附件4-2:

公厕建设费用项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

按照《云南省人民政府关于印发云南省“厕所革命”三年行动计划（2018-2020）的通知》（云政发〔2018〕33号）、昆明市人民政府办公厅关于印发厕所革命三年行动计划实施方案（2018-2020）的通知》（昆政办〔2018〕157号）文件要求，2020年呈贡区需新建公厕5座，提升改造公厕9座。

- 绩效目标设定及指标完成情况。

新建5座、提升改造9座参照《城市公共厕所设计标准》（CJJ 14-2016）、《云南省城镇公共厕所改造提升技术指引》（试行）等有关标准，达到城市二类及以上水冲厕。在2020年年底前完成了新建公厕5座，提升改造公厕9座工作，并全部对外免费开放。

二、项目资金使用及管理情况

2020年公厕建设费用支出项目财政拨款450万元，调减资金83.2475万元，资金到位率100%。2020年呈贡区共新建公厕5座，提升改造公厕9座。该项目资金用于购买移动公厕、提升改造公厕、修缮移动公厕，安装蓄水箱等，2020年公厕建设费用共计支出366.339499万元，财政资金使用率达99.89%。

项目资金由区财政预算专项拨付，专款专用，在资金使用过程中，市政中心进一步加强财政资金支出项目的绩效监管，增强绩效考核管理兑现的严肃性、操作性和准确性，形成有效的激励与约束机制

三、项目组织实施情况

按照“改建一批、提升一批”的思路，“数量充足、布局合理”的原则，和“以独立式公厕为主和活动式公厕为补充”的要求，呈贡区顺利完成了新建公厕5座，提升改造公厕9座工作，并全部对外免费开放。落实了主要包括项目前期准备、招投标、调整、竣工验收等情况，成本均控制在预算内。

四、项目绩效情况

（一）项目经济性分析

按照“改建一批、提升一批”的思路，呈贡区顺利完成了2020年公厕的提升改造工作，成本均控制在预算内。

（二）项目效率性分析

落实财政预算制度、做好项目投资预算，严格依照财政相关要求控制资金使用；增强绩效考核管理兑现的严肃性、操作性和准确性，形成有效的激励与约束机制。

（三）项目有效性分析

通过该项目的实施提高了公厕的档次，为广大市民提供了更加便利的如厕条件，所取得实际成效达到年初设定的要求。

（四）可持续性分析

进一步完善呈贡区的基础设施，增进呈贡区投资环境的改善，促进呈贡区招商引资工作。

五、存在的问题

无。

六、其他需要说明的问题

在以后的工作中，坚持“数量充足、布局合理、干净无味、绿色环保、实用免费、管理有效”和“积极推进智慧厕所建设，提高智慧服务”的原则，进一步提升完善呈贡区公厕建设。

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心

2021年3月9日