附件5:

孵化中心租赁及基础装修项目支出

绩效自评报告

一、项目基本情况

昆明呈贡科技信息产业创新孵化中心项目位于呈贡大学城与高新区马金铺片区交界处的昆明呈贡信息产业园区内，占地面积约57亩，总建筑面积约72826.6㎡。主要包括科技创新孵化、研发办公、推广应用中心、综合管理、新成果展示、后勤保障等区域。

昆明呈贡科技创新孵化中心A座研发办公楼已出租可使用办公面积28400㎡，占总面积34580㎡的82.1%，其中装修面积24405㎡。目前已签约企业64家，3家正在开展办公场地装修工作，24家已入驻办公，其余10家已移交办公场地，预计12月内可以入驻，共计37家企业签订《入驻协议》。27家挂证企业暂不需要提供办公空间。

- 项目绩效目标。

平均每年引入企业约50家，每年形成年税收约达到5000万

元。

二、项目单位绩效报告情况。

该项目实施单位为昆明市智慧城市建设投资有限公司，已按要求开展了绩效自评并按时报送了绩效自评报告和绩效自评指标评分表。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

完善专项资金的管理机制，建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，我单位建立了完整、科学合理的评价指标体系：既有包含预算编制和执行情况、财务管理状况、社会效益及经济效益的共性指标，也有适用于本单位具体项目的个性指标。采用的绩效评价方法为现场核查、实地走访、问询等方式，进行实地考评。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

按照绩效自评工作要求，园区管委会组成以分管财务副主任为组长，各部办负责人为成员的绩效评价工作小组，根据各项目具体情况制定了项目支出绩效评价实施方案。

2.组织实施

采用核查法核查2020年财政预算批复执行及项目支出情况，着重核查了重点项目管理、内部控制建设管理情况，对园区各内设机构及项目实施单位，根据各自职能职责和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3.分析评价

对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告及评分表。

四、绩效评价指标分析情况

# （一）项目资金情况分析

我单位已足额拨付了该项目装修资金1388.21万元至昆明市智慧城市建设投资有限公司，租金950.4万元至云南云上云大数据产业发展有限公司，无滞留、挤占、挪用等违法乱纪情况，资金到位率100%。

# 昆明市智慧城市建设投资有限公司及至云南云上云大数据产业发展有限公司专款专用于孵化中心租赁及基础装修项目，对该项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过集体决策审批。该项目实施过程中，除执行国家和地方相关法律、法规和制度外，根据需要制定了相关资金管理办法，且制度执行严格，项目会计核算规范。

# （二）项目实施情况分析。

与入驻企业签订入驻协议，待协议签订后开展场地装修工作，现已完成场地装修工作并完成移交共计18家。

项目依法依规完成相关单位招标选聘工作，保质保量完成工程建设任务，并移交入驻企业使用。

按照相关工程建筑管理规范，造价、监理全过程介入，安排专人定期不定期对施工现场进行巡查，若存在问题，及时发现及时整改，确保项目施工顺利完成。

- 项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

装修公司采用公开招标的方式选择施工单位。项目施工本着勤俭节约的原则对成本进行控制。

2.项目效率性分析

项目按照施工计划已完成建设工作，施工质量符合相关规定。

3.项目有效性分析

项目的资金使用，满足园区入驻企业办公场地需求，为园区下一步招商引资工作奠定基础。

4.项目可持续性分析

已完成装修场地全部移交入驻企业使用，为园区后续招商引资打下坚实基础。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

综合各指标评价之后，该项目绩效评价结果为“优”，评分表见下表附表3。

附件3：

| 项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 | 具体指标说明 | 评价标准 |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） | 3 | 租用创新孵化中心作为招商引资企业的入驻办公场地使用 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） | 4 | 昆明呈贡信息产业园区管理委员会《2019年第14次主任办公会会议纪要》 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |
|  |  |  | 决策程序（4分） | 4 | 项目符合相关申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） | 3 | 昆明智投公司及大数据公司制定了项目资金资金管理办法，管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
|  |  |  | 分配结果（5分） | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） | 3 | 100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
|  |  |  | 到位时效（2分） | 2 | 资金已及时到位 | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况、截留挤占挪用情况、超标准开支情况、、超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
|  |  |  | 财务管理（3分） | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） | 1 | 有明确，健全的组织、实施机构，分工明确。 | 机构健全、分工明确 （1分） |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） | 2 | 1、2020年,在年度内资金已划拨完成。 2、2020年12月底，全额完成协议和合同要求。 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
|  |  |  | 管理制度（6分） | 6 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度； | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） | 3.5 | 收取租金13家，完成装修18家 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
|  |  |  | 产出质量（4分） | 3.2 | 符合国家相关标准 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
|  |  |  | 产出时效（3分） | 2 | 截止到2020年12月31日，收取已入驻企业租金。 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
|  |  |  | 产出成本（3分） | 3 | 在没有增加成本的情况下，部分指标完成。 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） | 8 | 为园区企业提供良好的发展环境，减轻企业负担，极大的提升了园区形象。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 社会效益（8分） | 8 | 带动就业。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 环境效益（8分） | 6 | 通过信息化建设，减少对相关耗材的使用，减少了对环境的破坏； | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 可持续影响（8分） | 8 | 项目产出能持续为园区管委会、智投公司、入驻企业提供服务。 | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） | 7 | 系对象对项目较为满意。 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总分 |  |  |  | 95.5 |  |  |

- 绩效评价结果应用建议。

协议签订后，因装修工期问题，无法按时移交企业租赁场地，导致企业房屋租金收缴落实不及时；下一步将提高场地装修进度，及时收取房租，及时落实下一年租金，保证租金到位，同时加强园区基础设施等生态环境的建设提升。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

1、按照相关工程建筑管理规范，造价、监理全过程介入，安排专人定期不定期对施工现场进行巡查，若存在问题，及时发现及时整改，确保项目施工顺利完成。

2、落实项目技术指标及功能参数是否按前期规划内容执行。

八、其他需说明的问题。

无。