附件4-4:
2020年雨花街道社区卫生服务中心业务用房回购项目 支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。

经区委区政府研究同意：将呈贡雨花国际商务中心一期项目A3地块商务楼购买作为雨花街道社区卫生服务中心业务用房；费用控制在4300万元以内（以审计结果为准）；购买资金由区财政安排。
购买的A3地块商务楼土地使用权面积约为5.21亩。商务楼项目地上建筑面积为3427.58㎡（4层），地下配套33个产权车位。A3地块商务楼及配套的33个地下车位产权属于呈贡区雨花街道社区卫生服务中心。
为大力发展中医药事业，满足辖区居民健康需求，呈贡区人民政府与云南中医药大学于2019年7月11日签订《项目合作协议书》，依托购买的雨花街道社区卫生服务中心业务用房合作共建“云南中医药大学名医馆”。
项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。解决雨花街道社区卫生服务中心业务用房，完善基层医疗机构设施建设，健全辖区基层医疗卫生服务体系， 提高基层医疗服务能力，满足辖区居民医疗需求和健康需求。校地合作共建“云南中医药大学名医馆”，将高效助力呈贡区区域范围内各级基层医疗机构的中医药医疗技术、服务能力、管理水平和运营质效的全面提升。
2.项目绩效阶段性目标。按照施工合同进度拨付款项，保证工程款安全有序平稳支出。
二、项目单位绩效报告情况。

项目单位于2021年3月18日完成了自评工作，自评报告内容、格式按要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行区域内公共卫生相关工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解该项目2020年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：印发学习了区财政局《关于开展2020年度区级预算支出绩效自评工作的通知》，相关单位和科室传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

3.分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2020年纳入部门财政预算资金730万元，资金及时到位，到位率100%。
2.项目资金使用情况分析。

到位资金严格执行资金管理制度，专款专用，并于2020年内全部完成支付。资金支付按照区卫健局与云南雨泉置业有限公司2017年12月29日签订《呈贡雨花国际商务中心一期项目A3地块商务楼购买协议》和2020年4月22日签订的《呈贡雨花国际商务中心一期项目A3地块商务楼购买协议补充协议》约定进行支付，于2020年4月底支付580万元， 2020年9月底支付150万元。

3.项目资金管理情况分析。严格执行资金管理制度，专款专用。同时，资金的使用接受财政、审计部门的监督、审计和财务检查。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。区卫健局与项目开发方云南雨泉置业有限公司签订《呈贡雨花国际商务中心一期项目A3地块商务楼购买协议》及补充协议，工作推进及资金支付均按照双方签订的协议约定执行。
2.项目管理情况分析。呈贡雨花国际商务中心一期项目A3地块商务楼购买相关事宜均报请区委区政府研究同意后依法依规实施。
（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况：雨花街道社区卫生服务中心业务用房购买资金4300万元依据为项目审计报告《雨花国际A3地块主体工程成本编制报告》。项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。

（2）项目成本（预算）节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。工作推进及资金支付均按照《呈贡雨花国际商务中心一期项目A3地块商务楼购买协议》及补充协议，约定执行。于2020年4月底支付580万元， 2020年9月底支付150万元。项目支出预算执行进度为100%。

（2）项目完成质量。工程款安全有序实现支出，确保了工程有序推进，如期竣工验收。
3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。按照双方签订的《呈贡雨花国际商务中心一期项目A3地块商务楼购买协议》和补充协议约定推进相关工作和资金支付。房屋购买手续按照国家相关法律法规依程序办理完成网签、税收等全部手续，取得A3地块商务楼和地下33个产权车位《不动产权证》，产权属于呈贡区雨花街道社区卫生服务中心。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

该业务用房用于雨花街道社区卫生服务中心为辖区居民提供基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”的基本公共卫生服务工作。校地合作共建“云南中医药大学名医馆”，能充分发挥云南中医药大学在中医中药、保健养生和大健康服务方面的示范引领作用，促进呈贡区中医药事业发展，保障和提升属地人民健康水平，为建设“健康颐养新区”提供强有力保障，助力呈贡区经济社会的发展。
综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为96分，评价等级为优秀。
绩效评价结果应用建议。

建议在政府网站等信息平台公布绩效评价结果，让公众知晓财政的项目资金使用情况及效果，激发公众的参政、议政热情，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。
主要经验及做法、存在的问题和建议。

无。

其他需说明的问题。

无 。
附件：项目支出绩效指标评分表
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	2020年雨花街道社区卫生服务中心业务用房回购项目支出绩效指标评分表


	一级指标
	二级指标
	三级
指标
	自评分
	具体指标
	评价标准

	项目
决策（20分）
	项目
目标
(4分)
	目标内容（4分）
	4
	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化
	设有目标（1分）   

目标明确（1分）   

目标细化（1分）    

目标量化（1分）

	
	决策
过程
（8分）
	决策依据（4分）
	3
	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求
	符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）
部门年度工作计划（1分）
针对某一实际问题和需求（1分）

	
	
	决策程序（4分）
	4
	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续
	符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
项目调整履行了相应手续（1分）

	
	资金
分配
（8分）
	分配办法（3分）
	3
	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理
	有相应的资金管理办法（1分）
办法健全、规范（1分）
因素全面合理（1分）

	
	
	分配结果（5分）
	5
	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理
	符合分配办法（2分）
分配公平合理（3分）

	项目
管理 (25分）
	资金
到位
（5分）
	到位率
（3分）
	3
	实际到位/计划到位*100%
	根据项目资金的实际到位率计算得分

	
	
	到位时效（2分）
	2
	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	到位及时（2分）
不及时但未影响项目进度 （1分）
不及时并影响项目进度（0.5分）

	
	资金
管理(10分）
	资金使用（7分）
	7
	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况
	虚列套取扣4-7分 

依据不合规扣2分
截留、挤占、挪用    扣3-6分
超标准开支扣2-5分
超预算扣2-5分

	
	
	财务管理（3分）
	3
	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范
	财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）

	
	组织
实施(10分）
	组织机构（1分）
	1
	机构健全、分工明确
	机构健全、分工明确  （1分）

	项目
管理 (25分）
	组织
实施(10分）
	项目实施（3分）
	3
	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工
	按计划开工（1分）   按计划开展（1分）   按计划完工（1分）

	
	
	管理制度（6分）
	5
	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度
	管理制度健全（2分）
制度执行严格（4分）

	项目
绩效（55分）
	项目
产出(15分）
	产出数量（5分）
	5
	根据该项目实际，标识具体明确的产出数量
	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分）

	
	
	产出质量（4分）
	4
	根据该项目实际，标识具体明确的产出质量
	对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分）

	
	
	产出时效（3分）
	2
	根据该项目实际，标识具体明确的产出时效
	对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分）

	
	
	产出成本（3分）
	3
	根据该项目实际，标识具体明确的产出成本
	对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分）

	
	项目
效果(40分）
	经济效益（8分）
	7
	根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益
	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分）

	
	
	社会效益（8分）
	8
	根据项目实际，标识所产生的社会效益
	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分）

	
	
	环境效益（8分）
	7
	根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响
	对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分）

	
	
	可持续影响（8分）
	8
	项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行
	项目产出能持续运用（4分）
所依赖的政策制度能持续执行（4分）

	
	
	服务对象满意度
（8分）
	8
	项目预期服务对象对项目实施的满意程度
	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分）

	总分
	96
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