
昆明市呈贡区妇幼健康服务中心
基建项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）基本情况
新建呈贡区妇幼保健中心项目是昆明市发展和改革委员会（昆发改社会〔2013〕1077号）批复立项的基建项目，项目位于呈贡区雨花片区五好地块，建筑面积3,964平方米，项目预算1,120万元，资金来源为700万元，其余由地方配套解决，因为雨花五好地块整体推进缓慢。新建项目未能实施。2018年昆明市呈贡区发展和改革委员会批复（呈发改复〔2018〕19号）建设配电房、柴油发动机房、消防、停车卡等配套实施，建筑面积2,443.17平方米，项目预算投资为2,457.36万元，资金来源为区级财政解决；2019年经昆明市呈贡区行政审批局（呈行审复〔2019〕24号）将新建项目预算增加了350万元，新建呈贡区妇幼保健中心项目预算调整为3,928.35万元。按照省、市级关于县区级妇幼保健机构必须依据《二级妇幼保健院评审标准实施细则（2016年版）》开展等级评审工作进行级别核定的要求，呈贡区妇幼保健中心及配套设施建设项目在推进主体建筑内部建安施工时，需要对内部功能布局进行调整。项目调整功能布局和增加投资概算的请示已经呈贡区第三届人民政府第133次常务会议（2020年3月17日）审议通过，会议明确增加的882.9万元建设资金由区级财政补助50%，区妇幼健康服务中心自筹50%解决。呈贡区妇幼保健中心及配套设施建设项目预算资金合计为4,811.25万元。
项目于2018年委托呈贡区城投集团开工建设，2019年5月开工建设，2020年12月完成主体工程建设，室内装修工程已经接近收尾工程。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
2018年12月前完成所有审批手续，施工单位进场开工建设，项目进展顺利,至2020年12月已完成主体工程建设，装修已经接近收尾工程。
二、项目资金使用及管理情况
1、项目资金：呈贡区妇幼保健中心及配套设施建设项目预算资金为4,811.25万元。其中中央补助资金417万元，市级配套资金22万元，昆明市呈贡区妇幼健康服务中心自筹441.45万元，其余资金由区级财政补助。
2、项目资金管理情况：随着项目的推进，2020年区级补助资金1341万元。截止至2020年12月31日到位资金4,208.93745万元（中央补助资金417万元，市级配套资金22万元，区级财政补助3769.93745万元）。
三、项目组织实施情况
中心2013年12月成立了基建项目领导小组，随着项目调整，2018年6月对领导小组进行了调整，设立项目办公室，明确领导小组工作分工，同时制定了项目建设推进时间表。2018年12月完成所有使用审批相关手续，与呈贡区城投集团签订了代建合同，2019年5月施工单位进场开工建设。2020年12月已完成主体工程建设，完成投资4,363.579755万元。
四、项目绩效情况
1、经济性：呈贡区妇幼保健中心及配套设施建设项目预算资金为4,811.25万元，其中：中央补助资金417万元，市级配套资金22万元，其余资金由区级财政补助。目前已使用及拨付到代建公司总资金4363.579755万元（其中中央补助资金417万元，市级配套资金22万元，区级财政补助3769.93745）。
2、效率性：审批手续完成100%；2018年12月与呈贡区城投集团签订了代建合同，并进场开工建设,至2020年12月已完成主体工程建设，室内装修已经接近收尾工程。
3、项目的有效性：通过各级部门积极配合，确保项目建设稳步推进。
五、存在的问题及改进方案
随着基建项目的推进，预计2021年10月投入使用，目前总缺口资金602.31万元，其中单位自筹441.45万元，区级财政补助160.86255万元。希望区级财政补助缺口资金尽快到位，确保2021年10月能够顺利竣工、移交使用。
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昆明市呈贡区妇幼健康服务中心
免费婚前医学检查项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）基本情况
免费婚前医学检查项目由妇幼健康服务中心根据相关文件精神为工作部署，建立完善的绩效管理体系，由区级安排专项资金，妇幼健康服务中心具体承担婚前医学检查的相关工作。国家免费婚前医学检查项目是预防出生缺陷的关键环节，是出生缺陷的一级预防手段。从源头上提高出生人口素质。对婚前检查人群进行健康检查是避免出生缺陷的一级预防措施，发现高风险人群，早期干预治疗，尽量避免不利于优生优育的各种因素，减少出生缺陷儿的发生。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
2020年12月，为知情自愿参加婚检的结婚人群提供免费婚前医学检查1805对（民政登记1879对），婚检率为96.06%。
二、项目资金使用及管理情况
1、 项目资金：区级补助项目资金为15万元。
2、项目资金管理情况：2020年区级财政预算项目资金15万元。2020年项目资金支出16.33万元（购置提高婚检质量软件及检查设备，不足部分中心自筹）。
三、项目组织实施情况
呈贡区妇幼健康服务中心具体承担相关工作，建立了项目管理领导小组，制定专项资金管理实施方案，确保专项经费专项支出。
四、项目绩效情况
1、经济性：2020年区级财政预算项目资金15万元。2020年项目资金支出16.33万元（购置提高婚检质量软件及检查设备，不足部分中心自筹）。

[bookmark: _GoBack]2、效率性：2020年12月，为知情自愿参加婚检的结婚人群提供免费婚前医学检查1805对（民政登记1879对），婚检率为96.06%。

3、项目的有效性：通过各街道部门积极配合，确保项目稳步推进。
五、存在的问题及改进方案
宣传覆盖面窄，下一步将加大婚前医学检查宣传工作，切实持续提高婚前医学检查率。
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