附件4-4:

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

1.呈贡区超限运输检测站治超经费：根据《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市推进货车非法改装和超限超载治理工作实施方案的通知》（昆政办〔2017〕159号）、《呈贡区2019年货车非法改装和超限超载治理工作要点》、《昆明市呈贡区治超办关于印发呈贡区2019年货车超限超载重点环节集中整治实施方案的通知》（呈治超办〔2019〕16号）文件精神，认真贯彻落实货车非法改装和超限超载治理相关规定和要求，进一步加强昆明市呈贡区货车非法改装和超限超载治理工作，切实保护公路桥梁和广大人民群众生命财产安全。

2.呈贡区农村公路路政管理联动协管机制：按照《昆明市人民政府办公厅关于贯彻落实省政府办公厅进一步加强农村公路路政管理工作文件的实施意见》（昆政办［2015］158号）文件精神及全市农村公路路政管理工作会议精神，呈贡区为第一批率先启动农村公路路政管理联动协管机制建设工作的县区。依据《昆明市呈贡区人民政府关于区交运局农村公路路政管理联动协管机制补助经费的批复》（呈政复［2016］85号）文件精神，自2017年起，将农村公路路政管理联动协管机制建设经费列入区财政年初预算。实现农村公路路政管理的常态化、规范化、科学化。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

按照2019年年初制定的工作计划，有序开展各项工作。

2.项目绩效阶段性目标

（一）呈贡区超限运输检测站治超经费：一是以呈贡区超限运输检测站（三铝公路K7+350米处）为依托，严格落实治超站24小时“四班三运转”路警联合工作机制，严查严控超限超载货车上路行驶。2019年，共开展超限超载集中整治行动726次，出动执法人员3379人次，执法车辆1448辆次，检查货运车辆15191辆次，查处违法超限运输车辆152辆，共卸载货物6249.22吨，使货运车辆超限率严格控制在政府要求的2%范围内，严厉打击了公路货车违法超限超载违法行为，有效预防了货车道路交通安全事故，维护了公路路产路权完整和正常使用，保护了人民群众的生命财产安全；二是加强多部门联合治理工作，组织开展了对辖区内农村公路治理货车超限超载违法运输专项整治工作。在辖区农村公路超限超载严重路段、节点、区域，联合区交警大队、区运管分局、区城管局、各街道办事处和昆玉路政、昆玉交警等部门开展流动联合执法。2019年，共参加治理货车超限超载专项整治行动72次，出动路政执法人员432人次，路政执法车辆115辆次,通过以上整治，进一步加强了我区货车非法改装和超限超载治理工作，切实保护公路桥梁和广大人民群众生命财产安全。

（二）呈贡区农村公路路政管理联动协管机制：一是认真践行“六个精准”要求，持续推进全区农村公路路政管理三级联动协管机制，进一步建立健全了大队领导分头联系街道路政管理所的工作制度，定期或不定期到乌龙、斗南、吴家营三个街道公路路政管理所进行业务工作指导；二是结合全年工作任务目标，与三个街道路政管理所签订了呈贡区2019年农村公路路政管理三级联动工作目标责任书，组织开展了呈贡区2019年农村公路路政管理及养护管理人员业务知识专题培训，有效提升了街道路政专管员、社区协管员的整体业务素质，全面提升了我区农村公路路政管理水平；三是进一步加强路政管理，有效保护路产、维护路权，保障公路完好、安全和畅通。大队规定每周上路不少于5天，每月上路不少于20天，对区管公路每月巡查做到全覆盖巡查，并以时段、路段为重点，加强上路查处力度。2019年，共上路巡查240余天，巡查里程达12000余公里，出动执法人员1200余人次，执法车辆240余辆次，共下达责令改正通知书6份，查处私开平交道口4起，私自埋设管线2起，私自设置非公路标志38起，清理拆除违法设置广告牌35块，查处损坏交通标志16起，损坏行道树5起，取缔摆摊设点违法占道经营45起，查处路面泼洒15起，上报处理路面破损20起，清理排水沟堵塞10起，清理乱堆乱放16起，查处损坏护栏7起，有效维护了路产路权，保障了公路的安全畅通；四是为增强公路沿线群众爱路护路意识，通过在管辖路段设置宣传标语，利用微博、微信、电子显示屏、政务网等媒体对公路路政管理有关法律、法规和规章进行长期、全面、深入的宣传，每天在呈贡区超限运输检测站向过往车辆及行人发放宣传资料，积极参加呈贡区举办的各类宣传活动。截止目前，共发放宣传材料25000余份，有效提高了广大人民群众知法守法、爱路护路意识，切实营造出良好的执法氛围，确保宣传出成效。

二、项目单位绩效报告情况

强化资金使用管理的规范化，确保资金的使用效益，规范项目资金使用审批程序，按照合同签订条款拨付各项工程款，做到专款专用、专账核算，切实保障项目资金的正常使用。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过此次绩效评价工作，全面掌握呈贡区2019年各项目具体实施进展情况、资金到位情况及资金使用效益。进一步完善项目管理制度，加强财政支出监管，保障资金使用的规范性、安全性和有效性，为优化财政支出结构、提高预算管理水平提供决策依据。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据昆明市呈贡区财政局相关文件要求，呈贡区公路路政管理大队积极配合此次绩效评价工作，针对项目实际情况撰写并提交了自评报告。自评报告真实、准确、完整的反映了各个项目基本概况、项目资金使用管理情况及项目组织实施情况。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析

1.呈贡区超限运输检测站治超经费：2019年到位资金为785150元，支出数为595981.07元，年末结余为189168.93元。

2.呈贡区农村公路路政管理联动协管机制：2019年到位资金为250000元，支出数为220324元（含下拨街道162000元），年末结余为29676元。

项目资金到位及时，不存在拖拉滞留等现象，资金使用过程中实施严格控制项目成本支出，严格执行合同相关条款，严把审核关，厉行节约，有效避免资金浪费的情况出现。

- （二）项目实施情况分析

按照资金管理办法的要求，制定了本单位的资金使用管理制度，实行专户专用、专项专管，收支两条线管理方式。资金支付时严格按照财务管理制度的规定进行审批，资金支付审批程序规范。

- 项目绩效情况分析

- 项目经济性分析

区交通运输局严格执行预算控制，在项目实施过程中严格控制项目成本支出，严格执行合同相关条款，严把审核关，厉行节约，有效避免资金浪费的情况出现。

- 项目的效率性分析

（1）呈贡区超限运输检测站治超经费： 严厉打击公路货车违法超限超载行为，有效预防了货车道路交通事故，维护了公路路产路权，保护了人民群众的生命财产安全。

（2）呈贡区农村公路路政管理联动协管机制：我区农村公路路政管理联动协管机制的建立，使农村公路路政管理联动协管机制各项工作得到有序推进，保障了县区、街道、社区农村公路管理工作做到全覆盖。

- 3.项目的效益性分析

强化资金使用管理的规范化，确保资金的使用效益，规范项目资金使用审批程序，按照合同签订条款拨付各项工程款，做到专款专用、专账核算，切实保障项目资金的正常使用。

- 综合评价情况及评价结论

项目资金支出严格符合进展情况及时支付。

| 项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） |  |  | 4 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） |  |  | 4 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  |  | 决策程序（4分） |  |  | 4 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） |  |  | 3 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  |  | 分配结果（5分） |  |  | 5 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） |  |  | 3 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） |  |  | 7 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |  |
|  |  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） |  |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） |  |  | 2 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |
|  |  |  | 管理制度（6分） |  |  | 6 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  |  | 产出质量（4分） |  |  | 4 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |  |
|  |  |  | 产出时效（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |  |
|  |  |  | 产出成本（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |  |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 社会效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 8 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 7 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |

- 绩效评价结果应用建议

坚持绩效目标与预算批复同步，及时公开评价结果。

- 存在的问题和建议

由于受工作环境，工资待遇水平较低等因素所致，队伍不稳定，路政辅助性岗位人员流动性大，建议提高路政辅助性岗位人员薪酬待遇。

- 其他需说明的问题

1.治理货车超限超载工作：深入落实好国家、省、市、区关于货车违法超限超载的新规，持续开展货车违法超限超载专项集中整治。认真落实好呈贡区超限运输检测站（三铝公路K7+350米处）24小时“四班三运转”路警联合治理路面货车超限超载治理工作，继续保持路面治理货车超限超载高压态势，始终保持路面治理力度，形成高压态势，严厉查处货车超限超载行为。

2.呈贡区农村公路联动协管机制：持续推进农村公路路政管理联动协管机制工作。以提升路域环境整治为目标，以提升路政管理所专管员、社区协管站协管员队伍整体素质和责任落实为抓手，进一步规范“联动协管”机制工作，提升我区农村公路路政管理水平。