附件4-4:

项目支出绩效评价报告（参考提纲）

一、基本情况

- （一）项目概况。

- 按照“科学规划、拆临拆违、建绿透绿、标本整治、综合治理”的原则，采取多种措施，对“四环十七射”的道路环境进行全面、系统科学的综合治理，共同做好园林绿化生态建设工作，着力打造与世界名城相媲美的品质春城。在昆玉高速公路、老昆洛路呈贡段道路两侧50-100米范围内进行综合整治。在控制区内做到无绿化盲点，每条路应根据现有绿化，进一步打造有层次感、视觉差的绿化带。

- 项目单位绩效报告情况。

- 1、项目绩效跟踪工作组织机构设置、职责分工

- 成立了“四化、四环十七射”道路环境提升改造工程工

- 作领导小组：

- 组  长：尹愿辉（呈贡区交通运输局局长）

- 副组长：李鸿奎（呈贡区交通运输局副局长）

- 成  员：李卫国（呈贡区交通运输局四化办主任）

- 田燕（呈贡区交通运输局财务室）

- 领导小组负责办理工作的统筹安排、组织协调工作的开展实施及资金安排。

- 工作计划

- 2018年年底完成街道“四环十七射”租地资金、昆玉高速公路呈贡段绿化管养（经验收合格）、“四环十七射”绿化管养绿化管养（经验收合格）资金的支付。

- 计划实施情况

- 该项目昆玉高速公路呈贡段绿化管养由云南昊霖环境

- 科技有限公司进行日常养护，“四环十七射”绿化管养由云南易苗园林工程有限公司进行日常养护。2018年12月31日完工，于2018年6月和12月进行了竣工验收，并按照合同要求分别拨付了云南昊霖环境科技有限公司、云南易苗园林工程有限公司上半年绿化日常养护款。

- 政策及措施

“四环十七射”环境综合整治租地款区财政拨款到我局帐户，再下拨给各街道，资金做到专款专用。在进行资金拨付时，严格按照专款专用的原则进行资金支付，有严格的审查制度，按照我局的资金拨付流程进行，施工（服务）方提出资金拨付，上报请示至我局，四化办初次筛查、针对资金拨付情况举行局务会议、会议同意实施后有专门的资金拨付申请表，由建设方（四化办）、财务部门、分管领导、主管领导签字后方可进行资金拨付。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。（三）绩效评价工作过程。1.前期准备。2.组织实施。3.分析评价。

四、绩效评价指标分析情况

- 按照“科学规划、拆临拆违、建绿透绿、标本整治、综合治理”的原则，采取多种措施，对“四环十七射”的道路环境进行全面、系统科学的综合治理，共同做好园林绿化生态建设工作，着力打造与世界名城相媲美的品质春城。在昆玉高速公路、老昆洛路呈贡段道路两侧50-100米范围内进行综合整治。在控制区内做到无绿化盲点，每条路应根据现有绿化，进一步打造有层次感、视觉差的绿化带。

“四化、四环十七射”道路环境提升改造工程资金来源于全额地方财政，2019年财政预算资金为538.123568万元，实际支出452.674481万元（其中：龙城、雨花、斗南、乌龙、吴家营街道租地资金385.4284万元；“四环十七射”绿化养护33.956527万元；昆玉高速公路呈贡段绿化日常养护35.289554万元），结余资金85.449087万元，支出进度为84％。

- 综合评价情况及评价结论。

| 项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） |  |  | 4 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） |  |  | 4 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  |  | 决策程序（4分） |  |  | 4 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） |  |  | 3 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  |  | 分配结果（5分） |  |  | 5 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） |  |  | 3 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） |  |  | 7 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |  |
|  |  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） |  |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） |  |  | 2 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |
|  |  |  | 管理制度（6分） |  |  | 6 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  |  | 产出质量（4分） |  |  | 4 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |  |
|  |  |  | 产出时效（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |  |
|  |  |  | 产出成本（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |  |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 社会效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 8 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 7 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

- 针对上述存在的问题，拟实施的改进措施如下：

- 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

- 补充项目管理制度和后续监控手段。及时补充完整项目管理在项目进度跟踪及后续监控方面的制度，合理完整的了解项目可持续发展要求。对社会群众要有一定的交流互动，真实客观的了解老百姓对城市新道路的评价。