附件4-4:

呈贡42号路（黄马高速呈贡南立交连接线）项目支出绩效评价报告（参考提纲）

一、基本情况

（一）项目基本情况简介

呈贡42号路（黄马高速呈贡南立交连接线）项目起于黄马高速呈贡南立交，止于呈贡东外环路。道路为城市快速路，红线控制宽度40米，全长约1.64公里。

根据《市政府关于印发加快推进呈贡区周边节点及路网建设目标任务分解计划方案的通知》，呈贡42号路（黄马高速呈贡南立交连接线）项目前期工作任务以呈贡区政府为主，市交投公司配合共同推进，项目前期工作涉及的相关合同签订主体为市交投公司。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

已完成可研、项目选址意见书、水保、环评、地灾、矿压、防震选址、文保、滇管选址等前期要件的审批工作；并配合征拆指开展了征地拆迁工作，共完成241.6275亩土地征收，完成16.48亩夹角地的征收工作；已完成造价咨询、电力迁改的招标工作，现正在开展拆迁工作和项目土地预审、林调林勘咨询服务工作。

- 项目单位绩效报告情况。

（一）项目组织情况分析。呈贡42号路（黄马高速呈贡南立交连接线）项目前期工作任务以呈贡区政府为主，市交投公司配合共同推进，项目前期工作涉及的相关合同签订主体为市交投公司。已完成前期工作；完成241.6275亩土地和16.48亩夹角地的征收工作，完成造价咨询、电力迁改的招标工作。

（二）项目管理情况分析。我局作为项目牵头单位，主要负责项目的协调工作，项目的征地拆迁工作主要由区征地拆迁指挥部和街道负责，故项目资金的使用管理主要在区征地拆迁指挥部。项目建设工作主要由昆明市交投公司完成。

- 绩效评价工作情况

（一）效率性分析。项目建设中，我们严格按照管理办法，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，有效控制工期和节约费用。完成项目前期要件的审批工作和土地征收工作。

（二）经济性分析。项目的建设，有利于缓解交通拥堵，增加经济效益。使得社会效益显著，有利于繁荣地方经济，取得了很大的社会经济效益。

（三）有效性分析。项目的建设，有利于扩大就业，提高社会综合事业的发展。有利于提高周边人民的收入，改善人民的生活环境。有利于改善当地的人文环境，完善教育和卫生水平，使周边广大人民和各级政府直接受益。

- （四）可持续性分析。建成项目带来的负面影响比较小，而且我们通过一定措施在此控制影响面和影响度，使得负面影响降低到最低甚至得以解决。项目所在地社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展，社会可行性良好。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

呈贡42号路（黄马高速呈贡南立交连接线）项目是昆明市重点项目，项目概算总投资为69995.47万元。2019年到位资金2442万元（发展改革资金），项目支出2442万元。

- 项目实施情况分析。

- 呈贡42号路（黄马高速呈贡南立交连接线）项目前期工作任务以呈贡区政府为主，市交投公司配合共同推进，项目前期工作涉及的相关合同签订主体为市交投公司。已完成前期工作；完成241.6275亩土地和16.48亩夹角地的征收工作，完成造价咨询、电力迁改的招标工作。（三）项目绩效情况分析。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

| 项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） |  |  | 4 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） |  |  | 4 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  |  | 决策程序（4分） |  |  | 4 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） |  |  | 3 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  |  | 分配结果（5分） |  |  | 5 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） |  |  | 3 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） |  |  | 7 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |  |
|  |  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） |  |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） |  |  | 2 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |
|  |  |  | 管理制度（6分） |  |  | 6 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  |  | 产出质量（4分） |  |  | 4 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |  |
|  |  |  | 产出时效（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |  |
|  |  |  | 产出成本（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |  |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 社会效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 8 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 7 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |