附件4-4：

2019年农村公路养护项目

支出绩效评价报告

- 项目基本情况

- 项目概况

呈贡区现辖区内有国道13公里，县级公路30.159公里，乡级公路105.446公里，村级公路10.912公里。为做好农村公路的日常养护、小修保养、绿化管养工作，开展农村公路养护，确保公路安全畅通，提高公路的使用寿命，降低行车隐患具有重要意义。

通过对我区农村公路日常养护及小修保养项目的实施，全面提升了我区农村公路路况，到2019年底，我区农村公路经常性养护率县道达100%，乡道达67%，村道达60%；路面优良率县道达84%，乡道达73%，村道达91%。路面中等路率县道达100%，乡道达84%，村道达100%。公路绿化率县道达92%，乡道达62%，村道达50%。

- （二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标：强呈贡区农村公路养护管理，巩固和深化农村公路管理体制改革成果，不断提高农村公路养护管理水平和路况质量，确保公路完好、整洁、安全和畅通，延长公路使用寿命，逐步实现农村公路“畅、美、绿、安”的工作目的。

2.项目绩效阶段性目标：在雨季前完成所管养道路病害的修复，保障边沟畅通，无杂草、无堵塞，确保农村公路有良好的通行条件。雨季后二次清沟，除草，道路绿化补栽，为来年道路交通环境打好基础。

- 项目单位绩效报告情况

根据交通运输部“改革攻坚、养护转型、管理升级、服务提质”的16字方针及创建“四好农村路”活动中“管理好”、“养护好”农村公路的目标，采取多种措施，对呈贡区农村公路进行全面、系统科学的综合治理，保障各街道农村公路路基稳固、无塌方、无沉陷、路面整洁、无严重病害、排水系统通畅、路况质量较好，以进一步提升城乡人居环境，保障人民安全出行。

- 绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的

全面掌握资金到位情况以及资金使用情况。进一步完善项目管理制度，加强财政支出监管，保障资金使用的规范性、安全性和有效性。可作为2018年预算安排依据。

- （二）绩效评价原则

根据《昆明市呈贡区财政局关于开展2017年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（呈财【2018】16号）文件要求，呈贡区交通运输局养护科积极配合此次绩效评价工作。自评报告真实、准确反映了呈贡区2017年农村公路日常养护（小修保养、绿化管养）项目资金使用管理情况。

- （三）绩效评价工作过程

通过招投标确有资质的养护公司为中标单位，与之签订合同协议，按照合同内容进行付款，要求施工方严格按照合同要求对我区农村公路进行小修保养绿化管养。

- 四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析

资金及时到位，不存在拖拉滞留等现象，资金使用过程中实施严格控制项目成本支出，严格执行合同相关条款，有效避免资金浪费的情况出现。

- （二）项目实施情况分析

养护科工作人员进行现场指导监督，保障小修工程质量，确保及时有效地解决道路病害。

- （三）项目绩效情况分析

1、经济性： 2019年呈贡区农村公路日常养护、小修保养、绿化管养预算到位3,099,684.00元。2019年实际支付3,099,684.00元。

2、效率性：我局以公开招标方式确定了农村公路日常养护及小修保养养护施工队伍为昆明欣展公路养护工程有限公司，并以询价方式选定了监理服务方为云南展旭工程监理有限公司。以年初制定的养护计划为目标，县道小修保养路基路面病害处治分雨季前、雨季后两个时段实施。目前雨季前路基路面病害处治已全部完成。其中完成213线路基病害处治9㎡，路面病害处治304㎡；斗南迎宾大道路面病害处治7260㎡，路基病害处治48㎡；三铝公路路面病害处治4571㎡，路基病害处治918㎡；三白公路路面病害处治2453㎡，路基病害处治744㎡。

绿化管养浇水1至5月份按每周一次的频率开展，日常养护工作清沟除草按一年两次安排，其中雨季前一次，雨季后一次；上半年共完成：三铝公路、三白公路、三岔口绿化带、中央分隔带浇水103640㎡次，行道树浇水44600株次。三铝公路清沟除草7200m，三白公路4250m，213线8100m。

3、效益性：农村公路日常养护及小修保养项目的实施，全面提升了我区农村公路路况，到2019年10月，我区农村公路经常性养护率县道达100%，乡道达67%，村道达60%；路面优良率县道达84%，乡道达73%，村道达91%。路面中等路率县道达100%，乡道达84%，村道达100%。公路绿化率县道达92%，乡道达62%，村道达50%。农村公路养护质量的提高，有效促进我区经济的快速发展。稳定的经费保障和合理的资金使用，达到了农村公路养护专项资金使用的目的，充分展示了我区经济社会建设取得的新成就和跨越式发展的新形象，为建设呈贡新区营造了良好的交通条件。从经济、社会、生态环境等都取得了一定效益。

- 五、综合评价情况及评价结论

呈贡区农村公路小修保养工程，巩固和深化了农村公路管理体制改革成果，不断提高农村公路养护管理水平和路况质量，确保公路完好、整洁、安全和畅通，延长公路使用寿命，逐步实现农村公路“畅、美、绿、安”。

六、绩效评价结果应用建议

小修保养工程有效地改善城乡人居环境，以后年度也将积极对农村公路进行排查，对存在隐患的路段进行积极处理，实现农村公路“畅、美、绿、安”。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

随着呈贡区建设不断加快，呈贡区农村公路成为呈贡区建设建筑材料拉运主要通道，超重车辆过多，对道路损坏较大。

我局将组织路政部门加大对各路段超载车辆进行严格治理，严禁超运超载车辆在我区管辖内道路上通行，减轻对路面的损害，减少道路的交通压力。强化公路安全管理、完善公路管养巡护机制，提高好路率，及时消除各类公路安全风险；深入强化公路应急安全管理工作，早准备、早预防、有效降低公路突发事件对通行的影响力。

雨季前对路肩、水沟集中进行清理整治。对水毁路面造成龟裂、下陷、坑塘的病害及时修复，做好预防性养护工作，确保我区农村公路安全通畅。

多方筹集养护资金，缓解与日俱增的养护资金压力，解决日常农村公路经常性、预防性维护养护问题，确保预防性养护工作的顺利开展，保障道路交通安全畅通。