附件4-4:

项目支出绩效评价报告（参考提纲）

一、基本情况

（一）项目基本情况

围绕“云南省争当全国生态文明建设排头兵”的工作目标，按照省、市关于“实施昆明至磨憨高速公路等沿线绿化美化工作，打造美丽公路”的统一安排，我局启动昆明至玉溪高速公路（呈贡段）和南绕城连接线（呈贡段）产权范围外0-20米绿化提升改造工作，实施昆玉高速“美丽公路”（昆玉高速、南绕城高速呈贡段）建设项目，涉及绿化土地76亩，批复项目总投资934.9万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

目标设定：提高昆磨高速公路沿线森林覆盖率，建立集生态、环保、美学等多功能一体的层次多样、结构合理的绿色长廊。

目标完成情况：投资1000余万元，完成绿化种植面积115.6亩，各类树种种植共计4904株，项目效果达到设定目标。

- 项目单位绩效报告情况。

- 项目实施过程中，由于实际工作量大，实际投资超出招标价，主要原因在于土地平整具有隐蔽性，绿化地块与周边环境协调性强，在施工中，隐蔽工程量凸显，成本控制上存在一定难度，在成本节约方面，主要围绕突发情况处理工作展开，对采取的工程手段进行必要性审查，在考虑项目协调性并确保视觉效果的情况下尽量减少工程量。由于我局对该项目进行严格进度管理，工程款拨付严格按照合同约定及工程进展情况而定，施工单位基本上做到按照工作计划及质量要求展开工作。项目资金使用效果达到预期，提高昆磨高速公路沿线森林覆盖率，建立集生态、环保、美学等多功能一体的层次多样、结构合理的绿色长廊目标基本实现。昆玉高速“美丽公路”（昆玉高速、南绕城高速呈贡段）建设项目的实施，进一步加强了昆玉高速运沿线美的形象，为后续政策、资金投入、人员安排和制定管理措施等提供参考依据。

三、绩效评价工作情况

按照省、市关于“实施昆明至磨憨高速公路等沿线绿化美化工作，打造美丽公路”的统一安排，我局实施昆玉高速“美丽公路”（昆玉高速、南绕城高速呈贡段）建设项目，2019年10月完成招投标工作，中标价为715.3163万元，11月初开工建设，12月底完成建设工作。工作中考虑到项目环境的协调性，实际完成绿化种植面积115.6亩，各类树种种植共计4904株，投资约1000余左右，2020年3月初，已完成对该项目树木数量初步核实工作。

四、绩效评价指标分析情况

昆玉高速“美丽公路”（昆玉高速、南绕城高速呈贡段）建设项目，批复资金934.9万元，来源为区级财政，涉及绿化土地76亩，但在实际实施过程中，考虑到项目环境的协调性，实际完成绿化种植面积115.6亩，投资约1000余左右。

- 项目实施过程中我局按照合同规定，根据施工单位过程实施进度，根据合同条款，严格遵守支付程序和规定支出，并做到资金专款专用。

- 项目2019年收到财政拨付资金350万元，支出350万元。全部为委托业务费。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

| 项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） |  |  | 4 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） |  |  | 4 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  |  | 决策程序（4分） |  |  | 4 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） |  |  | 3 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  |  | 分配结果（5分） |  |  | 5 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） |  |  | 3 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） |  |  | 7 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |  |
|  |  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） |  |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） |  |  | 3 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |
|  |  |  | 管理制度（6分） |  |  | 6 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  |  | 产出质量（4分） |  |  | 4 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |  |
|  |  |  | 产出时效（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |  |
|  |  |  | 产出成本（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |  |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 社会效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 8 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 7 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |

六、其他需说明的问题。

地块“11·29”（任务范围外）位于市公安局科技大楼西侧与昆玉路夹角之间，为提升该地块绿化景观及增强与沿线道路景观的协调性，结合呈贡区实际情况，将“11·29”绿化项目纳入呈贡区“美丽公路”建设项目。除以上绿化地块投资外，“11·29”地块绿化面积约31亩，按照美丽公路中标单价测算，预计需要投资140余万元，当前该地块已完成场地清理32.8亩，完成回填土方约10000m³，树木种植205株，完成工作量约20%。

下一步工作安排：

（1）做好验收前期工作，组织好验收。

（2）督促施工方做好项目管养工作。

（3）督促施工方办好渣土运输手续，并在保障施工人员安全健康的前提下组织复工，按时按质按量完成“11·29”建设项目剩余工作。