附件4-4:

项目支出绩效评价报告（参考提纲）

一、基本情况

今年年初我局11个项目预算为1908.834985万元，年底实际支付1811.63488万元，项目支出绩效目标完成8个，未完成3个，涉及未支付金额97.20011万元，资金使用率94.9079%。未拨付资金主要涉及项目四好农村路示范点创建、农村公路桥梁检测、农村公路安全隐患综合治理3个项目，其中四好农村路示范点创建项目招标过程存在流标问题，当前正在建设之中，故未按照进度拨款，涉及项目资金78.56万元；农村公路桥梁检测项目由于在实施过程中施工内容调整，工程量减少，项目投资减少，涉及项目资金11.9267万元；农村公路安全隐患综合治理项目存在质量保证金6.713405万元，故未支付资金6.713405万元。

- 项目单位绩效报告情况。

在项目实施过程中，我局严格招投标过程，选择有资质、有实力的单位作为施工单位，施工中定期到工地现场指导工作，对分项工程的重点、工序的重点部位进行旁站检查，驻守施工现场，质量跟踪把关，及时制止施工中出现的质量问题，本着严格管理、一丝不苟的精神，对有质量问题的工程一律进行返工处理，坚决杜绝不合格的工序转序施工；分部、分项工程检验及竣工验收，我局严格按照合同约定，验收合格后支付工程进度款项。在工程款支付上，我局严格审批手续，现场施工进度、工程量核实后按照合同约定方克拨付工程款。我局今年涉及11个项目预算为1908.834985万元，年底实际支付1811.63488万元，支出率为94.9079%。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。（三）绩效评价工作过程。1.前期准备。2.组织实施。3.分析评价。

四、绩效评价指标分析情况

今年年初我局11个项目预算为1908.834985万元，年底实际支付1811.63488万元，项目支出绩效目标完成8个，未完成3个，涉及未支付金额97.20011万元，资金使用率94.9079%。未拨付资金主要涉及项目四好农村路示范点创建、农村公路桥梁检测、农村公路安全隐患综合治理3个项目，其中四好农村路示范点创建项目招标过程存在流标问题，当前正在建设之中，故未按照进度拨款，涉及项目资金78.56万元；农村公路桥梁检测项目由于在实施过程中施工内容调整，工程量减少，项目投资减少，涉及项目资金11.9267万元；农村公路安全隐患综合治理项目存在质量保证金6.713405万元，故未支付资金6.713405万元。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

| 项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） |  |  | 4 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） |  |  | 4 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  |  | 决策程序（4分） |  |  | 4 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） |  |  | 3 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  |  | 分配结果（5分） |  |  | 5 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） |  |  | 3 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） |  |  | 7 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |  |
|  |  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） |  |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） |  |  | 2 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |
|  |  |  | 管理制度（6分） |  |  | 6 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  |  | 产出质量（4分） |  |  | 4 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |  |
|  |  |  | 产出时效（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |  |
|  |  |  | 产出成本（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |  |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 社会效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 8 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 7 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |

- 绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

（一）增强前瞻性。在项目计划时充分考虑各方面因素影响，特别是工程量大、实施周期较长的项目要提前谋划，尽早开工建设，使绩效跟踪取得实质进展。

绩效跟踪过程中发现的问题提出整改措施，下一步改进类似项目的绩效跟踪组织、管理、实施方式等的思路。

（二）增强灵活性。绩效跟踪中要增强灵活性，对制约计划落实的情况要增强处置能力，及时化解矛盾，是绩效目标得以实现。

（三）增强部门协调性。涉及项目的各个部门要切实履行自身工作职责，在绩效跟踪过程中客观真实反映工作开展情况，避免无效跟踪和重复投资。

（四）严格资金拨付。在绩效跟踪中各责任部门要按照要求认真落实资金，确保资金到位，项目实施中严格按照计划进度拨付项目资金。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议。

（一）增强前瞻性。在项目计划时充分考虑各方面因素影响，特别是工程量大、实施周期较长的项目要提前谋划，尽早开工建设，使绩效跟踪取得实质进展。

绩效跟踪过程中发现的问题提出整改措施，下一步改进类似项目的绩效跟踪组织、管理、实施方式等的思路。

（二）增强灵活性。绩效跟踪中要增强灵活性，对制约计划落实的情况要增强处置能力，及时化解矛盾，是绩效目标得以实现。

（三）增强部门协调性。涉及项目的各个部门要切实履行自身工作职责，在绩效跟踪过程中客观真实反映工作开展情况，避免无效跟踪和重复投资。

（四）严格资金拨付。在绩效跟踪中各责任部门要按照要求认真落实资金，确保资金到位，项目实施中严格按照计划进度拨付项目资金。