附件4-2:

“四环十七射”昆玉高速公路道路环境提升改造工程

项目支出绩效报告（自评）

1. 项目基本情况

（一）项目基本情况。呈贡区“四环十七射”昆玉高速公路道路环境提升改造工程位于昆玉高速公路（K12-K24）路侧边坡、绿地及红线范围外0至15米范围内，占地面积约600亩，项目内容为做好绿化用地管理、植被管养及垃圾清理。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。绩效目标设定：完成呈贡区“四环十七射”绿化用地租金拨付及绿化植被管养；指标完成情况：已完成。

二、项目资金使用及管理情况

呈贡区“四环十七射”昆玉高速公路道路环境提升改造工程，2020年预算资金551.96045万元，年末调减资金238.7379万元，实际到位预算数313.22255万元。

2020年按照合同约定支付绿化管养单位163.498211万元，拨付吴家营、龙城、乌龙等街道133.56万元，支付用地勘测、监理等费用9.74418万元，合计完成支付306.802391万元。结余资金用于尾款支付。

三、项目组织实施情况

呈贡区“四环十七射”昆玉高速公路道路环境提升改造工程包括昆玉高速公路呈贡段2016-2020五年绿化日常养护服务及呈贡区“四环十七射”绿化养护购买服务（3年），昆玉高速公路呈贡段2016-2021五年绿化日常养护服务由云南绿茵环境建设有限公司（后改名为云南昊霖环境科技股份有限公司）实施，该施工企业于2016年4月28日在昆明市公共资源交易中心中标，中标价为316.909339万元，服务内容为昆玉高速路侧、边坡绿地约115亩绿地日常养护；呈贡区“四环十七射”绿化养护购买服务（3年）由云南恩途建设工程有限公司实施，该施工企业于2019年1月14日在昆明市公共资源交易中心中标，中标价为285.019518万元，服务内容为昆玉高速红线范围外0至15米范围内484.52亩绿化植被进行管养；于2016年8月通过政府购买形式，确定了云南展旭公路工程咨询有限公司为监理单位，合同期限为2016年8月3日至2020年12月30日，合同价为11万元。

在日常性养护中，我局采取定期与不定期相结合的检查方式，督促施工方做好日常养护工作；巡查发现问题时，我局及时下发整改通知单，要求施工单位严格按照施工工序进行整改，对完成整改的问题及时进行工程量核量及验收。另外，我们每季度均组织人员绿化植被管养情况进行验收，验收合格后，按照合同约定支付进度款。

四、项目绩效情况

经济方面：我局与养护单位约定，合同一年一签，日常工作中按一定比例作为工程进度款，年末一年度合同价款的30%作为尾款，一年度验收合格后支付完成。效率性：除日常垃圾清理外，绿化植被浇水、病虫害防治、除草等养护工作随季节变化展开，确保养护工作行之有效。有效性：项目实施后，确保了昆玉高速沿线绿化景观的发挥，积极营造出“车在路上行，人在画中游”的美丽交通出行氛围。可持续性：项目的开展，为满足人们日益增长的交通出行贡献了力量，为今后建设“美丽公路”提供经验参考。

五、存在的问题

无

六、其他需要说明的问题

无