“大交通”规划前期课题研究和国道

213线呈贡境内段提升改造工程-3合同段项目

支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

“大交通”规划前期课题研究是区政府以《关于印发昆明市贯彻落实市第十一次党代会精神系列活动方案的通知》号文下达的工作任务。是以树立服务全省、面向全国、辐射南亚东南亚的区域性国际枢纽中心的城市形象为目的。结合“八入滇五出境”高速铁路枢纽站建成运营的机遇，以建配套、畅交通、强安保、优服务、美环境、兴产业为宣传重点，宣传高铁开通的各项服务保障工作。

国道213线3合同段（雨花村段）起于联大立交，止于三板桥，道路全长4.1公里，其中1公里由新都公司改扩建为城市道路，其余3.1公里，由我区于2013年至2015年提升改造为二级公路。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

大交通规划前期研究，包括呈贡现代交通体系发展纲要、呈贡区公交走廊沿线土地利用TOD研究和呈贡绿色交通系统专项规划前期研究。完成《“大交通规划”规划前期课题研究》成果编制工作。

国道213线3合同段于2013年8月开工，2015年6月2 日完成交工验收。道路在2年质保期内出现坑槽、沉陷、块状裂缝等病害的情况，与施工方存在质量纠纷。完成该项目的司法鉴定工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金使用情况分析

“大交通”规划前期课题研究2017年结余资金44.326万元（预算资金），已使用资金44.326万元。

国道213线3合同段项目2018年到位资金30万元（预算资金），已使用资金30万元。

（二）项目资金管理情况

为确保项目前期工作和征地拆迁工作能按时完成，在项目实施中，我局切实做到专项资金专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。完成《“大交通规划”规划前期课题研究》成果编制工作。完成国道213线3合同段项目司法鉴定工作。

（二）项目管理情况分析。严格按照管理办法，切实做到专项资金专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

四、项目绩效情况

（一）效率性分析。项目建设中，我们严格按照管理办法，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，有效控制工期和节约费用。

（二）经济性分析。项目的建设，有利于缓解交通拥堵，增加经济效益。使得社会效益显著，有利于繁荣地方经济，取得了很大的社会经济效益。

（三）有效性分析。有利于扩大就业，提高社会综合事业的发展。有利于提高周边人民的收入，改善人民的生活环境。有利于改善当地的人文环境，完善教育和卫生水平，使周边广大人民和各级政府直接受益。

（四）可持续性分析。建成项目带来的负面影响比较小，而且我们通过一定措施在此控制影响面和影响度，使得负面影响降低到最低甚至得以解决。项目所在地社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展，社会可行性良好。

五、存在的问题

资金拨付方面的问题。因项目推进受制因素较多，造成项目资金拨付不能与财政到位资金同步支出。如大交通规划研究课题资金，在区政府下达的文件时提出由市交科所进行研究，但在实施过程中，因交科所改制，造成项目合同无法签订，工作难以开展，只能采用招投标方式选取服务单位，延长了课题研究的时间。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

做好“大交通”前期课题研究和国道213线3合同段项目综合协调工作。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议

深入群众做好相关协调工作，是关系社会和谐的稳定基础，也是关系项目是否顺利建设及经济发展的重要保障。