
昆明市呈贡区交通运输局2021年四好农村路项目

1、 项目名称

四好农村路项目

2、 立项依据

上级党委、政府文件

3、 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区交通运输局


组织机构代码：115301210151296166
地址：昆明市呈贡区古银路62号
联系电话：0871-67476359
法人代表：尹愿辉

经费来源：本级财政

单位概况：无

4、 项目基本概况

1.2021年按照昆明市呈贡区四好农村路建设实施方案，按照示范点建设，以典型带动由点及面，全面推进我区四好农村路建设。

2.计划建设一条示范县道（三铝路）、示范乡道（梅子公路）、示范村道（万溪冲公路）,上下可乐线（交警大队至可乐小学段）进行大修，缪阳线实施路长制、路域环境整治、大气污染防治等。          3.示范内容主要是公交站点建设，路况提升，绿化美化。
5、 项目实施内容

1.完成示范点的建设，为建设好、管理好、养护好、运营好农村公路发挥示范引领作用。

2.打造呈贡区建设四好农村路的亮点。   

6、 资金安排情况

本级财政安排已到位。

7、 项目实施计划

绿化美化9公里，路况提升1公里、大修1.2公里。2020年12月完成。

8、 项目实施成效

履职基础、公共服务能力得到提升。

9、 项目绩效目标表

	项目支出绩效目标申报表

	项目名称
	四好农村路

	主管部门及代码
	昆明市呈贡区交通运输局
	实施单位
	昆明市呈贡区交通运输局

	项目期
	跨年实施项目

	项目概况
	1.2020年按照昆明市呈贡区四好农村路建设实施方案，按照示范点建设，以典型带动由点及面，全面推进我区四好农村路建设。2.计划建设一条示范县道（三铝路）、示范乡道（梅子公路）、示范村道（万溪冲公路）,上下可乐线（交警大队至可乐小学段）进行大修，缪阳线实施路长制、路域环境整治、大气污染防治等。3.示范内容主要是公交站点建设，路况提升，绿化美化。

	项目立项依据
	上级党委、政府文件

	总  体   目  标
	中期目标
	年度目标

	
	把呈贡区农村公路建、管、养、运全面提升，实现县县有示范乡乡乡有示范村，村村有示范路的目标。为实现乡村振兴战略提供先行条件。
	1.完成示范点的建设，为建设好、管理好、养护好、运营好农村公路发挥示范引领作用。   

	
	
	2.打造呈贡区建设四好农村路的亮点   

	
	
	

	
	
	

	绩  效  指  标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	公交站点建设
	5个
	数量指标
	公交站点建设
	5个

	
	
	
	绿化美化、路况提升
	绿化美化9公里，路况提升1公里、大修1.2公里
	
	绿化美化、路况提升
	绿化美化9公里，路况提升1公里、大修1.2公里

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	项目竣工验收合格率
	≥98％
	质量指标
	项目验收合格率
	≥98％

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	方案制定和前期准备时间
	5月前
	时效指标
	方案制定和前期准备时间
	5月前

	
	
	
	招标采购时间
	7月前
	
	招标采购时间
	7月前

	
	
	
	施工时间
	1月至12月
	
	施工时间
	1月至12月

	
	
	
	验收时间
	12月
	
	验收时间
	12月

	
	
	成本指标
	项目预算控制数
	626万元
	成本指标
	项目预算控制数
	626万元

	
	效益指标
	经济效益指标
	履职基础、公共服务能力
	得到提升
	经济效益指标
	履职基础、公共服务能力
	得到提升

	
	
	社会效益指标
	
	
	社会效益指标
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	生态效益指标
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	
	
	可持续影响指标
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	职工满意度
	≥98％
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度招标 
	≥98％

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	单位已有的保障项目实施的制度措施
	已拟定了四好农村路实施方案，进行了任务分解，有目标考核。

	预算绩效说明
	根据《交通运输部关于推进“四好农村路”建设的意见》（交公路发【2015】73号）、《云南省人民政府关于加快推进“四好农村路”建设的实施意见》（云政发【2018】8号）、《昆明市呈贡区人民政府关于印发呈贡区加快推进“四好农村路”建设实施方案》。


