昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2022年呈贡区花都路（规划71号路-呈祥街）新建工程及呈贡区72号路（规划71号路-兴呈路）新建工程

- 项目名称

呈贡区花都路（规划71号路-呈祥街）新建工程及呈贡区72号路（规划71号路-兴呈路）新建工程

- 立项依据

昆明市呈贡区发展和改革局《昆明市呈贡区72号路（规划71号路-兴呈路）新建工程可行性研究报告的批复》呈发改复〔2017〕40号；昆明市呈贡区发展和改革局《昆明市呈贡区花都路（规划71号路-呈祥街）新建工程可行性研究报告的批复》呈发改复〔2017〕39号；昆明市呈贡区发展和改革局《关于呈贡72号路（呈贡71号路至古滇路段）新建项目工程可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2018〕31号）。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区住房和城乡建设局

组织机构代码：11530121015129667E

地址：兴呈路4800号

联系电话：0871-67479632

法人代表：尹愿辉

经费来源：财政拨款

单位概况：中共昆明市呈贡区委办公室  昆明市呈贡区人民政府办公室于2019年3月18日印发《昆明市呈贡区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（呈办通〔2019〕20号）文件，设立昆明市呈贡区住房和城乡建设局，为政府工作部门，正科级。在职人员编制17人，其中：行政编制 17人，事业编制0人。在职实有20人，离退休人员 10人。

主要负责辖区内市政道路等基础设施建设的协调管理与推进工作，负责辖区范围内占用、挖掘城市道路施工组织方案审查工作；公租房、廉租房等保障性住房建设与管理，及在建设指挥部统一安排下推进失地农民安置房建设；权限范围内燃气站点核准许可、工程质量注册、建设安全生产备案、建设工程消防管理等行政审批服务项目的审批管理工作；辖区内城市排水管网系统运行维护，配合做好辖区排水管网建设的技术审查和城市排水许可的审批、批后监管；建筑质量、建筑安全生、建筑市场、物业企业、绿色建筑推广、城市燃气安全、商品房交易等行业监管，以及防震减灾和人民防空工作；完成区委区政府赋予的具体项目建设任务。

四、项目基本概况

呈贡区72号路（规划71号路-兴呈路）新建工程规划为城市次干路，道路东西向展现，全长542.74米，道路红线宽30米，项目估算总投资5704.55万元；呈贡区花都路（规划71号路-呈祥街）新建工程规划为城市次干路，道路南北向展现，全长777.28米，道路红线宽40米，项目估算总投资8896.78万元；呈贡72号路（呈贡71号路至古滇路段）新建项目工程规划为城市次干路，全长210.7米，红线宽30米，项目估算总投资2969.56万元。

- 五、项目实施内容

道路工程、排水系统、照明及电气系统、管线综合设计、绿化工程，交通工程。

- 六、资金安排情况

安排项目建设资金80万元。

- 七、项目实施计划

根据项目决算审计，支付项目施工单位及服务单位尾款。

- 八、项目实施成效

道路的建成对改善周边交通环境和呈贡老城“核心片区”的建设和发展起到良好的推进作用。项目建设将完善市政路网，满足道路沿线的行人通行和休闲的需求，提高区域交通网络的通达性和便捷性；促进固定资产投资，增加社会就业，促进呈贡新区发展。

- 九、项目绩效目标表