昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门

2022年联大路二分路、呈贡25、呈贡30、彩云

路西二分路建设项目

- 项目名称

联大路二分路、呈贡25、呈贡30、彩云路西二分路建设项目

- 立项依据

昆明市呈贡区发展和改革局《关于联大路二分路建设项目工程可行性研究报告的批复》呈发改复【2018】47号；昆明市呈贡区发展和改革局《关于呈贡25号路建设项目工程可行性研究报告的批复》呈发改复【2018】44号；昆明市呈贡区发展和改革局《关于彩云路西二分路建设项目工程可行性研究报告的批复》呈发改复【2018】46号；昆明市呈贡区发展和改革局《关于呈贡30号路建设项目工程可行性研究报告的批复》呈发改复【2018】45号。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区住房和城乡建设局

组织机构代码：11530121015129667E

地址：兴呈路4800号

联系电话：0871-67479632

法人代表：尹愿辉

经费来源：财政拨款

单位概况：中共昆明市呈贡区委办公室  昆明市呈贡区人民政府办公室于2019年3月18日印发《昆明市呈贡区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（呈办通〔2019〕20号）文件，设立昆明市呈贡区住房和城乡建设局，为政府工作部门，正科级。在职人员编制17人，其中：行政编制 17人，事业编制0人。在职实有20人，离退休人员 10人。

主要负责辖区内市政道路等基础设施建设的协调管理与推进工作，负责辖区范围内占用、挖掘城市道路施工组织方案审查工作；公租房、廉租房等保障性住房建设与管理，及在建设指挥部统一安排下推进失地农民安置房建设；权限范围内燃气站点核准许可、工程质量注册、建设安全生产备案、建设工程消防管理等行政审批服务项目的审批管理工作；辖区内城市排水管网系统运行维护，配合做好辖区排水管网建设的技术审查和城市排水许可的审批、批后监管；建筑质量、建筑安全生、建筑市场、物业企业、绿色建筑推广、城市燃气安全、商品房交易等行业监管，以及防震减灾和人民防空工作；完成区委区政府赋予的具体项目建设任务。

四、项目基本概况

联大路二分路建设项目位于呈贡区雨花片区，联大路南侧，起点接谊康南路，止点接彩云南路，总投资4050.35万元，总长432.272米，红线宽30米，规划为城市次干路；呈贡25号路建设项目位于呈贡区雨花片区，联大路南侧，起点接谊康南路，由西向东，止点接彩云南路，总投资2942.53万元，总长435.764米，红线宽20米，规划为城市支路；彩云路西二分路建设项目位于呈贡区雨花片区内，彩云南路西侧，起点接联大路，止点接韶光街，总投资3398.85万元，总长375.377米，红线宽30米，规划为城市次干路；呈贡30号路建设项目位于呈贡区雨花片区，彩云路西侧，起点接联大路，由北向南，止点接韶光街，总投资2903.36万元，总长375.722米，红线宽20米，规划为步行及自行车专用路。

- 五、项目实施内容

路基工程、道路面铺装、行车道路面铺装、自行车专用道路面铺设，桥梁工程、非机动车道路面铺装、人行道铺装、交通工程、绿化工程、照明工程、综合管网工程。

- 六、资金安排情况

安排项目建设资金900万元。

- 七、项目实施计划

计划2021年完工。

- 八、项目实施成效

联大路二分路、呈贡25、呈贡30、彩云路西二分路建设项目位于呈贡区雨花片区，片区内部断头路多，次支路网较缺乏，该项目采用“小街坊、密路网”格局，让交通组织更加灵活，从而提高整个路网的通行能力和效率。

- 九、项目绩效目标表