昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门

2022年人防设施维修维护专项经费项目

- 项目名称

人防设施维修维护专项经费

- 立项依据

围绕昆明市国动委印发《昆明市人防工作十四五规划》的通知精神加强人防工程的审批、监督、联合验收等相关工作，认真做好人民防法律法规宣传教育“五进”和警报器试呜工作，落实好上级人防部门按排的相关工作。为呈贡区的人民防空安全做出坚强后盾。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区住房和城乡建设局

组织机构代码：11530121015129667E

地址：兴呈路4800号

联系电话：0871-67479632

法人代表：尹愿辉

经费来源：财政拨款

单位概况：中共昆明市呈贡区委办公室  昆明市呈贡区人民政府办公室于2019年3月18日印发《昆明市呈贡区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（呈办通〔2019〕20号）文件，设立昆明市呈贡区住房和城乡建设局，为政府工作部门，正科级。在职人员编制17人，其中：行政编制 17人，事业编制0人。在职实有20人，离退休人员 10人。

主要负责辖区内市政道路等基础设施建设的协调管理与推进工作，负责辖区范围内占用、挖掘城市道路施工组织方案审查工作；公租房、廉租房等保障性住房建设与管理，及在建设指挥部统一安排下推进失地农民安置房建设；权限范围内燃气站点核准许可、工程质量注册、建设安全生产备案、建设工程消防管理等行政审批服务项目的审批管理工作；辖区内城市排水管网系统运行维护，配合做好辖区排水管网建设的技术审查和城市排水许可的审批、批后监管；建筑质量、建筑安全生、建筑市场、物业企业、绿色建筑推广、城市燃气安全、商品房交易等行业监管，以及防震减灾和人民防空工作；完成区委区政府赋予的具体项目建设任务。

- 项目基本概况

根据昆明市国动委印发《昆明市人防工作十四五规划》的通知和昆明市人民防空办公室关于人防短波通信二级网建设的通知要求，依据人防办上年支出及结合本年工作开展。

- 项目实施内容

按市级要求完成我区人防短波通信二级网建设，对辖区人防设施做好维护工作，确保警报器及移动指挥所正常使用。

- 资金安排情况

人防设施维修维护专项经费经费批复预算资金19万元。明细如下：

1、数据使用费及宣传办公费1万元。

2、警报器及移动指挥所维护管理1.2万元。

3、人防短波二级通信网建设费15万元。

4、外聘1人每月1500元，共1.8万元。

- 项目实施计划

项目的实施由人民防空办公室实施，按照昆明市人民防空办公室关于人防短波通信二级网建设的通知要求严格执行及人防办上年支出及结合本年工作有序组织开展。

- 项目实施成效

加强人防工程的审批、监督、联合验收等相关工作，认真做好人民防法律法规宣传教育“五进”和警报器试呜工作，认真开展人防警报器及移动指挥平台维护管理工作，加强人防教育宣传工作，做好各级人防部门组织的拉练演练工作。落实好上级人防部门按排的相关工作，为呈贡区的人民防空安全做出坚强后盾。

- 九、项目绩效目标表

| 项目目标 | 总体目标(2022年-2024年) |  | 围绕昆明市国动委印发《昆明市人防工作十四五规划》的通知精神加强人防工程的审批、监督、联合验收等相关工作，认真做好人民防法律法规宣传教育“五进”和警报器试呜工作，落实好上级人防部门按排的相关工作。为呈贡区的人民防空安全做出坚强后盾。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预算年度(2022年)目标 |  | 认真开展人防警报器及移动指挥平台维护管理工作，加强人防教育宣传工作，严格抓好人防工程审批监管服务工作，做好各级人防部门组织的拉练演练工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 25个警报器1个移动指挥所维护次数 | = | 2 | 次 | 定量指标 | 未按计划进行维护，每少1次扣2分 | 年内组织分批次对25个警报器1个移动指挥所进行维护 | 按照人防相关文件组织实施 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 移动指挥所保养及警报器维护后使用情况 | = | 正常使用 | % | 定量指标 | 每发生一次不能正常使用扣1分 | 设备100%正常使用 | 按照人防相关文件组织实施 |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 完成时间 | = | 12月31日 | 日 | 定量指标 | 按时完成 | 按计划完成维修维护管理 | 年度工作目标 |
|  | 成本指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 人防短波二级通讯网建设费 | <= | 15 | 万元 | 定量指标 | 超出预算扣2分 | 人防短波二级通讯网建设费 | 昆明市人民防空办公室 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 社会效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 战备思想教育和防空知识教育宣传 | >= | 90 | % | 定性指标 | 宣传工作达到预期值，未达到的扣分 | 人防知识宣传群众知晓程度 | 按照人防相关文件组织实施 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 群众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 对工作群众是否满意 | 人防信息化建设群众满意情况 | 工作安排 |