昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门

2022年人行天桥布点专项规划编制经费项目

- 项目名称

呈贡区人行天桥布点专项规划编制经费

- 立项依据

根据《关于启动呈贡区人行天桥布点专项规划编制工作的请示》（呈建请〔2021〕35号）及区政府文件批办卡。为科学合理布局呈贡区人行天桥，做到人行天桥建设有规可依、有计划可循，经区政府批示，由区住建局启动呈贡区人行天桥布点专项规划编制工作，为呈贡区社区居民打造安全、舒适、便捷的过街人行通道。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区住房和城乡建设局

组织机构代码：11530121015129667E

地址：兴呈路4800号

联系电话：0871-67479632

法人代表：尹愿辉

经费来源：财政拨款

单位概况：中共昆明市呈贡区委办公室  昆明市呈贡区人民政府办公室于2019年3月18日印发《昆明市呈贡区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（呈办通〔2019〕20号）文件，设立昆明市呈贡区住房和城乡建设局，为政府工作部门，正科级。在职人员编制17人，其中：行政编制 17人，事业编制0人。在职实有20人，离退休人员 10人。

主要负责辖区内市政道路等基础设施建设的协调管理与推进工作，负责辖区范围内占用、挖掘城市道路施工组织方案审查工作；公租房、廉租房等保障性住房建设与管理，及在建设指挥部统一安排下推进失地农民安置房建设；权限范围内燃气站点核准许可、工程质量注册、建设安全生产备案、建设工程消防管理等行政审批服务项目的审批管理工作；辖区内城市排水管网系统运行维护，配合做好辖区排水管网建设的技术审查和城市排水许可的审批、批后监管；建筑质量、建筑安全生、建筑市场、物业企业、绿色建筑推广、城市燃气安全、商品房交易等行业监管，以及防震减灾和人民防空工作；完成区委区政府赋予的具体项目建设任务。

- 项目基本概况

近年来，随着呈贡区经济建设的发展及城市化速度的加快，城市各个功能区及城市交通设施陆续投入使用，城市人口和汽车拥有量快速增加，机动车、非机动车和行人过街交通的矛盾日益突出，已严重影响道路的通行效率。主要交通干道经常存在机动车、非机动车、行人之间争道现象。主干道路虽设置了斑马线，但由于车流量大，过街时间较长，行人出行安全问题日益突出。呈贡区历年人大代表建议、政协委员提案及社情民意对人行天桥建设提出了需求。目前，呈贡区只在彩云路地铁1号线斗南站完成了1座人行天桥的建设。现状人行天桥的设置数量及布局不能满足实际需求。为了提高呈贡区城市道路通行效率，缓解机动车、非机动车和行人之间争道拥堵现象，保障行人过街安全，实现人车分流，根据呈贡区政府的工作安排，由区住建局启动呈贡区人行天桥布点专项规划的编制工作。

- 项目实施内容

呈贡区规划控制面积160平方公里，规划新城建设面积107平方公里，人口规模95万人。呈贡区总体规划市政路网约277条，长度约为446.582km，建成通车市政道路142条（大部份道路因局部未建设造成全线未贯通），长约210.846km，未建设市政道路约235.736km。红线宽度在40米及40米以上的道路有40.132km，道路红线较宽、人流密集的路段，行人交通安全问题日益突出。尤其是彩云路、石龙路、兴呈路、聚贤街、云白药街、环湖路等主要交通干道配置有学校、大型居住小区、大型商业体、城市广场、城市公园、地铁站等行人相对集中的路段或交叉口路口，交通极易堵塞，人车矛盾及人行过街的方便和安全等问题日益引起社会关注。下步我局将积极与交警、规划等相关部门对接，对呈贡区交通现状进行摸底调查，广泛征询社区民意，收集基础数据，通过政府采购方式委托规划设计单位，合理规划布局呈贡区人行天桥，充分考虑与周边环境相协调的人性化设计理念，完善各项配套设计，为社区居民打造安全、舒适、便捷的过街人行通道。

- 资金安排情况

呈贡区人行天桥布点专项规划编制经费50万元，通过政府采购的方式选取规划编制单位。

- 项目实施计划

计划2022年2月通过政府购买服务方式选取第三方规划设计单位，对呈贡区交通现状进行摸底调查，收集基础数据，科学合理布局呈贡区人行天桥。计划2022年8月完成布点专项规划，并报区自然资源部门审批并公示。

- 项目实施成效

通过对已建成人行天桥的现状分析，人行天桥的建设对缓解城市交通拥堵和保障行人安全取得了明显的效果。特别是在人流和车流密度大的十字道路交叉路口，设置行人过街天桥，完全实现人车分流，既提高了机动车的行驶速度，又保障了行人的安全，在城市交通中发挥着越来越重要的作用。呈贡新区建设以来，历年人大代表建议、政协委员提案及社情民意都对我区人行天桥建设提出了需求，我区在城市建设中逐步推进人行天桥建设势在必行。为了呈贡区人行天桥建设布点科学合理，建设有规划可依、有计划可循，根据区政府工作安排，由区住建局启动呈贡区人行天桥布点专项规划编制工作。

九、项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2022年-2024年) |  | 随着城市人口增加、车辆增多，为缓解城市交通拥堵和保障行人安全，对辖区市政道路交叉口进行摸底，在人流和车流密度大的十字道路交叉路口计划设置行人过街天桥，编制人行天桥规划，下步按规划有计划实施人行天桥建设。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2022年)目标 |  | 聘请第三方对辖区市政道路交叉口进行摸底，结合实际情况提出在人流和车流密度大的十字道路交叉路口设置行人过街天桥的计划，再组织编制人行天桥规划。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 人行天桥布点范围 | >= | 78.84 | 平方公里 | 定量指标 | 未合理规划布点 | 人行天桥布点范围 | 预计测算 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 完成质量 | >= | 摸底全面，规划可行 | 达标 | 定性指标 | 达到工作要求目标 | 摸底数数准确，方案编制符合质量 | 合同要求 |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 限时完成 | <= | 11月前 | 月 | 定量指标 | 是否在规定时间完成 | 完成时间 | 合同规定 |
|  | 成本指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 编制费 | = | 50 | 万元 | 定量指标 | 是否超预算 | 编制费及交通影响评价费用 | 实际预测 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 社会效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 缓解城市交通拥堵和保障行人安全 | >= | 有效缓解城市交通拥堵和保障行人安全 | % | 定性指标 | 人行天桥布点是否合理可行 | 方案措施能有效缓解城市交通拥堵，保障行人安全 | 工作请示及政府批办卡 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 受众群众满意度 | >= | 90 | % | 定性指标 | 满意度 | 达到目标要求 | 满意度 |