昆明市呈贡区排水管理中心部门

2022年呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程经费项目

- 项目名称

呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程经费

- 立项依据

1.昆明市呈贡区人民政府关于对呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程前期工作经费的批复（呈政复〔2021〕118号）。

2.昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发昆明市呈贡区城市管网排查、雨污分流暨溢流污染防控工作实施方案的通知（呈政办笺〔2021〕32号）。

3.关于对呈贡区2021年度城市管网排查、雨污分流及溢流污染防控工作任务进行分解的通知（呈政办笺〔2021〕29号）。

4.关于呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程可行性研究报告的批复（呈发改复〔2021〕53号）。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区排水管理中心

组织机构代码：12530121432966538J

地址：昆明市呈贡区兴呈路4800号

联系电话：67475449

法人代表：李智勇

经费来源：财政补助

单位概况：承担城市排水管理职责。负责呈贡辖区城市排水管网系统的运行维护和年度清淤工作，对职责范围的排水泵站进行监管，及时处置排水类的网格案件和12345市长热线件，做好辖区排水管网建设的技术审查和城市排水许可的审批、批后监管等。核定编制19人，实有在职在编17人。

- 项目基本概况

根据《关于对呈贡区河（湖）长制落实情况现场督查明确工作任务进行立项督查的通知》（呈督通〔2021〕8号）和《昆明市呈贡区人民政府办公室关于征求〈昆明市呈贡区老城片区市容环境综合治理提升工作行动方案（征求意见稿）〉意见的通知》的要求。防止城市防汛内涝、消除黑臭水体，解决原排水系统老化，管道堵塞，汛期排水不畅，雨水倒灌等现象。由区住房和城乡建设局牵头，以老旧小区改造为契机，完善老城片区雨污分流系统，使之便于雨水收集利用和集中管理排放，降低水量对污水处理厂的冲击，保证污水处理厂的处理效率，进一步改善水质。该项工作安排由区排水管理中心具体负责实施。

呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程实施范围包括呈贡区老城片区内的兴呈路（彩云路至龙城街）、环城南路、古银路、东桥路及昆磨高速东侧的玉兰苑小区，计划新建排水管网12.67千米，项目总投资估算为2568.43万元。

- 项目实施内容

1、新修建的污水管：

新建DN500-DN800的污水主管4145m，DN300的污水支管1150m，DN150散户污水接户管3500m。

2、新修建的雨水管：

新建DN600、DN2400的雨水主管 220m、405m，DN400的污水支管450m，DN100的散户雨水接户管2800m。

新建市政雨污水管网共计12.67公里。

- 资金安排情况

1.监理服务费50万元；

2.设计服务费90万元；

3.施工进度款1064万元；

项目2022年合计金额1204万元。

- 项目实施计划

（1）新修建的污水管：新建 DN500-DN800 的污水主管 4145m，DN300 的污水支管 1150m，DN150 散户污水接户管 3500m。污水主管包括：DN800、DN600 的Ⅱ级钢筋砼管污水管道 740m、980m，DN800、DN500 的高密度聚乙烯硅碳排水防渗管 80m、2345m。

（2）新修建的雨水管：新建 DN600、DN2400 的雨水主管 220m、405m，DN400 的污水支管 450m，DN100 的散户雨水接户管 2800m。

该项目计划于2022年3月进场施工，年内实施完毕，呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程服务费按照合同书约定进行支付。

- 项目实施成效

本项目的实施将提高片区内排水管网的覆盖率，保证雨污水顺畅排放，加快解决老城片区环境存在的突出问题，进一步改善项目区生活污水随意排放和污水处理不达标的环境问题。有利于提高居民的生活质量，为呈贡区经济社会的可持续发展和城区现代化建设奠定坚实的基础。

- 项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2022年-2024年) |  | 完成好呈贡区老城片区雨污分流改造工作，计划新建市政雨污水管网12.67公里，其中新修建的污水管8.795公里（包括新建DN500~DN800的污水主管4145m，DN300的污水支管1150m，DN150散户污水接户管3500m），新修建的雨水管3.875公里(包括新建DN600、DN2400的雨水主管 220m、405m，DN400的污水支管450m，DN100的散户雨水接户管2800m)。新修建管网均需满足《室外排水设计标准》的要求，符合现行质量验收标准，居民满意度90%以上，杜绝城市内涝污染生态环境，加强新建管网后期清淤维护，保障设施完好率达90%以上，预计2022年12月31日前完成全部工程量。2023年完成资金支付，2024年结合呈贡区400公里市政排水管网清淤维护工作做好本项目新建管网的后期管养，确保排水通畅。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2022年)目标 |  | 完成好呈贡区老城片区雨污分流改造工作，计划新建市政雨污水管网12.67公里，其中新修建的污水管8.795公里（包括新建DN500~DN800的污水主管4145m，DN300的污水支管1150m，DN150散户污水接户管3500m），新修建的雨水管3.875公里(包括新建DN600、DN2400的雨水主管 220m、405m，DN400的污水支管450m，DN100的散户雨水接户管2800m)。新修建管网均需满足《室外排水设计标准》的要求，符合现行质量验收标准，居民满意度90%以上，杜绝城市内涝污染生态环境，加强新建管网后期清淤维护，保障设施完好率达90%以上，预计2022年12月31日前完成全部工程量。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 新建市政雨污水管网共计12.67公里 | >= | 12.67公里 | 公里 | 定量指标 | 实际新建雨污水管网长度/计划新建雨污水管网长度*100（总分上限100分） | 新建市政雨污水管网12.67公里 | 《关于对呈贡区2021年度城市管网排查、雨污分流及溢流污染防控工作任务进行分解的通知》 |
|  |  | 一、新修建的污水管： 新建DN500~DN800的污水主管4145m，DN300的污水支管1150m，DN150散户污水接户管3500m。 | >= | 8.795公里 | 公里 | 定量指标 | 实际新建污水管网长度/计划新建污水管网长度*100（总分上限100分） | 一、新修建的污水管： 新建DN500~DN800的污水主管4145m，DN300的污水支管1150m，DN150散户污水接户管3500m。 | 《关于对呈贡区2021年度城市管网排查、雨污分流及溢流污染防控工作任务进行分解的通知》 |
|  |  | 二、新修建的雨水管： 新建DN600、DN2400的雨水主管 220m、405m，DN400的污水支管450m，DN100的散户雨水接户管2800m。 | >= | 3.875公里 | 公里 | 定量指标 | 实际新建雨水管网长度/计划新建雨水管网长度*100（总分上限100分） | 二、新修建的雨水管： 新建DN600、DN2400的雨水主管 220m、405m，DN400的污水支管450m，DN100的散户雨水接户管2800m。 | 《关于对呈贡区2021年度城市管网排查、雨污分流及溢流污染防控工作任务进行分解的通知》 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 遵照《室外排水设计标准》的要求，结合排水现状、规划及实施情况，做到合理施工。 | = | 完成目标100% | % | 定性指标 | 满足施工质量标准雨污水管网数量/实际新建数量*100（总分上限100分）达到指标值 | 完成目标100% | 《室外排水设计标准》 |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 确保2022年12月31日前完成呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程管网建设 | <= | 2022年12月31日前完成 | 日 | 定性指标 | 100-（实际完成时限-计划完成时限）*2 （总分上限100分） | 确保2022年12月31日前完成呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程管网建设 | 《关于对呈贡区2021年度城市管网排查、雨污分流及溢流污染防控工作任务进行分解的通知》 |
|  | 成本指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 雨污分流综合整治工程2022年工作经费需1204万元 | <= | 1204万元 | 万元 | 定量指标 | 本年度最终支付工作经费/年初计划支付工作经费*100（总分上限100分） | 呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程2022年需工作经费1204万元（不含2021年已申报的前期工作经费98万元） | 《118号 昆明市呈贡区人民政府关于对呈贡老城片区排水管网雨污分流综合整治工程前期工作经费的批复》、《老城雨污分流可研批复》 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 社会效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 改善城市人居环境 | >= | 防止城市汛期内涝，消除黑臭水体，居民人居环境满意度90%以上 | % | 定性指标 | 实际服务对象满意度/计划服务对象满意度*100（总分上限100分） | 防止城市汛期内涝，消除黑臭水体，解决管网堵塞、排水不畅等问题，提升城市管理水平，有效改善了人居环境。 | 《118号 昆明市呈贡区人民政府关于对呈贡老城片区排水管网雨污分流综合整治工程前期工作经费的批复》、《老城雨污分流可研批复》 |
|  | 生态效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 保护城市生态环境 | = | 本年度呈贡老城内涝事件控制在0次，杜绝城市内涝污染生态环境。 | 次 | 定量指标 | 100-本年度老城内涝事件次数*10（总分上限100分） | 完善老城片区雨污分流系统，使之便于雨水收集、利用和集中管理，杜绝污水外溢污染城市环境。 | 《118号 昆明市呈贡区人民政府关于对呈贡老城片区排水管网雨污分流综合整治工程前期工作经费的批复》、《老城雨污分流可研批复》 |
|  | 可持续影响指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 持续改善城市人居环境 | >= | 加强新建管网后期清淤维护，完好率达90%以上 | % | 定性指标 | 实际完好率/计划完好率*100（总分上限100分） | 持续推进老城片区雨污分流改造工作，确保排水系统正常运转，改善城市环境，提升居民满足感和幸福感。 | 《118号 昆明市呈贡区人民政府关于对呈贡老城片区排水管网雨污分流综合整治工程前期工作经费的批复》、《老城雨污分流可研批复》 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 周边居民满意度调查 | >= | 90% | % | 定量指标 | 实际服务对象满意度/计划服务对象满意度*100（总分上限100分） | 满意度90%以上 | 《118号 昆明市呈贡区人民政府关于对呈贡老城片区排水管网雨污分流综合整治工程前期工作经费的批复》、《老城雨污分流可研批复》 |