昆明市呈贡区发展和改革局部门2022年呈贡

中心粮库建设项目专项资金项目

- 项目名称

呈贡中心粮库建设项目专项资金

- 立项依据

《呈贡中心粮库建设项目可行性研究报告》等

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区发展和改革局

组织机构代码：11530121015129608B

地址：云南省昆明市呈贡区龙城街道双龙路6号

联系电话：0871-67479741

法人代表：高峰

经费来源：财政拨款

单位概况：昆明市呈贡区发展和改革局是昆明市呈贡区人民政府工作部门，加挂昆明市呈贡区粮食和物资储备局牌子。昆明市呈贡区发展和改革局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于发展和改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。中共昆明市呈贡区委财经委员会办公室（以下简称区委财经办）设在昆明市呈贡区发展和改革局，接受中共昆明市呈贡区委财经委员会的直接领导，承担中共昆明市呈贡区委财经委员会具体工作，组织开展全区国民经济和社会发展方面的政策研究，协调督促有关方面落实中共昆明市呈贡区委财经委员会决定事项、工作部署和要求等。昆明市呈贡区发展和改革局的内设机构根据工作需要承担区委财经办相关工作，接受区委财经办的统筹协调。昆明市呈贡区发展和改革局设下列内设机构：1.办公室（区委财经办秘书科）2.发展规划科3.投资管理科（行政审批服务科）4.改革和能源科5.价格管理科6.粮食和物资储备监管科。纳入昆明市呈贡区发展和改革局部门预算编报的单位共2个。分别是：1.昆明市呈贡区发展和改革局（行政单位），2.昆明市呈贡区经济发展服务中心（财政补助一类事业单位）。

- 项目基本概况

2021年9月29日《昆明市发展和改革委员会关于呈贡中心粮库调整项目投资计划的批复》(昆发改经贸〔2021〕500号)，项目位于昆明市呈贡雨花东南片区信息产业园区KCC2016-1号地块，调整后的项目规划建设用地面积40.37亩，总建筑面积10270.31平方米，粮食仓储库容43092吨，项目估算总投资约12254.43万元。

- 项目实施内容

项目建设平房仓6栋，建筑面积9016.2平方米，总仓储库容43092吨。其中：新建仓容6162吨，原址危仓老库拆除异地新建仓容量36930吨。业务用房及辅助设施用房建筑面积1254.11平方米。配套建设绿化、道路等附属设施。购置、安装相关生产配套设施、设备。

资金安排情况：土地补偿费31,229,863元；房屋建筑物构建8,770,137元。

- 项目实施计划

2021年8月完成《呈贡中心粮库建设项目可行性研究报告》，2021年9月29日《昆明市发展和改革委员会关于呈贡中心粮库调整项目投资计划的批复》(昆发改经贸〔2021〕500号)，项目位于昆明市呈贡雨花东南片区信息产业园区KCC2016-1号地块，项目规划建设用地面积40.37亩，总建筑面积10270.31平方米。建设平房仓6栋，建筑面积9016.2平方米，总仓储库容43092吨。其中：新建仓容6162吨，原址危仓老库拆除异地新建仓容量36930吨。业务用房及辅助设施用房建筑面积1254.11平方米。配套建设绿化、道路等附属设施。购置、安装相关生产配套设施、设备。

项目实施成效：储备粮食。

- 项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 目标 |  | 总体目标(2022年-2024年) |  | 建设平房仓6栋，建筑面积9016.2平方米，总仓储库容43092吨。其中：新建仓容6162吨，原址危仓老库拆除异地重建仓容量36930吨。业务用房及辅助设施用房建筑面积1254.11平方米。配套建设绿化、道路等附属设施。购置、安装相关生产配套设施、设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算年度(2022年)目标 |  |  |  | 完成项目土地供应，支付土地费用；完成项目配套用水、用电、施工便道、地基基础、部分主体建设。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |  |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标性质 |  | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 |  | 平房仓6栋， |  |  |  | 6 | 栋 | 定量指标 | 国家的法律法规；部门的工作实施方案、工作管理办法；行业标准；任务分解、计划目标；历史统计、上年数据；项目合同约定 | 平房仓6栋， | 国家的法律法规；部门的工作实施方案、工作管理办法；行业标准；任务分解、计划目标；历史统计、上年数据；项目合同约定 |  |
|  |  |  | 建筑面积9016.2平方米 |  |  |  | 9016.2 | 平方米 | 定量指标 | 国家的法律法规；部门的工作实施方案、工作管理办法；行业标准；任务分解、计划目标；历史统计、上年数据；项目合同约定 | 建筑面积9016.2平方米 | 国家的法律法规；部门的工作实施方案、工作管理办法；行业标准；任务分解、计划目标；历史统计、上年数据；项目合同约定 |  |
|  |  |  | 仓储仓容43092吨 |  |  |  | 43092 | 吨 | 定量指标 | 国家的法律法规；部门的工作实施方案、工作管理办法；行业标准；任务分解、计划目标；历史统计、上年数据；项目合同约定 | 仓储仓容43092吨 | 国家的法律法规；部门的工作实施方案、工作管理办法；行业标准；任务分解、计划目标；历史统计、上年数据；项目合同约定 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  | 粮食仓储 |  |  |  | 达标 | 达标 | 定性指标 | 国家的法律法规；部门的工作实施方案、工作管理办法；行业标准；任务分解、计划目标；历史统计、上年数据；项目合同约定 | 粮食仓储 | 国家的法律法规；部门的工作实施方案、工作管理办法；行业标准；任务分解、计划目标；历史统计、上年数据；项目合同约定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 95 | % | 定性指标 | 国家的法律法规；部门的工作实施方案、工作管理办法；行业标准；任务分解、计划目标；历史统计、上年数据；项目合同约定 | 服务对象满意度 | 国家的法律法规；部门的工作实施方案、工作管理办法；行业标准；任务分解、计划目标；历史统计、上年数据；项目合同约定 |  |