昆明市呈贡区政务服务管理局

2022年“e办通”政务服务自助终端项目

- 项目名称

“e办通”政务服务自助终端项目经费

- 立项依据

《昆明市政务服务管理局关于开展“e办通”政务服务自助终端选址部署工作的通知》《关于申请“e办通”政务服务自助终端采购经费的请示（呈政务请〔2021〕8号）等文件。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区政务服务管理局

组织机构代码：11530121MB198972XH

地址：昆明市呈贡区呈祥街515号惠景园下沉广场

联系电话：67481242

法人代表：孙浩

经费来源：财政全额拨款

单位概况：昆明市呈贡区政务服务管理局是昆明市呈贡区人民政府工作部门，为正科级，加挂昆明市呈贡区行政审批局、昆明市呈贡区公共资源交易监督管理局牌子。昆明市呈贡区政务服务管理局是贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于政务服务、行政审批、公共资源交易监督管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务、行政审批、公共资源交易监督管理工作的集中统一领导。

- 项目基本概况

按照省委、省政府和市委、市政府关于学习借鉴福建省营商环境建设经验，复制借鉴厦门在全国首创的“e 政务”自助服务新模式，推动昆明市高频政务服务事项“自助办”“就近办”和“跨省通办”，结合呈贡区实际需求，拟选定10个点位，设置“e办通”政务服务自助终端10台。

- 项目实施内容

为推动昆明市高频政务服务事项“自助办”“就近办”和“跨省通办”，学习借鉴营商环境建设经验，结合呈贡区实际需求，选定10个点位，设置“e办通”政务服务自助终端10台。

- 资金安排情况

全年安排资金90万元。

- 项目实施计划

- 本项目于2022年6月30日前完成选址、设备采购、网络采购及调试等工作。

- 项目实施成效

通过项目的实施，能更快推动昆明市高频政务服务事项“自助办”“就近办”和“跨省通办”，全面提升企业和群众的满意度和获得感。

- 项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2022年-2024年) |  | 学习借鉴营商环境建设经验，推动昆明市高频政务服务事项“自助办”“就近办”和“跨省通办”。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2022年)目标 |  | 学习借鉴营商环境建设经验，推动昆明市高频政务服务事项“自助办”“就近办”和“跨省通办”。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | “e办通”设备采购数量 | = | 10 | 台（套） | 定量指标 | 数量低于10台扣100分 | “e办通”设备采购 | 《昆明市政务服务管理局关于开展“e办通”政务服务自助终端选址部署工作的通知》 |
|  | 成本指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | “e办通”政务服务自助终端项目建设成本 | <= | 90 | 万元 | 定量指标 | 项目总价超过90万元扣100分 | “e办通”政务服务自助终端项目建设成本 | 《昆明市政务服务管理局关于开展“e办通”政务服务自助终端选址部署工作的通知》 |
|  |  | “e办通”设备采购单价 | <= | 8 | 万元 | 定量指标 | 设备采购单价超过8万元扣100分 | “e办通”设备采购单价 | 《昆明市政务服务管理局关于开展“e办通”政务服务自助终端选址部署工作的通知》 |
|  |  | “e办通”网络采购成本 | <= | 10 | 万元 | 定量指标 | 网络采购单价超过10万元扣100分 | “e办通”网络采购成本 | 《昆明市政务服务管理局关于开展“e办通”政务服务自助终端选址部署工作的通知》 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 社会效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 昆明市高频政务服务事项“自助办”“就近办”和“跨省通办”率 | >= | 50 | % | 定性指标 | 相关评价指标排名 | 昆明市高频政务服务事项“自助办”“就近办”和“跨省通办”率 | 昆明市高频政务服务事项“自助办”“就近办”和“跨省通办”率统计 |
|  |  | 营造优良政务环境 | >= | 50 | % | 定性指标 | 相关评价指标排名 | 昆明市营商环境评价相关指标 | 昆明市营商环境评价相关指标 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 广大群众、企业及投资客商满意 | = | 100 | % | 定性指标 | 群众满意度调查结果，满意度低于85%，扣10分 | 广大群众、企业及投资客商满意 | 政务服务“好差评”管理系统、政务要情通报 |