昆明市呈贡区政务服务管理局

2022年政务中心运行维护经费项目

- 项目名称

政务中心运行维护经费

- 立项依据

关于印发《昆明市呈贡区政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（呈办通〔2019〕29号）《昆明市呈贡区人民政府关于安排呈贡区政务服务中心（新址）主体外配套设施维修维护及公共区域用电所需经费的批复》（呈政复﹝2020﹞219号）《昆明市呈贡区人民政府关于安排呈贡区政务服务中心（新址）主体设施维修维护所需经费的批复》（呈政复﹝2018﹞220号）等文件。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区政务服务管理局

组织机构代码：11530121MB198972XH

地址：昆明市呈贡区呈祥街515号惠景园下沉广场

联系电话：67481242

法人代表：孙浩

经费来源：财政全额拨款

单位概况：昆明市呈贡区政务服务管理局是昆明市呈贡区人民政府工作部门，为正科级，加挂昆明市呈贡区行政审批局、昆明市呈贡区公共资源交易监督管理局牌子。昆明市呈贡区政务服务管理局是贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于政务服务、行政审批、公共资源交易监督管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务、行政审批、公共资源交易监督管理工作的集中统一领导。

- 项目基本概况

政务服务中心面积12629平方米，坚持“安全第一、预防为主”的方针，坚持“一岗双责”和安全工作“一票否决”的理念，切实加强重点要害部位的安全检查及维修维护，杜绝安全事故的发生，切实保障来访办事群众的生命及财产安全，保障区政务中心的正常高效运转。

- 项目实施内容

政务中心运行维护经费主要用于对政务服务中心灭火、空调、防火卷帘、给排水、消防喷淋、火灾自动报警设备、防排烟、电器照明、配电室用电设备进行定期检查及维修维护，对卫生间提升泵等设施的正常维保和临时性应急抢修、抢险工作。

- 资金安排情况

全年安排资金38万元。

- 项目实施计划

本项目开展时间为2022年1月1日至2022年12月31日。根据政务服务中心灭火、空调、防火卷帘、给排水、消防喷淋、火灾自动报警设备、防排烟、电器照明、配电室用电设备进行定期检查及维修维护，对卫生间提升泵等设施进行正常维保。

- 项目实施成效

- 通过项目的实施，不断完善政务服务大厅设施设备的维修维护，有效提升政务服务大厅硬件设施设备。切实加强重点要害部位的安全检查及维修维护，杜绝安全事故的发生，切实保障来访办事群众的生命及财产安全，保障区政务中心的正常高效运转。

- 项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2022年-2024年) |  | 2022年至2024年坚持“安全第一、预防为主”的方针，坚持“一岗双责”和安全工作“一票否决”的理念，切实加强重点要害部位的安全检查及维修维护，杜绝安全事故的发生，切实保障来访办事群众的生命及财产安全，保障区政务中心的正常高效运转。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2022年)目标 |  | 坚持“安全第一、预防为主”的方针，坚持“一岗双责”和安全工作“一票否决”的理念，切实加强重点要害部位的安全检查及维修维护，杜绝安全事故的发生，切实保障来访办事群众的生命及财产安全，保障区政务中心的正常高效运转。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 政务大厅档案区气体灭火系统 | >= | 12 | 次 | 定量指标 | 每漏检1次或1个点位该项扣5分 | 每月对存放在政务大厅档案区的4个紧急启停按钮、27个气体喷嘴、36套七氟丙烷瓶组、3060KG七氟丙烷扥等进行检查、维护。1年不低于12次。 | 根据上年支出情况 |
|  |  | 空调系统 | >= | 12 | 次 | 定量指标 | 每漏检1次或1个点位该项扣5分。 | 每月对政务中心的154台室内机、44个减震器、150个线控器、319个双层百叶风口(带网)等进行检查、维修维护。1年不低于12次。 | 根据上年支出情况 |
|  |  | 防火卷帘 | >= | 12 | 次 | 定量指标 | 每漏检1次或1个点位该项扣5分。 | 每月对政务中心21道防火卷帘门、21个防火保护箱等进行检查、维修维护。1年不低于12次。 | 根据上年支出情况 |
|  |  | 电气照明系统 | >= | 12 | 次 | 定量指标 | 每漏检1次或1个点位该项扣5分. | 对政务中心普通灯具、204套暗装两孔加三孔安全门单相插座、疏散指示灯、安全出口灯应急照明装置等进行维修维护及检查 | 根据上年支出情况 |
|  |  | 给排水系统 | >= | 12 | 次 | 定量指标 | 每漏检1次或1个点位该项扣5分。 | 每月对大厅灭火、空调、防火卷帘、给排水、消对防喷淋、火灾自动报警、防排烟、电器照明、配电用电设备等进行维修维护各不低于1次 | 根据上年支出情况 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 安全检查及维修维护，杜绝安全事故的发生 | = | 90 | % | 定性指标 | 未按质按量进行安全检查及维修维护1次扣10分。 | 按质按量进行安全检查及维修维护 | 根据上年支出情况及项目实施方案 |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 每月进行不低于一次安全检查，设备更换要及时 | >= | 1 | 月/次 | 定量指标 | 每月低于一次安全检查，扣10分 | 每月进行不低于一次安全检查，设备更换要及时 | 根据上年支出情况及项目实施方案 |
|  | 成本指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 设备跟换及维护严格按照厉行节约控制成本 | = | 100 | % | 定性指标 | 固定设备维修维护高于上年度10%，扣20分 | 设备跟换及维护严格按照厉行节约控制成本 | 根据上年支出情况及项目实施方案 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 社会效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 确保办事群众生命及财产安全、保障区政务服务中心正常高效运行，安全事故发生率达为0。 | = | 0 | % | 定量指标 | 涉及到办事群众生命及财产安全1次，扣15分。 | 确保办事群众生命及财产安全、保障区政务服务中心正常高效运行，安全事故发生率达到0%。 | 根据上年支出情况 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 政务服务大厅来访办事群众满意度 | >= | 85 | % | 定性指标 | 中心政务服务评价系统反馈的来访办事群众满意度低于85%的，扣20分。 | 中心政务服务评价系统反馈的来访办事群众满意度 | 根据上年支出情况 |