（C）



呈交发〔2021〕5号

关于对呈贡区政协三届四次会议第34036号提案的答复

韩羽委员：

您提出的关于提速“智慧交通”建设，切实提升新区交通管理水平的建议的提案，已经交由我局研究办理，现答复如下：

1. 按照《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发昆明市呈贡区智慧城市建设工作方案（2019-2021年）的通知》（呈政办发〔2019〕68号）文件要求，智慧交通建设项目是智慧呈贡的重要组成部分。“智慧交通”建设并入“智慧呈贡”由区科工信局牵头负责实施。
2. 区科工信局组织完成招投标工作，中移系统集成有限公司为中标单位，该公司已完成《呈贡区智慧呈贡建设方案》编制工作，方案明确了智慧呈贡建设目标和具体内容，（G213国道安装非现治超执法系统一套，加大对超限超载车辆的违法行为进行非现场处罚力度；三铝公路松茂大桥安装桥梁监测系统一套，实时监测松茂大桥的动态情况，并进行数据分析，为桥梁安全和管养提供有效数据),区交运局成立“智慧呈贡”一期建设项目工作专班。

三、呈贡区人民政府于2021年1月22日成立了以杨云副区长为组长的领导小组，并于2021年1月25日印发了《呈贡区机动车停车和洗车管理工作实施方案》（呈政办笺〔2021〕4号）文件，按照方案呈贡区已完成第一批路内停车泊位的施划，共改造路内停车泊位1730个（新都公司1213个、呈贡区城投517个），安装高位视频46套（新都公司28套、呈贡区城投18套），完善收费公示牌、禁停标志牌520块（新都公司300块、呈贡区城投220块），共计投资573万元（新都公司360万元、呈贡区城投213万元），昆明市智慧城市建设投资有限公司完成昆明市智慧停车信息平台联网APP建设。中移系统集成有限公司正组织技术人员现场踏勘，积极推进无人值守系统、无杆值守系统、非现场执法系统的建设。

感谢您对我们工作的关心和支持。

 昆明市呈贡区交通运输局

 2021年9月27日

（联系电话：李卫国13888080011 ）

联系电话：13888080011 联系人：李卫国

 抄送：区政协提案委。

昆明市呈贡区交通运输局办公室 2021年9月27日印发