呈贡区水务局

2022年呈贡区防汛抗旱专项资金

- 项目名称

呈贡区防汛抗旱专项资金

- 立项依据

- 项目实施单位

单位名称：呈贡区水务局

组织机构代码：115301210151293846

地址：呈贡区兴呈路3599号

联系电话：0871-67471034

法人代表：尹培忠

经费来源：区级财政资金

单位概况：呈贡区水务局为区政府工作部门，正科级。内设机构4个：办公室、规划建设科（加挂水利工程建设质量监督科）、水资源管理科（加挂行政审批服务科）、滇池河道管理科（加挂河长制办公室）。

主要职责职能:宣传贯彻执行国家水行政、滇池保护方针政策和法律法规。牵头河（湖）长制工作，负责拟订辖区滇池保护工作规范性、指导性文件，落实辖区滇池水污染防治规划和滇池治理目标。组织辖区内水资源利用和保护工作，宣传贯彻落实水资源管理“三条红线”制度，负责饮用水水源监督管理工作。负责拟订辖区内计划用水、节约用水方案，贯彻落实节水“三同时”制度。承担辖区内水事活动的行政管理职责，负责辖区滇池渔业资源行政管理。组织小（二）型及以下水利基建项目建设，负责组织、指导辖区内水库坝塘水利设施管理和保护。负责辖区内城市排水管理工作，指导、协调全区防汛、抗旱防御工作。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库移民的管理工作。负责水土保持工作。

- 项目基本概况

据防汛抗旱工作改革方案，区水务局留20人的应急队伍，主要用于防汛抢险、水环境治理、水库沟渠巡查等工作，对防汛队伍建设进行劳动技能、安全生产知识培训，开展抢险应急演练，对住房进行维修，汛期做好防汛队伍后勤保障，保证山洪灾害防治测报预警系统硬件正常运行，正常运行率不小于90%；召开防汛抗旱工作会议，开展防汛安全检查，组织参加业务知识培训，迎接上级检查；

- 项目实施内容

1.采购、储备2022年度防汛物资、主要物资有防洪袋，水衣、水靴，对讲机通讯费，防汛抢险工具、修理工具等；

2.对防汛队伍建设进行劳动技能、安全生产知识培训，开展抢险应急演练，后勤保障，人身意外伤害保险；

3.机房服务器数据专线1条（移动50M)，省市防办视屏会议专线1条（移动50M），城市水淹点数据专线9条（移动10M），自动监测站点28个，短信网关一个的数据使用和呈贡区山洪灾害防治测报预警系统日常巡察、检测维护工作；

4.防汛抗旱车辆维修、保养，购保险；

5.租用车辆6个月的租金及运行费用。

- 资金安排情况

防汛抗旱物资储备：100000元；抗旱、防汛队伍建设经费：50000元；山洪灾害防治测报预警系统运行、维护费用：305000元；防汛、抗旱车辆运行费用：55000元；防汛车辆租金、运行经费：70000元。

- 项目实施计划

1.在汛期前完成防汛物资的采购；

2.汛期前完成对抗旱、防汛服务队的劳动技能、安全生产知识培训；

3.做好防汛抗旱车辆维护保养工作，保证车辆能正常使用；

4.保证山洪灾害防治测报预警系统硬件正常运行，正常运行率不小于90%；

5.租用车辆满足6个月防汛抢险任务；

- 项目实施成效

做好防汛抗旱防御工作，保障人民群众生命财产安全

九、项目绩效目标表（见下页）

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2022年-2024年) |  | 保证呈贡区2021年-2023年防汛抗旱工作正常开展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2022年)目标 |  | 保证呈贡区2021年防汛抗旱工作正常开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 完成采购申报表的所有物资采购 | >= | 100 | % | 定量指标 | 100 | 完成采购申报表的所有物资采购 | 完成采购申报表的所有物资采购 |
|  |  | 劳动技能、安全生产知识培训满足要求，防汛队伍后勤保障有力。 | >= | 20 | 人 | 定量指标 | 20人 | 劳动技能、安全生产知识培训满足要求，防汛队伍后勤保障有力 | 劳动技能、安全生产知识培训满足要求，防汛队伍后勤保障有力 |
|  |  | 保障2012年至2020年实施的山洪灾害非工程措施安装的预警系统的通讯费用，要求数据上传正常，满足视频图像监控要求。完成合同要求的山洪灾害防治测报预警系统站点硬件巡查、维护工作 | >= | 95 | % | 定量指标 | 95 | 保障2012年至2020年实施的山洪灾害非工程措施安装的预警系统的通讯费用，要求数据上传正常，满足视频图像监控要求。完成合同要求的山洪灾害防治测报预警系统站点硬件巡查、维护工作 | 保障2012年至2020年实施的山洪灾害非工程措施安装的预警系统的通讯费用，要求数据上传正常，满足视频图像监控要求。完成合同要求的山洪灾害防治测报预警系统站点硬件巡查、维护工作 |
|  |  | 防汛抗旱车辆的保养维护 | >= | 3 | 辆 | 定量指标 | 100 | 防汛抗旱车辆的保养维护 | 防汛抗旱车辆的保养维护 |
|  |  | 租用防汛车辆 | = | 6 | 月 | 定量指标 | 6个月 | 租用防汛车辆 | 租用防汛车辆 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 采购的防汛抗旱物资附合质量要求，验收入库 | = | 100 | % | 定量指标 | 100 | 采购的防汛抗旱物资附合质量要求，验收入库 | 采购的防汛抗旱物资附合质量要求，验收入库 |
|  |  | 汛前完成防汛队伍、开展劳动技能、安全生产知识培训，对住房进行维修，汛期做好防汛队伍后勤保障，针对防汛抗旱人员购买人身意外伤害 保险 | = | 20 | 人 | 定量指标 | 20人 | 汛前完成防汛队伍、开展劳动技能、安全生产知识培训，对住房进行维修，汛期做好防汛队伍后勤保障，针对防汛抗旱人员购买人身意外伤害 保险 | 汛前完成防汛队伍、开展劳动技能、安全生产知识培训，对住房进行维修，汛期做好防汛队伍后勤保障，针对防汛抗旱人员购买人身意外伤害 保险 |
|  |  | 保证山洪灾害防治测报预警系统硬件正常运行，正常运行率不小于90% | >= | 90 | % | 定量指标 | 90 | 保证山洪灾害防治测报预警系统硬件正常运行，正常运行率不小于80% | 保证山洪灾害防治测报预警系统硬件正常运行，正常运行率不小于80% |
|  |  | 做好防汛抗旱车辆维护保养工作，保证车辆能正常使用 | = | 3 | 辆 | 定量指标 | 100 | 做好防汛抗旱车辆维护保养工作，保证车辆能正常使用 | 做好防汛抗旱车辆维护保养工作，保证车辆能正常使用 |
|  |  | 租用车辆满足6个月防汛抢险任务。 | = | 6 | 月 | 定量指标 | 6个月 | 租用车辆满足6个月防汛抢险任务。 | 租用车辆满足6个月防汛抢险任务。 |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 物资采购在2021年度9月底前完成 | = | 1 | 年 | 定量指标 | 1年 | 物资采购在2021年度9月底前完成 | 物资采购在2021年度9月底前完成 |
|  |  | 4月底完成抗旱服务队员与防汛抢险队员的招聘，人员及时到岗 | = | 20 | 人 | 定量指标 | 20人 | 4月底完成抗旱服务队员与防汛抢险队员的招聘，人员及时到岗 | 4月底完成抗旱服务队员与防汛抢险队员的招聘，人员及时到岗 |
|  |  | 确保2021山洪灾害防治测报预警系统硬件正常运行，正常运行率不小于90% | = | 1 | 年 | 定量指标 | 1年 | 确保2021山洪灾害防治测报预警系统硬件正常运行，正常运行率不小于90% | 确保2021山洪灾害防治测报预警系统硬件正常运行，正常运行率不小于90% |
|  |  | 租用车辆时间为 6月1日至11月30日 | = | 6 | 月 | 定量指标 | 6个月 | 租用车辆时间为 6月1日至11月30日 | 租用车辆时间为 6月1日至11月30日 |
|  | 成本指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 采用办理政府采购方式，通过市场询价，保证服务费用相对合理 | = | 100 | % | 定量指标 | 1 | 不超过审批的政府采购预算 | 不超过审批的政府采购预算 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 经济效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 减少旱情及洪涝减害经济损失。 | = | 1 | 年 | 定性指标 | 1年 | 减少旱情及洪涝减害经济损失。 | 减少旱情及洪涝减害经济损失。 |
|  | 社会效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 做好防汛抗旱防御工作，保障人民群众生命财产安全 | = | 1 | 年 | 定性指标 | 年 | 做好防汛抗旱防御工作，保障人民群众生命财产安全 | 做好防汛抗旱防御工作，保障人民群众生命财产安全 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 群众、市民对抗旱，防汛抢险队伍的工作开展情况满意程度 | = | 90 | % | 定性指标 | 满意度 | 群众、市民对抗旱，防汛抢险队伍的工作开展情况满意程度 | 群众、市民对抗旱，防汛抢险队伍的工作开展情况满意程度 |