昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2022年城乡违法违规建筑治理经费项目

- 项目名称

违法违规建筑治理经费项目

- 立项依据

按照“五年行动计划”2022年昆明市总指挥部下达呈贡区城乡违法违规建筑治理纯拆除面积不低于50万平方米。住宅小区专项治理，至少完成1个“无违建”小区的创建，并拆除住宅小区违建存量的10%。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队

组织机构代码：12530121738076212L

地址：呈贡区兴呈路口大梅子村污水处理场内

联系电话：0871-67470526

法人代表：王利华

经费来源：区级财政拨款

单位概况：昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队隶属昆明市呈贡区城市管理局，实施城市综合管理的政策性文件是根据中共昆明市呈贡区委机构编制办公室文件《中共昆明市呈贡区委机构编制办公室关于印发昆明市呈贡区城市管理综合行政执法局所属事业单位机构编制方案的通知》(呈编办通〔2016〕7号)要求：开展城市综合管理工作，包括贯彻执行国务院、省、市、区政府有关开展相对集中行政处罚工作的规定；负责对违反城市市容和环境卫生管理情况进行检查和监督管理；负责对违反城市规划管理方面法律法规的行为进行纠正和处罚；负责强制拆除不符合城市容貌标准违法建筑物或者设施（包括对未取得建设工程规划许可证或村建设规划许可证的违法建设行为）及各类违法建（构）筑物；负责对超期临时建（构）筑物和建设工程规划核查后出现的种类违法建设行为进行查处；负责对违反城市绿化管理方面法律法规的行为进行纠正和处罚；负责对违反市政管理方面法律法规损坏城市道路和其他市政基础设施的行为进行纠正和处罚；负责对违反公安交通管理方面法律法规侵占城市道路行为进行纠正和处罚；负责对违反相关法律法规的流动个体无照商贩、一照多摊（点）经营行为进行纠正和处罚；完成上级交办的其他工作。

- 项目基本概况

呈贡区城乡违法违规建筑治理工作指挥部办公室主要负责指导、督促辖区内违法违规建筑治理；完成昆明市总指挥部下达我区的工作任务。

- 项目实施内容

按照昆明市总指挥部下达我区2022年度任务开展实施。

- 资金安排情况

根据各街道违法违规建筑治理工作所需金费情况，向区指挥部领导报告，经指挥领导审批后组织实施。

- 项目实施计划

按照昆明市总指挥部的要求，按时完成任务。

- 项目实施成效

对辖区内违法违规建筑完成治理

- 项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2022年-2024年) |  | 2019年，昆明市城乡违法违规建筑治理工作指挥部办公室利用卫星遥感技术监测到呈贡区疑似违建17793宗，面积587.51万平方米。计划分5年、分阶段、分批次完成17793宗疑似违建治理工作。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2022年)目标 |  | 按照“五年行动计划”2022年昆明市总指挥部下达呈贡区城乡违法违规建筑治理工作任务纯拆除面积不低于50万平方米。住宅小区专项治理，至少完成1个“无违建”小区的创建，并拆除住宅小区违建存量的10% |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 2022年昆明市总指挥部下达呈贡区城乡违法违规建筑治理工作任务纯拆除面积不低于50万平方米，住宅小区专项治理，至少完成1个“无违建”小区的创建，并拆除住宅小区违建存量的10%。 | ≥ | 2022年昆明市总指挥部下达呈贡区城乡违法违规建筑治理工作任务纯拆除面积不低于50万平方米，住宅小区专项治理，至少完成1个“无违建”小区的创建，并拆除住宅小区违建存量的10% 。 | 平方米 |  | 是否达到2022年各阶段目标任务完成进度标准。 | 2022年昆明市总指挥部下达呈贡区城乡违法违规建筑治理工作任务纯拆除面积不低于50万平方米，住宅小区专项治理，至少完成1个“无违建”小区的创建，并拆除住宅小区违建存量的10% 。 | 2022年呈贡区城乡违法违规建筑治理工作任务数（实际任务数由昆明市城乡违法违规建筑治理工作总指挥部办公室下达为准）。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 按照市级要求完成下达的各项违法违规建筑治理工作任务。 | ≥ | 2022年昆明市总指挥部下达呈贡区城乡违法违规建筑治理工作任务纯拆除面积不低于50万平方米，住宅小区专项治理，至少完成1个“无违建”小区的创建，并拆除住宅小区违建存量的10% | 平方米 |  | 是否按时限要求报送2022年各月违法违规建筑治理工作台账 | 2022年昆明市总指挥部下达呈贡区城乡违法违规建筑治理工作任务纯拆除面积不低于50万平方米，住宅小区专项治理，至少完成1个“无违建”小区的创建，并拆除住宅小区违建存量的10% 。 | 2022年呈贡区城乡违法违规建筑治理工作任务数（实际任务数由昆明市城乡违法违规建筑治理工作总指挥部办公室下达为准）。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年完成年度目标工作任务。 | ≥ | 2022年昆明市总指挥部下达呈贡区城乡违法违规建筑治理工作任务纯拆除面积不低于50万平方米，住宅小区专项治理，至少完成1个“无违建”小区的创建，并拆除住宅小区违建存量的10% | 平方米 |  | 2022年是否完成全年违法违规建筑治理工作任务。 | 2022年昆明市总指挥部下达呈贡区城乡违法违规建筑治理工作任务纯拆除面积不低于50万平方米，住宅小区专项治理，至少完成1个“无违建”小区的创建，并拆除住宅小区违建存量的10% 。 | 2022年呈贡区城乡违法违规建筑治理工作任务数（实际任务数由昆明市城乡违法违规建筑治理工作总指挥部办公室下达为准）。 |
| 产出指标 | 成本指标 | 视违建拆除实际情况而定 | ≥ | 2022年昆明市总指挥部下达呈贡区城乡违法违规建筑治理工作任务纯拆除面积不低于50万平方米，住宅小区专项治理，至少完成1个“无违建”小区的创建，并拆除住宅小区违建存量的10% | 平方米 |  | 视违建拆除实际情况而定 | 2022年昆明市总指挥部下达呈贡区城乡违法违规建筑治理工作任务纯拆除面积不低于50万平方米，住宅小区专项治理，至少完成1个“无违建”小区的创建，并拆除住宅小区违建存量的10% 。 | 2022年呈贡区城乡违法违规建筑治理工作任务数（实际任务数由昆明市城乡违法违规建筑治理工作总指挥部办公室下达为准）。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升市容环境，不把脏乱差带入小康社会。 | ≥ | 2022年昆明市总指挥部下达呈贡区城乡违法违规建筑治理工作任务纯拆除面积不低于50万平方米，住宅小区专项治理，至少完成1个“无违建”小区的创建，并拆除住宅小区违建存量的10% | 平方米 |  | 是否提升市容环境。 | 2022年昆明市总指挥部下达呈贡区城乡违法违规建筑治理工作任务纯拆除面积不低于50万平方米，住宅小区专项治理，至少完成1个“无违建”小区的创建，并拆除住宅小区违建存量的10% 。 | 2022年呈贡区城乡违法违规建筑治理工作任务数（实际任务数由昆明市城乡违法违规建筑治理工作总指挥部办公室下达为准）。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保城乡违法违规建筑治理取得成效。 | ≥ | 2022年昆明市总指挥部下达呈贡区城乡违法违规建筑治理工作任务纯拆除面积不低于50万平方米，住宅小区专项治理，至少完成1个“无违建”小区的创建，并拆除住宅小区违建存量的10% 。 | 平方米 |  | 2022年城乡违法违规建筑治理是否取得成效 | 2022年昆明市总指挥部下达呈贡区城乡违法违规建筑治理工作任务纯拆除面积不低于50万平方米，住宅小区专项治理，至少完成1个“无违建”小区的创建，并拆除住宅小区违建存量的10% 。 | 2022年呈贡区城乡违法违规建筑治理工作任务数（实际任务数由昆明市城乡违法违规建筑治理工作总指挥部办公室下达为准）。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升城乡人居环境。 | ≥ | 待市级部门实际下达任务数后确定 | 平方米 |  | 2022年是否提升城乡人居环境。 | 2022年昆明市总指挥部下达呈贡区城乡违法违规建筑治理工作任务纯拆除面积不低于50万平方米，住宅小区专项治理，至少完成1个“无违建”小区的创建，并拆除住宅小区违建存量的10% 。 | 2022年呈贡区城乡违法违规建筑治理工作任务数（实际任务数由昆明市城乡违法违规建筑治理工作总指挥部办公室下达为准）。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 营造良好的城乡人居环境。 | ≥ | 待市级部门实际下达任务数后确定 | 平方米 |  | 2022年是否营造良好的城乡人居环境。 | 2022年昆明市总指挥部下达呈贡区城乡违法违规建筑治理工作任务纯拆除面积不低于50万平方米，住宅小区专项治理，至少完成1个“无违建”小区的创建，并拆除住宅小区违建存量的10% 。 | 2022年呈贡区城乡违法违规建筑治理工作任务数（实际任务数由昆明市城乡违法违规建筑治理工作总指挥部办公室下达为准）。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 以昆明市城乡违法违规建筑治理工作总指挥部实际考核结果为准 | ≥ | 昆明市城乡违法违规建筑治理工作总指挥部实际考核结果 | 平方米 |  | 2022年是否完成全年目标任务治理工作 | 2022年昆明市总指挥部下达呈贡区城乡违法违规建筑治理工作任务纯拆除面积不低于50万平方米，住宅小区专项治理，至少完成1个“无违建”小区的创建，并拆除住宅小区违建存量的10% 。 | 2022年呈贡区城乡违法违规建筑治理工作任务数（实际任务数由昆明市城乡违法违规建筑治理工作总指挥部办公室下达为准）。 |