昆明市呈贡区第一幼儿园2022年

惠景园幼儿园校园文化建设经费项目

一、项目名称

- 惠景园幼儿园校园文化建设经费

- 二、立项依据

《昆明市呈贡区教育局校园文化建设项目管理暂行办法》

三、项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区第一幼儿园

统一社会信用代码：125301214314906119

地址：呈贡区龙城街道办事处春融街222号米兰园内

联系电话：0871-67479266

法人代表：郭庆辉

经费来源：一般公共预算财政拨款资金

单位概况：呈贡区第一幼儿园创建于1964年，前身是呈贡县机关幼儿园，隶属呈贡县教育局，是一所全日制公办幼儿园。老园座落于今呈贡老城东门街23号（原呈贡县城文庙内），2010年4月搬迁至呈贡区春融街222号（米兰园小区内）。建园以来，幼儿园的发展得到了各级党政和教育主管部门的高度重视和大力支持，随着呈贡新区教育改革与发展，办园条件不断改善，教育教学水平显著提高。五十余载的勤勉奋进，五十余载的砥砺耕耘，缔造出务实求真、团结上进、精致、精细与精心的一幼品质。先后获得云南省现代教育示范幼儿园、云南省语言文字规范化示范园、云南省平安校园、昆明市文明单位、昆明市绿色学校、昆明市食品量化分级管理A级单位等荣誉称号。2019年11月创建成为云南省一级一等示范幼儿园。2019年8月在广电苑小区新开办广电苑分园，2022年预算新增惠景园幼儿园，共计34个班级，共1162名幼儿，教职工189人。幼儿园始终遵循“尊重孩子，服务家长，奉献社会”的办园宗旨，本着“用爱启迪智慧，用心润泽心灵”的办园理念，高起点、高标准、规范化、规模化的办园思路，全面打造高质量的品牌幼儿园。坚持以人为本，尊重幼儿个性发展，坚持保教结合的原则，认真组织教职工学习国家的教育法规及文件，不断更新教育理念，加大科学管理力度，提升办园水平。

四、项目基本概况

昆明市呈贡区第一幼儿园是昆明市呈贡区二级预算单位，主要职能是以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为方针，坚持“以人为本”的核心管理理念，全面提升办园质量和水平，服务幼儿、服务家长。贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；坚持社会主义办学方向，实施素质教育；培养幼儿创新精神和实践能力；依法维护幼儿的合法权益。

是独立核算的全额财政拨款事业单位。2020年有米兰园（本部）和广电苑（分园）2个园区，2022年预算新增惠景园幼儿园，共计34个班级，共1162名幼儿，教职工189人，其中：在职在编42人；社会化聘用制教师92人；临时顶岗人员43人；绿化管养人员3人；保安9人。根据惠景园幼儿园2022年发展规划，需通过对幼儿园校门改造、营造幼儿园大厅文化氛围、营造楼道主题氛围、进行中庭柱子文化建设，改善人文环境和打造学校文化建设，增强校园文化软实力，使幼儿受到潜移默化的影响。

五、项目实施内容

对幼儿园校门改造、营造幼儿园大厅文化氛围、营造楼道主题氛围、进行中庭柱子文化建设。

六、资金安排情况

1.幼儿园校门改造45650.00元；

2.幼儿园大厅文化氛围营造及装饰装修工程101410.00元；3.楼道主题氛围营造90400.00元；

4.中庭柱子文化建设172400元测算；

共计40.986万元。

- 七、项目实施计划

（一）6月20日前通过审批实施项目。

（二）7月10日前确定项目实施方。

（三）8月25日前完成项目实施。

（四）10月30日前完成项目终验，所有款项支付完毕。

- 八、项目实施成效

通过对幼儿园校门改造、营造幼儿园大厅文化氛围、营造楼道主题氛围、进行中庭柱子文化建设，改善人文环境和打造学校文化建设，增强校园文化软实力，使幼儿受到潜移默化的影响。

- 九、项目绩效目标表

| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展教学文化建设的项目数量 | 4个 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 氛围营造涉及的班级数 | 12个 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学文化建设受教育人次 | 420人 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、幼儿、家长满意度 | 85% |
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 |  | 《昆明市呈贡区教育局校园文化建设项目管理暂行办法》 |  |  |
| 预算绩效说明 |  | 为保障各幼儿园的正常教育教学秩序，提高办学品质，按时、足额拨付。 |  |  |
| 单位负责人：郭庆辉 填报人：王春萍 填报时间：2022年2月9日 |  |  |  |  |