昆明市呈贡区教育体育局2022年呈贡区中小学（幼儿园）基础建设资金项目

- 项目名称

呈贡区中小学（幼儿园）基础建设资金

- 立项依据

（一）政府相关文件

1. 关于《关于商请由呈贡区教育局负责昆明市外国语学校呈贡校区建设工作的函》的复函；

2. 关于同意启动时代俊园小学等四所学校项目建设的批复；

3. 昆明市呈贡区学校建设项目工作推进会会议纪要（区政府办第33期）

4. 昆明市呈贡区CG-WJY-T2-01-01地块学校、云南民族大学附属学校（呈贡校区）项目建设现场推进会议纪要（区政府办第75期）

（二）发改部门立项批复及各职能部门出具的文件

1. 关于云南民族大学附属学校(呈贡校区)建设项目可行性研究报告的批复（呈发改复〔2020〕41号）；

2. 关于呈贡区洛龙中心幼儿园建设项目可行性研究报告的批复（呈发改复〔2020〕57号）；

3. 关于昆明市外国语学校呈贡校区建设项目可行性研究报告的批复（呈发改复〔2017〕24号）。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区教育体育局

组织机构代码：11530121MB158428XW

地址：呈贡东盟商务大厦B座六楼

联系电话：0871-67476395

法人代表：阳广升

经费来源：区级部门预算

单位概况：呈贡区教育体育局主管教育体育工作，负责教育系统的人事、机构编制、教师资格认定的管理工作、教师培训、考试等工作。设置办公室、德育科、教育科、校安科、教育督导室（基建）、体育科6个科室。

- 项目基本概况

随着呈贡新区的不断开发建设，特别是近年来旧城改造、棚户区改造、易地搬迁安置等新建改建居住区的建成使用，对教育公共资源的需求不断增大，教育资源不足问题已日益突出，急需解决。从2014年起，区财政每年投入不低于1亿元的学校项目基础建设资金，用于呈贡区学校、幼儿园基础设施建设。呈贡区所有计划使用财政资金建设的学校、幼儿园项目，均提交区政府会议研究同意后由区教育体育局作为项目建设主体，委托区级平台公司实施项目代建，所需资金由区教育体育局列入年初预算安排，建设规模及项目总投均以呈贡区自然资源局及发改部门审核批准为准。

2022年安排的呈贡区中小学（幼儿园）基础建设资金共计1.2亿元。计划用于幼儿园项目建设（含第三方公共工程审核服务）500万元，用于小学项目建设3830万元，初中项目建设5170万元，高中项目建设2500万元。

- 项目实施内容

学前教育项目1个，呈贡区洛龙中心幼儿园，建筑面积为4678.83㎡，项目总投为3240.55万元，结合项目资金到位情况启动项目建设任务。

义务教育阶段学校项目2个（即：呈贡区“CG-WJY-R2-01-01”地块学校、滇池明珠广场小学），项目总投为50500万元，结合项目资金到位情况启动项目建设任务。

高中阶段学校项目建设共3所（即：云南民族大学附属学校（呈贡校区）、昆明市外国语学校呈贡校区、“CG-WJY-R2-01-01”地块学校），项目总投为121124万元，结合项目资金到位情况启动项目建设任务。

- 资金安排情况

学校项目预算主要依据发改部门立项批复总投资、结合年度工作计划及项目实施进展情况进行测算，资金来源主要以区级财政投入为准，同步积极争取上级资金支持。其中：土地款及土地相关费用上级资金不予支持，全部由区级财政承担；昆明市外国语学校呈贡校区项目建设资金市、区两级各自承担50%；呈贡区“CG-WJY-R2-01-01”地块学校建设项目建设资金市、区两级分别承担70%、30%；其余资金暂由区级财政承担，有政策情况下同步积极申请上级资金支持。

- 项目实施计划

2022年，续建昆明市外国语学校呈贡校区二期工程；启动云南民族大学附属学校（呈贡校区）、呈贡区洛龙中心幼儿园、呈贡区CG-WJY-R2-01-01地块学校三个项目建设；同步开展呈贡区CG-WJY-T2-01-01地块学校、滇池明珠广场小学两个建设项目前期报批工作等。根据工作需要，在进行项目选址、规划及方案审查等阶段，委托第三方服务机构给予技术支持。

- 项目实施成效

所有学校、幼儿园建设项目均以政府批复及发改部门批准立项文件为依据，由项目代建单位负责实施代建任务。项目规划符合呈贡新区控制性详细规划及呈贡区中小学、幼儿园建设布点布局专项规划，学校建设符合片区适龄子女入学需求，进一步解决了呈贡区适龄儿童、少年及外来务工子女就近上学难的问题，改善了呈贡区中小学的办学条件和校园环境，让更多孩子接受高质量教育，更多孩子感受到了政府的温暖，健康快乐的成长，取得了一定的社会效益和经济效益。

- 项目绩效目标表