昆明市呈贡区教育信息中心2022年直播间

及会议室改造经费项目

- 一、项目名称

直播间及会议室改造经费

- 二、立项依据

- 在互联网+的时代背景下，创新教研方式，实现常规教研网络化，网络教研常规化的发展趋势。区教育信息中心利用网络优势，借助录播设备，实施多层面多形式的研训活动，采用多元化方式，展我区研训成果，共享优质教育资源，实现专业引领。力求通过网络平台，让更多教师参与网络交流，信息共享、同伴互助、互动研讨、共同提高。

- 三、项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区教育信息中心

组织机构代码：1253012109131889XU

地址：云南省昆明市呈贡区春融街西段777号B座6楼

联系电话：0871-67479132

法人代表：郭琼波

经费来源：全额财政拨款

单位概况：加强教师队伍建设，整合人力、物力、财力资源，提升呈贡区教师研训水平。实施继续教育，开展与教师培训和教育科研相关的管理、研究、指导、服务工作。

- 四、项目基本概况

为创新教研方式，区教育信息中心利用网络优势，借助录播设备，改造五楼直播间及视频会议室，尝试采取网络研修培训、直播访谈、直播教学等方式，实施多层面多形式的远程教育活动，对全区各学段教师进行网络培训，共享优质教育资源，实现专业引领。具体培训项目为：四楼会议室搬迁至五楼、新建直播会议室2个及购买相关录播设备等。

- 五、项目实施内容

（一）根据预算及批复情况，搭建两个区级直播平台。

2022年根据中心的实际，建设两个区级直播平台（其中一个为可移动式录播直播平台），用于全区的教育教学直播，同时计划在建立直播平台的基础上打通两个区级培训线下会场（用于线上线下培训活动），满足教师集体研训的需要。

（二）开展信息技术能力提升培训

2022年将根据中心的工作安排，分学科开展全区中小学信息技术能力提升培训。根据工作推进情况适时启动教师研训监控管理平台立项。

（三）计划组建一支高水平的教育信息化管理队伍。

挑选一批有能力、有水平、有担当、能干事的同志组建一支信息技术维护及管理团队，为各校提供远程技术指导及培训，培训一批实干型的、专业化信息技术教师团队，为教育教学服务，让信息技术在教育教学中发挥更为突出的作用，努力将我区的教学教研推陈出新，亮点突出、效果明显。

（四）根据教学情况，对学校添置的设施设备在使用方面提供相关培训指导。

- 六、资金安排情况

根据预算批复，预计四楼视频会议室搬迁至五楼（拆装、搬迁会议桌椅费约0.12万元；新增一套98寸大屏用于教研，费用约7.2万元；会议室音响设备搬迁布线0.20万元）；新建直播会议室1（新增一套98寸大屏用于教研，费用约7.2万元；购买折叠培训椅子约0.70万元；新增录播直播设备2套(可满足两个学科同时直播）约40万元。新建直播会议室2（新增投影机、音响、转播设备15万元；购买折叠培训椅子100个，约2万元）。便携式移动直播设备7.58万元。

- 七、项目实施计划

完成国家、省、市网络培训及相关工作指标，直播间及会议室改造项目、2022年1月至12月按进度完成。

- 八、项目实施成效

引领中小学幼儿园教师培训学习，力求通过网络平台，让更多教师参与网络交流，信息共享、同伴互助、互动研讨、共同提高。

- 项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2022年-2024年) |  | 在互联网+的时代背景下，为了创新教研方式，实现常规教研网络化，网络教研常规化的发展趋势。区教育信息中心利用网络优势，借助录播设备，实施多层面多形式的研训活动，采用多元化方式，展示全区研训成果，共享优质教育资源，实现专业引领。力求通过网络平台，让更多教师参与网络交流，信息共享、同伴互助、互动研讨、共同提高。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2022年)目标 |  | 在互联网+的时代背景下，为了创新教研方式，实现常规教研网络化，网络教研常规化的发展趋势。区教育信息中心利用网络优势，借助录播设备，实施多层面多形式的研训活动，采用多元化方式，展示全区研训成果，共享优质教育资源，实现专业引领。力求通过网络平台，让更多教师参与网络交流，信息共享、同伴互助、互动研讨、共同提高。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 搬迁会议室 | = | 1 | 间 | 定量指标 | 总分10分，按照实际搬迁情况评定。 | 按照四楼会议室搬迁至五楼实际情况核定 | 信息中心五楼直播间及会议室改造预算明细 |
|  |  | 新建直播会议室 | = | 2 | 间 | 定量指标 | 总分10分，按照实际新建情况评定。 | 拟新建直播会议室两间用于开展线上培训，按照实际新建情况核定 | 信息中心五楼直播间及会议室改造预算明细 |
|  |  | 直播设备等 | = | 1 | 批 | 定量指标 | 总分10分，按照实际添置情况评定。 | 直播设备用于开展线上培训，按照新建后开展研训情况核定 | 信息中心五楼直播间及会议室改造预算明细 |
|  | 质量指标 | 教师培训参训率 | >= | 99 | % | 定性指标 | 总分10分，按照实际参训率评定。 | 参加培训的教师人数情况 | 信息中心五楼直播间及会议室改造预算明细 |
|  |  | 教师培训合格率 | = | 100 | % | 定性指标 | 总分10分，按照实际参训教师参训结果评定。 | 按照实际参训教师参训结果核定 | 信息中心五楼直播间及会议室改造预算明细 |
|  | 时效指标 | 年内完成国家、省、市时限内分配培训指标 | = | 1 | 年 | 定性指标 | 总分10分，按照完成参训指标情况评定。 | 按照实际开展研训情况核定 | 信息中心五楼直播间及会议室改造预算明细 |
|  | 成本指标 | 呈贡区教育信息中心五楼直播间及会议室改造经费 | <= | 80 | 万元 | 定量指标 | 总分10分，按照控制在预算资金内的使用情况评定。 | 按照实际列支情况核定 | 信息中心五楼直播间及会议室改造预算明细 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育教学水平硬件设施显著提升，有助于教师更好开展研训工作 | >= | 90 | % | 定性指标 | 总分15分，按照中小学幼儿园教师培训学习质量、教育教学水平提升情况评定。 | 中小学幼儿园教师培训学习质量、教育教学水平和质量提高 | 信息中心五楼直播间及会议室改造预算明细 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训的全员中小学幼儿园教师满意度 | >= | 90 | % | 定性指标 | 总分15分，按照参加培训的全员中小学幼儿园教师满意度 评定。 | 参加培训的全员中小学幼儿园教师满意度 | 信息中心五楼直播间及会议室改造预算明细 |