昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园

2022年活动室装修功能室改造经费项目

- 项目名称

活动室装修功能室改造经费

- 立项依据

活动室装修功能室改造经费：《幼儿园工作规程》对幼儿园的园舍、设备要求；《大渔幼儿园第16次行政工作会议》；昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园5栋装修费用明细表。

三、项目实施单位

单位名称：昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园

组织机构代码：12530117MB1965744X

地址：昆明市呈贡区大渔街道渔阳路299号

联系电话：0871-65936559

法人代表：李琳玲

经费来源：财政全额拨款

单位概况：幼儿园是对3周岁至6周岁学龄前幼儿实施保育和教育的机构。 主要职能是：贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

四、项目基本概况

1.活动室装修功能室改造经费：依据《幼儿园工作规程》第六章幼儿园的园舍、设备第三十四条：幼儿园应当按照国家的相关规定设活动室、寝室、卫生间、综合活动室等。按相应的建设标准，投入126.61万元装修2019年已建设好未装修的六间活动教室，以满足当地适龄儿童入园问题，为老百姓解忧。让每一名适龄儿童都能进入优质公办幼儿园，享受优质教育资源。

五、项目实施内容

活动室装修功能室改造经费：投入126.61万元对大渔幼儿园2019年已修建但未装修的6间活动室进行装修以及3间功能室升级改造。包括装修及改造的人工费、材料费、设备费、机械费等，以满足当地适龄儿童入园问题，为老百姓解忧。让每一名适龄儿童都能进入优质公办幼儿园，享受优质教育资源。

六、资金安排情况

活动室装修功能室改造经费：幼儿园装修6间幼儿活动教室，每间17.77万元，共计106.61万元；改造阅读室5.0万元，改造美工室5.0万元，改造多媒体室10.0万元，共20.0万元；装修及功能室改造项目共计126.61万元。

七、项目实施计划

活动室装修功能室改造经费：2022年3月通过幼儿园三重一大会议决定，开展活动室装修功能室改造项目招标工作，选定合适的施工及监理单位并签订合同，依据施工及监理合同约定进行活动室装修及功能室改造并按时拨付工程款。预计2022年8月中旬完成活动室装修功能室改造。

八、项目实施成效

活动室装修功能室改造经费：6间活动室装修完毕、3间功能室改造成功，明显提高当地适龄儿童入园率，为老百姓解忧。让每一名适龄儿童都能进入优质公办幼儿园，享受优质教育资源。

九、项目绩效目标表

| 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动室装修功能室改造经费 | 依据《幼儿园工作规程》第六章幼儿园的园舍、设备第三十四条：幼儿园应当按照国家的相关规定设活动室、寝室、卫生间、综合活动室等。按相应的建设标准装修2019年已建设好未装修的六间活动教室，以满足当地适龄儿童入园问题，为老百姓解忧。让每一名适龄儿童都能进入优质公办幼儿园，享受优质教育资源。 | 产出指标 | 数量指标 | 装修活动室数 | >= | 6 | 间 | 定量指标 | 反映活动室装修数量 |
|  |  |  | 数量指标 | 改造功能室数 | >= | 3 | 间 | 定量指标 | 反映功能室改造数量 |
|  |  |  | 质量指标 | 活动室装修材料绿色环保、水电材料达国标 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映施工方活动室装修材料质量 |
|  |  |  | 质量指标 | 装修改造验收合格率 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映活动室装修和功能室改造质量 |
|  |  |  | 质量指标 | 功能室改造材料绿色环保、水电材料达国标、设施设备质量达国标 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映施工方功能室改造材料、设施设备质量 |
|  |  |  | 成本指标 | 活动室装修 | = | 1066113.56 | 元 | 定量指标 | 反映活动室装修所需金额 |
|  |  |  | 成本指标 | 功能室改造 | = | 200000 | 元 | 定量指标 | 反映功能室改造所需金额 |
|  |  | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决当地适龄儿童入园率 | = | 50 | % | 定性指标 | 反映当地适龄儿童入园率 |
|  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园 | = | 98 | % | 定性指标 | 反映幼儿园对活动室装修和功能室改造的满意度 |