
昆明市呈贡区第二幼儿园2022年昆明市教工第一幼儿园东海岸园区大门口地面修缮改造经费项目

1、 项目名称

昆明市教工第一幼儿园东海岸园区大门口地面修缮改造项目经费。

2、 立项依据

昆明市教工第一幼儿园东海岸园区大门口地面现为柏油公分石路面，幼儿摔倒伤容易受伤。根据昆教请【2015】55号、《3-6岁儿童学习与发展指南》要求，园内地面和路面都应该改造成树胶软地面。

项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区第二幼儿园

组织机构代码：125301214312811581

地址：昆明市呈贡区富康路55号

联系电话：67476609

法人代表：李春梅

经费来源：一般公共预算财政拨款资金

单位概况：

昆明市教工第一幼儿园东海岸园区坐落于呈贡区兴呈路5556号是绿地东海岸小区二期配套幼儿园，也是呈贡区教育局引进优质幼儿教育资源，委托昆明市教工第一幼儿园教育集团领办的一所公办性质幼儿园。于2020年10月正式开园。占地面积7120平方米，幼儿园主体建筑面积4035平方米,办园规模为18个教学班。室外运动场地面积1040平方米，绿化面积2917.7平方米。目前开设两个小班，两个中班，共有92名幼儿，教职工20人，专任教师7人。

项目基本概况

昆明市教工第一幼儿园东海岸园区大门口地面现为柏油公分石路面，幼儿摔倒伤容易受伤。改造后大门口地面为树胶软地面，满足幼儿在校学习、生活、成长的需要和安全保障的需要。

项目实施内容

大门口硅PU地板改造110平方米*180元/平方=1.98万 人工费200元；1.98万元+0.02万元=2万元。
3、 资金安排情况

2万元资金将全部用于大门口硅PU地板改造。
4、 项目实施计划

    出于安全考虑，幼儿在园期间不宜进行工程改造项目的实施，因此该项目具体施工时间为2022年7月，在幼儿暑假期间进行，前期可安排进行项目的勘察、计划工作，保证项目按时开展。
项目实施成效

通过对幼儿园软硬地修缮改造，达到云南省一级一等幼儿园办园水平标准，满足幼儿在校学习、生活、成长的需要和安全保障的需要。为幼儿营造安全、美观、适用的宜人环境。

项目绩效目标表

	项目绩效目标表

	项目目标
	总体目标(2022年-2024年)
	空通过对幼儿园软硬地修缮改造，达到云南省一级一等幼儿园办园水平标准，满足学生在校学习、生活、成长的需要和安全保障的需要。为幼儿营造安全、美观、适

	
	预算年度(2022年)目标
	通过对幼儿园软硬地修缮改造，达到云南省一级一等幼儿园办园水平标准，满足学生在校学习、生活、成长的需要和安全保障的需要。为幼儿营造安全、美观、适空

	绩效指标
	评（扣）分标准
	指标内容
	绩效指标值设定依据及数据来源

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	指标属性
	
	
	

	产出指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	空

	
	数量指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	空

	
	
	工程总量
	>=
	100
	平方米
	定性指标
	标准
	反映新建、改造、修缮工程量完成情况。
	根据《云南省幼儿园办园水平综合评价标准》关于幼儿园生均软硬地及绿化率的要求，幼儿户外活动面积包括软硬地为人均4平方米。

	
	
	主体工程完成率
	=
	100
	%
	定量指标
	标准
	空反映主体工程完成情况。
主体工程完成率=（按计划完成主体工程的工程量/计划完成主体工程量）*100%。
	昆明市教工第一幼儿园东海岸园区的实际情况设定

	
	
	工程数量
	=
	100
	%
	定量指标
	标准
	反映工程设计实现的功能数量或工程的相对独立单元的数量。
	昆明市教工第一幼儿园东海岸园区的实际情况设定

	
	
	配套设施完成率
	=
	100
	%
	定量指标
	标准
	反映配套设施完成情况。
配套设施完成率=（按计划完成配套设施的工程量/计划完成配套设施工程量）*100%。
	昆明市教工第一幼儿园东海岸园区的实际情况设定

	
	质量指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	空

	
	
	空安全事故发生率
	=
	0
	%
	定量指标
	标准
	反映工程实施期间的安全目标。
	根据国家施工安全事故的相关规定

	
	
	竣工验收合格率
	=
	100
	%
	定量指标
	标准
	反映项目验收情况。
竣工验收合格率=（验收合格单元工程数量/完工单元工程总数）×100%。
	根据国家施工竣工验收合格率的相关规定

	
	
	设计变更率
	=
	0
	%
	定量指标
	标准
	反映项目设计变更情况。
设计变更率=（项目变更金额/项目总预算金额）*00%。
	根据国家相关规定

	
	时效指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	空

	
	
	计划完工率
	=
	100
	%
	定量指标
	标准
	反映工程按计划完工情况。
计划完工率=实际完成工程项目个数/按计划应完成项目个数。
	根据国家相关规定

	
	
	计划开工率
	=
	100
	%
	定量指标
	标准
	反映工程按计划开工情况。
项目按计划开工率=实际开工项目个数/按计划应开工项目个数×100%。
	根据国家相关规定

	
	
	工期控制率
	=
	100
	%
	定量指标
	标准
	反映工期控制情况。
工期控制率=实际工期/计划工期×100%。
	根据国家相关规定

	
	成本指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	空

	
	
	工程单位建设成本
	=
	20000
	元
	定量指标
	标准
	反映单位平米数、公里数、个数、亩数等的平均成本
	昆明市教工第一幼儿园东海岸园区的实际情况设定

	
	
	超概算（预算）项目比例
	=
	0
	%
	定量指标
	标准
	反映超概算（预算）项目占比情况。
	昆明市教工第一幼儿园东海岸园区的实际情况设定

	效益指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	空

	
	社会效益指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	空

	
	
	综合使用率
	=
	100
	%
	定量指标
	标准
	反映设施建成后的利用、使用的情况。
综合使用率=（投入使用的基础建设工程建设内容/完成建设内容）*100%
	我园东海岸区占地面积为10.68亩

	
	
	设计功能实现率
	=
	1000
	%
	定量指标
	标准
	反映建设项目设施设计功能的实现情况。
设计功能实现率=（实际实现设计功能数/计划实现设计功能数）*100%
	我园东海岸区占地面积为10.68亩

	
	
	受益人群覆盖率
	=
	100
	%
	定量指标
	标准
	反映项目设计受益人群或地区的实现情况。
受益人群覆盖率=（实际实现受益人群数/计划实现受益人群数）*100%
	目前我园现有幼儿92人

	
	可持续影响指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	空

	
	
	使用年限
	=
	10
	年
	定量指标
	标准
	通过工程设计使用年限反映可持续的效果。
	根据国家相关规定

	满意度指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	空

	
	服务对象满意度指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	空

	
	
	受益人满意度
	=
	100
	%
	定量指标
	标准
	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。
受益人群覆盖率=（调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数）*100%
	根据国家相关规定

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


昆明市呈贡区第二幼儿园
2022年6月12日

