建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费主要内容为：为完成辖区建设工程监管任务，外聘管理人员经费、现场检查出行服务费、办公费、远程视频监控系统平台运行、维护、故障排除和各种业务技术服务费、建设工程危险性较大的分部分项第三方技术服务费。主要职责严格按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《云南省建设工程安全生产管理条例》、《云南省建设工程质量管理条例》等法律法规和地方建设法规、方针政策、标准规范，对行政辖区权限范围内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程、商品房装饰装修工程、人防工程进行工程质量、安全生产、消防安全、文明施工及扬尘污染防治进行监督。

1、主要职能

（1）贯彻执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《云南省建设工程安全生产管理条例》、《云南省建设工程质量管理条例》等法律法规。依照国家和地方建设法规、方针政策、标准规范，对行政辖区权限内建筑工程质量、安全生产、文明施工及扬尘污染防治进行监督。

（2）建设工程质量监管。协助主管部门对行政辖区权限范围内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程质量监督。对房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程办理质量监督注册，竣工验收备案。对工程质量投诉、工程质量事故进行处理。

（3)建设工程安全监管。协助主管部门对行政辖区权限范围内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程安全监督，对房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程的安全生产措施进行备案，对工程安全生产的投诉和工程安全事故进行处理，及时发布全区建筑安全生产动态。

(4)建设工程文明施工监督。协助主管部门对行政辖区权限范围内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程、轨道交通工程的文明施工及扬尘污染防治进行监督，并对建设工程扬尘污染投诉进行处理。

2、机构情况

按照《中共昆明市呈贡区委机构编制委员会关于组建昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站的通知》（呈编办通〔2019〕47号）、《中共昆明市呈贡区委机构编制委员会关于调整昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站机构编制事项的通知》（呈编通〔2019〕9号）文件，重组昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站，隶属昆明市呈贡区住房和城乡建设局管理，加挂昆明市呈贡区建设工程项目招标投标办公室、昆明市呈贡区建设工程消防技术中心牌子，事业编制23名（含昆明市呈贡区建设工程项目招标投标办公室、昆明市呈贡区建设工程消防技术中心编制）。设站长1名（副科级），列入公益一类事业单位。内设6个机构：办公室、总工办、质量监督科、安全监督科、消防工程技术科、消防工程质量监督科。

3、人员情况

2021年末在职在编19人，其中转隶17人，新招2人，无退休人员。

- 4、重点工作概述

- 强化建设工程质量监管。在日常监管工作中，严格落实工程质量安全手册和建设单位工程质量首要责任等国家、省、市、区级重要文件要求，落实质量强区、民用建筑工程节能施工质量监督等工作。对质量监督管理的项目下发《工程质量行为抽查记录》20份、《工程质量监督巡查、抽查记录》243份、《工程质量整改通知》18份，针对下发的整改时限，督促责任单位限时整改，监理、建设单位复查后书面报送监督站，监督站人员进行复查，整改回复率100%。在履行验收职能中，严格执行分部分项验收标准和程序要求，积极对基础分部、主体分部、建筑节能分部、工程联合竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督。通过日常巡查及专项检查，以及上下联动，进一步提高了我区建设工程质量管理水平。

- 加强建设工程安全生产监管。在建设工程安全检查开展工作中，重点检查各项目安全生产台账资料、深基坑、建筑起重机械、高支模、脚手架、临时用电等危险性较大的分部分项工程的管控、临边洞口的防护、汛期安全生产、建筑起重机械专项整治、疫情防控等工作，同时开展了建筑工地消防安全、标准化工地建设和安管人员、农民工安全培训及普法等工作。截至目前下发日常巡查、专项检查、联合检查、节假日检查、季节性施工安全专项检查通知约30多份；转发省、市建设行政主管部门文件30余份；积极联合市质安总站、市、区两级疾控中心、区应急局对辖区11个项目进行了安全生产检查。在开展日常督查及安全隐患大排查期间共出动1850余人次，360多车次，下发《建设工程施工安全限期整改通知书》323份、《建设工程施工停工整改通知书》4份，查出生产安全隐患1914条，现已整改1862条，整改率97%。重点督促责任单位进行整改，消除安全隐患。在各项监管工作中，通过上下联动，齐抓共管，加大监管频次，保障了人身安全，遏制了较大及较大安全生产事故，用实际行动为辖区的安全生产保驾护航。

- （3）开展筑工地消防安全监督工作。根据住建领域开展“畅通生命通道”专项清理整治攻坚行动工作和全国两会期间消防安全及危险化学品使用风险防控工作要求，对辖区内各建筑工地开展消防安全隐患“大排查、大整治”，共出动车次40余车次共计160余人次，下发安全隐患限期整改通知单40份，发现消防安全隐患120余条，回复整改率为100%。消除隐患，确保人身及财产安全。

- （4）推进建筑工地汛期及事故灾害应对工作。为进一步落实建筑工地防汛工作，加强汛期安全生产管理，编制防汛工作方案，建立防汛应急救援领导小组，储备应急物资，落实汛期值班带班制。认真开展防汛排涝专项检查，对深基坑、高边坡高支模、外脚手架、起重机械设备等分项工程进行监督检查，共出动31车次，155人次，下发《建设工程施工安全限期整改通知书》31份，查出生产安全隐患186条，现已整改186条，整改率达100%，未发生汛期安全事故。切实做好2021年呈贡区建筑工地防汛排涝准备工作，避免人民群众生命财产安全遭受损失，确保汛期施工安全。在建筑工地事故灾害应对工作中，充实应急救援物资储备，建立应急抢险队伍，实行24小时带班值班制度，严抓深基坑、高边坡高支模、外脚手架、起重机械设备等分项工程监督检查。

- （5）强化建筑工地食品安全监管。按照创建国家食品安全示范城市等相关要求，持续做好建设工程食品安全管理及创建国家食品卫生示范城市的相关工作。一是加大宣传力度。向辖区内建设工程全覆盖发放食品安全和野生菌防控、四季豆、草乌等毒性食材宣传图册120余份、悬挂了30余条创建食品安全示范城市标语、粘贴爱国卫生七个专项行动公益宣传画，营造了浓厚的食品安全氛围。二是积极开展联动和专项检查。定期或专项联合各街道食品安全司法所等相关部门对建设项目进行全覆盖食品安全检查。共出动了800余人次，下发了54份整改通知书，发现了130余项食品安全隐患问题，要求立即整改。通过宣传及监督检查，建筑工地未发生食品安全事故。

- （6）落实建筑工地文明施工管理。建筑工地文明施工监督管理中，全年出动1217人次，298车次对全区建筑工地文明施工进行全覆盖督查检查，发出《呈贡区建筑工程文明施工检查限期整改通知书》374份，发现问题716条，整改率达98%；量化评分表173份，停工整改通知1份；发布呈贡区建筑工地扬尘防治“红黑榜”共1期；约谈扬尘污染防治不到位项目2个；圆满处置群众建筑工地扬尘污染投诉5件。配合环保局开具因工艺要求需办理夜间施工证明的项目，累计办理夜间施工证明文件共450份。配合城管局落实渣土车源头管理。为进一步加强文明施工管理，对建筑工地一律要求设置三池一设备，安装喷淋设施、PM10检测设备，严格落实施工现场的文明施工管控工作。经采取多措并举方式，建筑工地文明施工、扬尘防治管理水平持续提升，为今年空气质量优良率提供了有力保障。

- 持续开展疫情防控工作。2021年新冠疫情多次出现反复，防控形势依旧严峻复杂，为坚决贯彻落实新冠疫情防控工作决策部署，坚决防止疫情反弹，保障建筑从业人员生命安全和身体健康，我局根据省、市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组关于做好疫情防控的工作要求，开展建筑工地疫情防控检查工作，对全区80个项目进行拉网式排查，目前未发现异常情况。大力宣传普及疫情防控知识,全面提高建筑工地工作人员的防疫防控意识，截止目前已粘贴疫情防控宣传图200余份。努力做实做细各项工作措施，扎实有效地开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。

- （二）项目绩效目标

- 1、项目绩效总目标

按照国家和地方建设法规、标准、政策、方针规定，依法对辖区行政区域内建设工程质量和安全生产进行监督及管理。

- 2、项目绩效阶段性目标

加强在建80个工程的管理，强化（开）复工前安全管理工作、建筑工地安全文明施工及消防安全监管，开展季节性、深基坑、特种设备、高大模板等专项整治、检查工作、“三类人员”培训、开展安全生产大检查专项整治行动、开展安全标准化工地建设工作、安全生产月、开展呈贡区建筑施工安全生产危险性较大的分部分项工程监理报告工作及创建全国文明城市工作。开展日常建设工程质量督查检查外，还开展建设工程质量监理报告制度试点、推行呈贡区标准化评选及推荐工作、民用建筑工程节能施工质量监督检查、房建工程、市政基础设施工程问题电缆清查整治、建筑工程使用“地条钢”专项治理工作及电气火灾综合治理等工作。

- 二、项目单位绩效报告情况

2021年我单位共收到财政拨款收入为214万元，支出决算数129.4528万元，收入支出存在一定差距。主要原因为一是本年度专业技术辅助性岗位人员招聘存在招聘后未到岗，造成二次招聘，导致过程阶段较长，人员离职率变化较大，导致人员不稳定。二是本年度由于疫情影响，未召开全区安全生产大会，部分会议经费未支出。其中建设工程质量、安全监督管理人员的管理经费支出为81.5769万元，主要用于外聘监督员人员工资的发放、办公费用及年度工作会议材料印刷费用；出行服务费17.8759万元；建设工程危险性较大的分部分项第三方技术服务费30万元；远程视频监控管理系统运营费用因审批改革，系统中的部分模块未使用，双方意见未协调一致，暂未支付。

2021年工程质量安全生产措施查验、工程质量监督注册、竣工验收、竣工验收备案、施工现场工程质量、安全生产、消防工程质量、文明施工等监督工作有序开展。开展疫情期间（开）复工前安全管理工作。开展危险性较大分部分项工程管控工作。不定期进行汛期专项检查、设备、临时用电、深基坑、高支模等专项检查，开展日常巡查。权限范围内的工程质量监督覆盖率及监督工程质量验收合格率达到100%。通过各项工作的积极开展，杜绝一般安全生产事故和较大以上安全生产事故，确保了工程质量安全生产、保障了人民群众的生命财产安全。

- 三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，反映单位年度绩效目标设定、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。

- （二）绩效评价工作过程

- 1、前期准备：我们于2022年3月2日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2、组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2022年3月7日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3、分析评价： 3月7日至3月15日，各事业单位及各项目组先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。3月25日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况，进行综合分析形成评价结论，于3月30日前上报2021年各单位整体支出绩效及项目支出绩效自评。

- 四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析：2021年我单位共收到财政拨款收入为214万元。

- 项目资金使用情况分析：2021年项目支出决算数129.4528万元。

- 项目资金管理情况分析：建设工程质量、安全监督管理人员的管理经费支出为81.5769万元，主要用于外聘监督员人员工资的发放、办公费用及年度工作会议材料印刷费用；出行服务费17.8759万元；建设工程危险性较大的分部分项第三方技术服务费30万元

- （二）项目实施情况分析。

- 1、项目组织情况分析

- 前期准备根据区财政局关于开展2021年度区本级预算支出绩效自评工作要求，我局结合项目特点，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，进行评价体系的构建，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对项目资金的使用绩效作出全面评价。

- 2、项目管理情况分析

2021年工程质量安全生产措施查验、工程质量监督注册、竣工验收、竣工验收备案、施工现场工程质量、安全生产、消防工程质量、文明施工等监督工作有序开展。开展疫情期间（开）复工前安全管理工作。开展危险性较大分部分项工程管控工作。不定期进行汛期专项检查、设备、临时用电、深基坑、高支模等专项检查，开展日常巡查。权限范围内的工程质量监督覆盖率及监督工程质量验收合格率达到100%。通过各项工作的积极开展，杜绝一般安全生产事故和较大以上安全生产事故，确保了工程质量安全生产、保障了人民群众的生命财产安全。

（三）、项目绩效情况分析

1、项目的经济性分析

2021年收入支出平衡，各项工资及费用支出均按厉行节约的原则严格控制，切实保证了工作经费高效使用，未有扩大。

2、项目的效率性分析

2021年度我单位整体支出绩效结合我单位年度主要工作目标任务及实际工作的开展情况，按质按量及时完成各项工作。

- 项目的效益性分析

通过对工程质量安全生产进行管理、监督，减少工程质量通病，杜绝工程质量、安全事故，提升管理对象的技术管理水平，促进行业发展。

- 五、综合评价情况及评价结论

- 该项目综合得分为98分，评定等级为优。

- 绩效评价结果应用建议

- 无

- 主要经验及做法、存在的问题和建议

- 无

八、其他需说明的问题

- 无