附件4-4:

龙城街道老旧小区改造项目绩效自评报告

- 一、基本情况

- （一）项目概况

老旧小区改造专项资金2277.16万元，依据《呈贡区老县城老旧小区连片改造工作实施方案》，年初启动33个老旧小区改造工作，惠及1126户，面积15.15万平方米，北至环城东路、环城南路;南至政府小区、龙街村;东至富康路;西至兴呈路、集市街。项目估算总投资为14900万元。

- （二）项目绩效目标

- 项目绩效总目标

呈贡区老县城老旧小区改造二期项目分为5个标段，其中一至三标段为庭院内房建类改造，四、五标段为庭院外市政道路类提升改造。

2.项目绩效阶段性目标

年初启动33个老旧小区改造工作，惠及1126户，面积15.15万平方米，项目估算总投资为14900万元。目前已完成《呈贡区老县城老旧小区改造概念性规划编制方案》（初稿）编制工作；涉及45个小区的《呈贡区老县城老旧小区改造项目可行性研究报告》编制、专家评审工作，立项批复工作及龙城社区、龙翔社区33个老旧小区 812户的入户调查工作。经区第三届人民政府第188次常务会议同意龙城街道办事处采用EPC总承包模式实施呈贡区老县城老旧小区改造二期项目工作。龙城街道于10月9日签订招标代理合同。项目定于10月18日发布招标公告，11月20日确定项目有关服务单位并签订施工合同，12月30日前召开项目联审联批会议。

项目分为5个标段，一至三标段老旧小区改造按一院一策的设计方案组织实施。重点改造小区庭院内、外雨污分流，市政给水、水电气一户一表改造，规范消防通道、补充灭火器、增设消防栓，停车泊位改造，增设机动车、非机动车充电桩，大门及单元门智慧安防改造，海绵城市改造，强弱电线改造等内容。四至五标市政道路范围内的9条规划外道路重点改造雨污分流，提升扩容水、电、气管线。人行道贯彻“海绵城市”的理念采用铺装透水砖改造。兴呈路仅提升改造水、电、气管线，完善该道路雨水污水分流系统。改造内容根据小区实际情况及相关政策要求进行。

- 二、项目单位绩效报告情况

质量指标：改造基础设施、改善房屋功能、改观小区面貌、改优居住环境和建立长效管理机制五个方面。

社会效益指标：改造后的小区道路完备、设施配套、干净整洁、安全有序、管理规范、美丽宜居的目标，居民的获得感、幸福感和安全感显著增强。

根据各小区的实际情况、社区人员前期入户调查的居民意愿，征求区相关职能部门意见和本着尽力而为、量力而行、实事求是、好事办好的原则、推进项目改造实施。目前街道一是采用EPC总承包模式实施呈贡区老县城老旧小区改造二期项目，通过公开招标确定了总承包商、造价、监理服务单位。二是完成33个老旧小区改造设计方案编制，组织召开专家评审会议，设计方案已通过区规土委会审核。三是与各管线单位经过数次协商，确定改造范围与改造方式，确保在施工过程中做到一次开挖，多管入地。四是积极请示交警部门办理道路施工围挡手续。交警部门于3月2日到四、五标段施工现场对现场进行确认，同意施工单位提出的施工围挡方案，待请示领导做出书面批复。五是请示区住建局及区城管局办理市政道路开挖及渣土运输手续。

- 三、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的

进一步加强预算绩效管理，全面分析和综合评价2021年度老旧小区改造资金的分配使用管理情况，强化支出责任，切实提高财政资金的使用效益和项目管理水平。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

- 评价指标体系

主要从产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）、满意度指标进行评价。

- 评价方法

采用自评以及核查法对我街道财政项目进行实地绩效考评。

- （三）绩效评价工作过程

1.前期准备

按照绩效自评工作要求，组成了以主要领导为组长的绩效评价工作小组，组织五办七中心对相关预算绩效管理文件进行了认真学习，掌握政策，根据部门项目收支情况制定了部门项目支出绩效评价实施方案。

- 组织实施

采用自评以及核查法对我街道财政项目进行实地绩效考评。

3.分析评价

对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的绩效评价指标体系进行评分，形成项目绩效书面报告。

- 四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析

- 1.项目资金到位情况分析

- 资金来源于区发改局区城市更新改造局中央资金拨款，预算安排2883万元，资金到位2883万元，实际支出2277.16万元。

- 项目资金使用情况分析。

- 项目资金在使用、管理过程中，严格按照财政支付管理的规定审批，做到事前报计划、事中下零余额用款额度，事后对项目资金使用效益进行绩效分析。

- 3.项目资金管理情况分析

项目组织、项目管理严格按照街道财务管理制度，5000元以上资金支出事前上行政办公会，10万元以上资金支出事前上党工委会，由项目支出的部门汇报使用资金的事由、金额、用途及产生的效果等，由会议集体审议通过后才支付。

- （二）项目实施情况分析

- 1.项目组织情况分析

老旧小区改造项目组织领导架构由区长任组长，区委副书记和常务副区长为常务副组长，分管副区长任副组长、各职能部门、龙城街道办事处、春晖公司参与的领导小组。领导小组下设办公室在龙城街道，负责日常工作开展，龙城街道党工委书记担任领导小组办公室主任。一期项目由区春晖城市建设有限公司履行老城改造一级开发主体责任，全面承接老旧小区综合改造实施工作，负责项目规划编制、实施方案设计、项目申报包装等工作，按期做好老旧小区改造及周边道路具体实施建设工作。二期项目由龙城街道采用EPC模式组织实施。三期项目委托区城投公司代建。

- 2.项目管理情况分析

遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好地保障职责履行，圆满完成年初制定的各项工作任务。

- （三）项目绩效情况分析

- 1.项目经济性分析

- （1）项目成本（预算）控制情况

项目在预算范围内开展，无超出预算金额和范围的支出。严格按照我街道制定的《龙城街道“三重一大”事项集体决策制度》、《龙城街道党工委会议议事规则》、《龙城街道行政办公会议事规则》、《龙城街道办事处财务管理制度》等内部管理制度，控制项目成本。

- 项目成本（预算）节约情况

- 2021年老旧小区改造资金到位2883万元，实际支出2277.16万元；

- 项目的效率性分析

- （1）项目的实施进度

- 结合年初制定的工作计划，合理、有序地实施项目，无年中大幅追加以及超预算情况，无塌陷时间进度的情况。

- （2）项目完成质量

- 年初启动二期33个老旧小区改造工作，惠及1126户，面积15.15万平方米，项目估算总投资为14900万元。目前已完成《呈贡区老县城老旧小区改造概念性规划编制方案》（初稿）编制工作；涉及45个小区的《呈贡区老县城老旧小区改造项目可行性研究报告》编制、专家评审工作，立项批复工作及龙城社区、龙翔社区33个老旧小区 812户的入户调查工作。经区第三届人民政府第188次常务会议同意龙城街道办事处采用EPC总承包模式实施呈贡区老县城老旧小区改造二期项目工作。龙城街道于10月9日签订招标代理合同。项目定于10月18日发布招标公告，11月20日确定项目有关服务单位并签订施工合同，12月30日前召开项目联审联批会议。

- 项目的效益性分析

- （1）项目预期目标完成程度

- 项目均按预算批复资金实施完成，完成率为100%。

- （2）项目实施对经济和社会的影响

- 改造后的小区道路完备、设施配套、干净整洁、安全有序、管理规范、美丽宜居，居民的获得感、幸福感和安全感显著增强。

- 五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评分100分。

- 六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

无

- 七、主要经验及做法、存在的问题和建议

在健全居民自治基础上，引导业主委员会自主选择专业化社区物业管理、自我管理等模式；对未建立住宅专项维修基金的老旧小区，引导业主补交专项维修基金；对已完成改造的“三无” 小区，可采取引入物业管理、社区兜底、居民自治等多种模式；改造好的小区可通过公共房屋出租、停车计时收费等形式，盘活小区资源，增加小区“造血功能”，为后期维护管理提供资金保障。同时，要加强老旧小区原始资料、改造、竣工资料的收集和存档，确保老旧小区改造工作全过程资料的完整性，便于后期维修和接受检查、审计。

- 八、其他需说明的问题

一是尽快完成施工图审查，并完善联审联批手续。依据昆建通[183号]文件，老旧小区改造无需办理施工许可证、规划许可证，而是由相关部门进行联审联批。街道将积极配合区城更局做好联审联批相关事宜。

二是加强对一体化承包商的监督考核，加快设计、施工进度。要求监理、造价工作人员加上社区专干相关规定积极开展工作，确保工程质量和资金使用效益、安全；加强对施工方的监督，确保施工方严格按照行业标准和规范要求进行施工，加快设计、施工进度，坚持集体决策，严把安全关，保障好工作人员及群众的生命财产安全，保障工程质量。

三是加强与水、电、气、弱线等管线单位对接。确保水电气“一户一表”、通信等与小区改造同步施工，做到“一次开挖，多管入地”，避免重复开挖给住户造成的不良影响。协调移动、电信、联通、昆广网络公司对小区弱电线路入地、入管。建设光交箱、分纤箱、线路管道等基础设施，使线路入地、入管。协调弱电单位负责部分弱电改造费用。