附件4-2：

呈贡区水库工程观测及工程养护项目

支出绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

对呈贡区7座水库的大坝工程、输水闸门及启闭件、电路等设备设施进行维修养护工作，消除隐患，提高设施设备安全性能，保证水库运行安全和正常。维修养护内容主要为：1.主体工程维修养护，包括混凝土空蚀剥蚀磨损及裂缝处理、土石坝护坡工程维修、观测设施维修养护等。2.闸门和输水管道维修养护，及增设闸室闸门启闭操作规程及养护制度，警示牌等。3.附属设施维修养护，包括屋顶防水处理，闸室照明设施维修；新增闸门操作平台。4.坝区植被修剪清运，坝上沟渠疏通。5.机油、柴油、黄油物料消耗。

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

完成昆明市呈贡区2021年度水库工程观测及工程养护项目工作。项目主要内容包括：（1）工程维修与养护 ： A、主体工程维修养护； B、闸门维修养护 ；C、启闭机维修养护； D、机电设备维修养护； E、观测设施的维护； F、附属设施维修养护；G、物料动力消耗；H、维修养护资料档案；（2）大坝安全监测范围：定期监测或加测：A、坝面变形观测；B、坝体浸润线观测；C、渗流量观测；D水库水温观测等维修养护内容。

二、项目资金使用及管理情况

《昆明市呈贡区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（昆财农〔2021〕2号）安排落实资金90.12万元，资金专项用于呈贡区7座水库管理及技术服务,截至目前已拨付项目资金共计67.125万元，资金支付率75%。

三、项目组织实施情况

呈贡区7座水库管理及技术服务项目经呈贡区水务局2021年第8次局务会研究同意，于2021年4月26日通过政府购买服务方式，经竞争性谈判最终确定中标单位为云南振东建设工程有限公司，中标价895000.00元。该项目于2021年5月1日开工，2022年4月30日完工，2021年8月5日、11月10日、2022年2月17日水利工程运行管理站组织相关人员对服务单位前三次服务内容完成情况进行了核定，经考核核定人员对照服务单位上报的服务内容完成情况逐项查阅台账资料，服务单位已按照合同协议书约定完成水库管理及技术服务内容。

四、项目绩效情况

完成昆明市呈贡区2021年度水库工程观测及工程养护项目工作。项目主要内容包括：（1）工程维修与养护 ： A、主体工程维修养护； B、闸门维修养护 ；C、启闭机维修养护； D、机电设备维修养护； E、观测设施的维护； F、附属设施维修养护；G、物料动力消耗；H、维修养护资料档案；（2）大坝安全监测范围：定期监测或加测：A、坝面变形观测；B、坝体浸润线观测；C、渗流量观测；D水库水温观测等维修养护内容。

五、存在的问题

无

六、其他需要说明的问题

无