附件4-4:

项目支出绩效评价报告（参考提纲）

一、基本情况

- （一）项目概况。

1.公安信息网安全加固（二期）延续、三期建设项目

在已经完成的昆明市公安局呈贡分局公安信息网安全加固（一期）项目的基础上为全面提升分局公安网络安全综合防护能力和水平，按照《中华人民共和国网络安全法》相关规定，根据市局《关于开展全市公安机关信息系统网络安全等级保护工作的通知》和《关于启动2021年全市公安机关信息系统网络安全等级保护定级测评工作的通知》要求，对公安视频监控大数据平台系统进行等保测评和呈贡分局中心机房及各派出所机房进行整改提升工作，建设内容包含全面升级改造辖区7个派出所网络机房的物理环境(包含环境装饰、线缆规范整理、防雷防静电、恒温恒湿、UPS、动力环境监控、门禁、监控报警、消防等)，在公安信息网中增加堡垒机、数据库审计、一机两用准入控制网关、服务器区防火墙及WEB防篡改等安全加固设备，升级完善网络安全管控、智能运维服务、动力环境监测等系统的功能模块，搭建网络安全动态感知平台。同时启动了呈贡分局公安信息网安全加固（三期）项目，对看守所监控系统、拘留所监控系统开展等保测评、可行性研究、设计、监理等工作。

2.便民服务中心边界接入公安网整改及基础环境维护项目

按照市局《关于规范昆明市公安机关公安信息网联接政务（行政）服务中心和公安业务自助办理终端审批管理及网络安全工作的通知》要求，以边界接入的方式和标准规范的安全技术手段及措施对呈贡区政务服务中心公安窗口接入公安信息网进行整改及基础环境维护工作。项目包含在分局建设一套公安网络边界设备，对以政务服务中心为主的公安驻地外使用的公安信息网络（包含呈贡区政务服务中心、龙街街道便民服务中心、云上小镇自助服务点及呈贡区13处公安岗亭）进行整改和维护。

3.延续公安信息网基础环境运行维护项目包含呈贡分局、呈贡分局警务营区、执法办案中心、拘留所、看守所及其他驻外部门公安信息网络基础环境及系统环境的运维保障。

- 项目绩效目标。1.项目绩效总目标。2.项目绩效阶段性目标。

- 严格按照云南电信公众信息产业有限公司测评公司出具的公安视频监控大数据平台系统的差距测评报告及《呈贡公安局公安网络安全差距分析及整改建议报告》对信息系统及各派出所机房存在的安全问题进行了全面整改提升，达到了信息系统等级保护二级系统标准。以边界接入的方式和标准规范的安全技术手段及措施对以政务服务中心为主的公安驻地外接入公安信息网进行整改及基础环境维护工作。2021年公安信息网安全加固（二期）延续、三期建设、便民服务中心边界接入公安网整改及基础环境维护项目预算批复经费为3800000.00元，已完成支付3800000.00元，完成率100%。

- 项目单位绩效报告情况。

2021年公安信息网安全加固（二期）延续、三期建设、便民服务中心边界接入公安网整改及基础环境维护项目预算批复经费为3800000.00元，已完成支付3800000.00元，完成率100%。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。对2021年年初预算绩效目标完成情况进行自检自查，根据自评指标体系，对资金的投入、管理、使用和产出情况进行自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1.评价指标体系制定遵循的原则

根据《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号），本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

2. 评价指标体系

本项目绩效评价，设立三级评价指标体系。

3. 评价的方法

主要采用《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）所确定的绩效评价方法，在实施过程中，根据分局财政整体支出的具体情况，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法等，了解区分局在资金使用管理、制度建设、项目组织实施管理、项目跟踪、资金使用产生的社会、经济、环境效益等情况，对整体支出进行绩效评价。

- 绩效评价工作过程。1.前期准备。2.组织实施。3.分析评价。

- 1、前期准备

制定了《昆明市公安局呈贡分局2021年度预算支出绩效自评工作方案》成立由副区长、分局党委书记、局长任组长，分管财务的局领导任副组长，各相关部门领导为成员工作小组。搜集了与评价项目有关的法律、法规和制度，项目财政立项申报有关资料以及资金报告、项目预算申报，专项资金管理办法等，确定了评价内容。

2、组织实施

根据评价计划结合工作实际制定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案，认真结合年初预算批复的项目支出绩效指标，部门职责及项目特点，补充确定项目的绩效自评指标体系。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。

2021年公安信息网安全加固（二期）延续、三期建设、便民服务中心边界接入公安网整改及基础环境维护项目预算批复经费为3800000.00元，已完成支付3800000.00元，合计到位资金3800000.00元，资金到位率100%。

- 项目资金使用情况分析。

（1）支付公安信息网网络安全加固（一期）项目审计费8000.00元

（2）支付公安信息网网络安全加固（二期）项目款2501724.00元。

（3）支付公安信息网网络安全加固（二期）项目造价审计费9000.00元。

（4）支付公安信息网网络安全加固（二期）项目结算审计费7000.00元。

（5）支付公安信息网网络安全加固（三期）项目等保测评费78800.00元。

（6）支付公安信息网网络安全加固（三期）项目全过程监理费94500.00元。

（7）支付公安信息网网络安全加固（三期）项目可行性研究费94500.00元。

（8）支付政务服务中心间接接入公安信息网升级改造项目全过程监理费21450.00元。

（9）支付政务服务中心间接接入公安信息网升级改造项目设计费33000.00元。

(10)支付政务服务中心间接接入公安信息网升级改造项目可行性研究费33000.00元

（11）支付基础环境运行维护项目费894526.00元

综合以上11项，年初预算资金3800000.00元，支付3800000.00元,支付比例为100%。

- 项目资金管理情况分析。

昆明市公安局呈贡分局根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《昆明市公安局呈贡分局财务管理规定》（昆公呈发〔2021〕36号）, 《昆明市公安局呈贡分局投资项目审计实施办法》（昆公呈发〔2018〕18号）《昆明市公安局呈贡分局项目建设风险防范监督管理办法》（昆公呈发〔2018〕19号）等规章制度对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则。

项目资金的申请付款方式合理，涉及采购项目，分局根据政府采购计划及采购方式审批表，严格按政府采购审批方式组织采购，对于公开招标项目，通过公开招投标确定承建供应单位，按照招标文件和合同约定付款金额及工程完成进度情况上报财务科审批支付，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

- 项目实施情况分析。

- 项目组织情况分析。

以上所有项目严格按照项目管理要求组织实施，按照公安信息网信息系统等级保护相关文件规定，先期进行信息系统的测距测评分析，形成《差距测评报告》，依据该报告，严格依据政府采购的相关要求采购具有资质的设计单位进行项目的技术方案设计及加固改造清单的编制，并由分局纪检监察室聘请第三方造价单位审定工程量清单及制定招标控制价；经呈报分局党委会研究同意启动项目建设；分局严格按照政府采购流程经公开招标确定承建单位，在项目建设过程中聘请第三方监理单位、检测单位全程对项目建设过程及系统设备部署监督检测，确保达到预期效果。

- 项目管理情况分析。

以上所有项目严格按照项目组织实施要求，严格执行招投标和竣工验收程序。组织实施过程中招标了第三方产品检测和项目全过程监理对项目的整个实施过程进行监管，制定了《每周项目监理例会制度》对项目的组织实施进行严格的日常检查监督管理。

- （三）项目绩效情况分析。

- 项目经济性分析

- 1.项目预算控制情况

公安信息网安全加固（二期）延续、三期建设、便民服务中心边界接入公安网整改及基础环境维护项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。

2.项目成本节约情况

在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。无截留、挤占、滥用情况。

- （二）项目的效率性分析

- 一是依据等保2.0的要求有针对性的开展物理环境改造及核心网络优化。一方面针对派出所网络机房存在的10项重大安全隐患，开展机房物理环境整改提升，共计整改隐患50余处，中风险40余项，低风险7项，拆除原有无用、废旧网线200余条，同轴电缆400余条，断纤、废纤、老纤1300余条，共计3000多米，清理老旧闲置设备256台/套，搬迁各机房已坏UPS主机及电池、空调16项。通过基础环境的整改根本上解决了派出所网络机房各类安全隐患，规范了强、弱电线路走向，完善机房内部配电、空调及消防系统，增强了出入机房管控措施，实现了网络机房的联网监控与控制，全方位提升了派出所机房的承载能力和安全保护等级。在派出所机房整改过程中及时发现和处置隐藏于公安信息网中的2处违规互联问题。在安全加固一期建设的基础上，另一方面结合二期安全设备配置特点，分区域、分层级的重构网络逻辑结构，形成了网络交换核心区、业务网络接入区、执法视频接入区、服务器安全区、安全运维管理区等多个安全管理域，分层级的实现网络接入层的逻辑隔离，最大限度提升网络设备使用效能和安全性能。

- 二是优化智能运维服务平台，实现传统被动运维保障向主动运维服务转变。通过主动运维分析和实时数据采集的方式，全方位监测管理全域网络状态及设备运行情况，并实现了网络机房的联网管控。自投入运行以来汇总收集各类记录数据210余项、发出故障指令190余条，技术人员根据指令及时处置各类故障180余次。单起运维处置的时间由原来的300分钟缩减至240分钟，整体运维效率提升20%。同时为解决在网设备资产管理混乱的问题，升级完善资产管理功能，对网络资产实现了动态管理（详细记录了资产入网时间、承建单位、质保期限等关键信息），目前登记录入2个项目的360多条资产信息。

- 三是升级完善网络安全管控平台。在一期搭建的网络安全管控系统的基础上，针对网络通信安全、数据安全等方面对系统核心功能模块进行算法升级，进一步增强了系统平台的“事前”监测，“事中”通报，“事后”回溯的安全管控能力。

（三）项目的效益性分析

提高了公安信息网各项数据的处理能力和安全性，保障分局公安网、公安网内的服务器及各个系统的安全，为民警提供良好的公安网网上办公环境，大大提供民警的工作效率，促进确保呈贡新区社会治安稳定。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

八、其他需说明的问题。