昆明市公安局呈贡分局

2020年项目支出绩效评价报告

公安信息系统等级保护测评及安全环境升级改造项目

一、基本情况

- （一）项目概况。

- 昆明市公安局呈贡分局公安信息网安全加固（一期）项目是为全面提升分局公安网络安全综合防护能力和水平，按照《中华人民共和国网络安全法》相关规定，根据市局《关于开展全市公安机关信息系统网络安全等级保护工作的通知》和《关于启动2019年全市公安机关信息系统网络安全等级保护定级测评工作的通知》要求，对公安信息网门户网站和物证保全管理系统进行等保测评及中心机房整改提升的工作，建设内容包含分局中心机房物理环境的升级改造（含机房强弱电迁改、ups、精密空调、消防、防雷接地、动力环境监控及防尘、防水、防静电等设施的改造）；安全加固方面包含新增2套一体化安全网关系统、1套日志审计系统、1套安全管控系统，搭建了智能运维服务服务平台和安全管控平台。同时启动了呈贡分局公安信息网安全加固（二期）的测评、设计、监理、检测、项目建设等工作。

- 2.呈贡区云数据集成中心公安业务计算机节点租用项目是在呈贡区云数据建设过程中,采用现代化企业办公理念进行设计,结合数据集成及情指勤督要求,将公安专网、视频专网、电子政务外网、互联网等各类数据链路，从数据联通上破除汇聚壁垒，将各类有效数据汇聚至中心应用。基于此需求需要建设桌面云来实现将来业务应用的拓展。

- (二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标：随着公安跨越发展的不断推进，公安信息化建设和应用对公安信息网络的依赖度越来越强，公安信息网络的自身安全保障工作的重要性越来越高。目前公安信息网面临的安全威胁比较严峻，黑客攻击、病毒传播、非法渗透、信息泄露等，严重威胁着公安信息网络和信息系统的正常运行。通过此次公安信息网安全加固工作一定程度上将我们过去应对网络安全威胁方式由被动防御向主动防御转变，从而进一步增强公安信息网路应对网络安全威胁的“抵抗力”。

- 2.项目绩效阶段性目标：提高了公安信息网各项数据的处理能力和安全性，保障分局公安网、公安网内的服务器及各个系统的安全，为民警提供良好的公安网网上办公环境，大大提供民警的工作效率，促进确保呈贡新区社会治安稳定。

- 二、项目单位绩效报告情况

从自评结果来看公安信息网等级保护测评及安全环境升级改造项目增强了公安信息网路应对网络安全威胁的“抵抗力”，为民警提供良好的公安网网上办公环境，从而提高民警的工作效率。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

对该项目年初预算绩效目标完成情况进行自检自查，根据自评指标体系，对资金的投入、管理、使用和产出情况是否达到预期目标进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1.评价指标体系制定遵循的原则

根据《中共昆明市委、昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）、《呈贡区预算支出绩效管理实施细则（试行）》（呈政办发〔2017〕176号）、《呈贡区财政性资金部门支出绩效评价操作规程》（呈财〔2017〕115号），本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

2. 评价指标体系

本项目绩效评价，设立三级评价指标体系。

3. 评价的方法

主要采用《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）所确定的绩效评价方法，在实施过程中，根据分局财政整体支出的具体情况，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法等，了解区分局在资金使用管理、制度建设、项目组织实施管理、项目跟踪、资金使用产生的社会、经济、环境效益等情况，对整体支出进行绩效评价。

- （三）绩效评价工作过程。1.前期准备。2.组织实施。3.分析评价。

1、前期准备

制定了《昆明市公安局呈贡分局2020年度预算支出绩效自评工作方案》,成立由副区长、分局党委书记、局长任组长，分局分管财务的党委委员、副局长任副组长，各相关部门领导为成员的工作小组。搜集了与评价项目有关的法律、法规和制度，项目立项申报有关资料以及资金报告、项目预算申报书，专项资金管理办法等，确定了评价内容。

2、组织实施

根据评价计划结合工作实际制定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案，认真结合年初预算批复的项目支出绩效指标，部门职责及项目特点，补充确定项目的绩效自评指标体系。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。1.项目资金到位情况分析。2.项目资金使用情况分析。3.项目资金管理情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。

2020年公安信息网等级保护测评及安全环境升级改造预算批278.86万元，合计到位资金278.86万元，资金到位率100%。

- 项目资金使用情况分析。

- 支付2019年公安信息网安全加固（一期）项目尾款

- 支付2019年公安信息网安全加固（一期）监理项目尾款。

- 支付2019年公安信息网安全加固（一期）检测项目尾款。

- 支付2019年公安信息网安全加固（一期）测评项目尾款

- 支付2020年公安信息网安全加固（二期）项目预付款

- 支付2020年公安信息网安全加固（二期）检测项目

- 支付2020年公安信息网安全加固（二期）设计项目

- 支付2020年公安信息网安全加固（二期）监理项目

- 支付2020年公安信息网安全加固（二期）系统等保测评

- 支付呈贡区云数据集成中心公安业务计算机节点租用费

- 项目资金管理情况

昆明市公安局呈贡分局根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《昆明市公安局呈贡分局财务管理制度》（昆公呈发〔2020〕36号）, 《昆明市公安局呈贡分局专项资金管理规定》（昆公呈发〔2014〕17号）等规章制度对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，做到资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

（二）项目实施情况分析。1.项目组织情况分析。2.项目管理情况分析。

- 该项目严格按照项目管理要求组织实施，按照公安信息网信息系统等级保护相关文件规定，先期进行信息系统的测距测评分析，形成《差距测评报告》，依据该报告，严格依据政府采购的相关要求采购具有资质的设计单位进行项目的技术方案设计及加固改造清单的编制，并由分局纪检监察室聘请第三方造价单位审定工程量清单及制定招标控制价；经呈报分局党委会研究同意启动项目建设；分局严格按照政府采购流程经公开招标确定承建单位，在项目建设过程中聘请第三方监理单位、检测单位全程对项目建设过程及系统设备部署监督检测，确保达到预期效果。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。（1）项目成本（预算）控制情况。

- 项目选聘专业信息化监理以及造价机构，对实施过程、工程量、工程成本进行控制，保障实施过程与预算要求匹配。

- （2）项目成本（预算）节约情况。

- 一是集约共建共享，将节约大量投资

- 采用集约共建方式，统一领导、统一规划、统一标准，使整体系统更完整、更实用、更灵活、易于共享、互通，如各警种、各部门各建系统，不仅要多耗费通信基础设施建设，而且还占用更多的设备，且信息不容易完整，也不容易互通，易重复，易浪费。本项目按统一的标准进行建设，不仅可以节约投资，而且还可提高建设效率和利用效果，也便于管理维护和明确责任。

- 二是节约政府行政成本

- 节约重复劳动的行政成本。由于现有政府各部门间缺乏共享和交换机制，各政府部门为满足自身业务管理的需要，每年都要安排大量的人力、财力和物力来采集相同的信息。另一方面，由于政府各部门都根据自身的管理工作的特点来采集信息，而且相互之间信息缺乏交换，造成各部门掌握的信息既不一致也不准确，需要大量的人力和时间来进行核对。为了减少重复投资的行政支出，随着政府各部门业务系统的逐渐建成、完善，信息的共享和交换的要求也日益强烈，因此本项目的建设将很大程度解决公安系统与政府各部门间公共信息的共享与服务，从根本上节约了政府的行政成本。

- 项目的效率性分析。

- 项目的实施进度。

- 本项目聘请第三方监理单位全程对项目实施进行监督，根据合同内容制定项目管理、进度、实施、质量控制等工作计划，根据上述计划详细设计工作流程，将每个工作内容逐步分解细化并与施工日期对应叠加，同时在实施过程中进行进度控制及时纠偏。

- 项目完成质量。

- 该项目于2020年7月10日通过初验并投入试运行，于同年10月29日分局组织邀请上级公安机关相关人员、5名业内专家及分局内部相关部门组成项目验收组，对项目整体建设情况进行综合评价，经过实地检查评估，验收组一致同意项目通过终验并投入使用。

- 项目的效益性分析。（1）项目预期目标完成程度。（2）项目实施对经济和社会的影响。

通过整合公安网内的各类网络设备、应用系统、机房环境、日志、资产等网络设备信息，采取主动运维分析和实时数据采集的方式，全方位、全时段监测管理全局网络运行状态及设备运行情况。投入试运行以来汇集收集各类操作记录数据1000余项、发出故障指令100余条，技术人员根据指令及时处置各类故障70余次。单起运维处置的时间由原来的300分钟缩减至240分钟，整体运维效率提升20%。同时为解决在网设备资产管理混乱的问题，在运维服务平台嵌入网络资产管理模块，详细记录资产入网时间、承建单位、质保期限等关键信息，对网络资产实施动态管理。

安全管控体系的构建改变了以往安全防御的单点模式，将我们过去应对网络安全威胁方式由被动防御向主动防御转变，从而增强公安信息网路应对网络安全威胁的“抵抗力”。

- 五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

资金落实、资金支出及管理、产出和效益方面等进行绩效评价，较好维持了全区社会治安稳定和政治稳定,切实保证了整个辖区社会治安稳定大局,为我区促进经济发展和社会和谐做出了一定贡献。

该项目综合得分为 100分.

| 项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） |  |  | 4 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） |  |  | 4 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  |  | 决策程序（4分） |  |  | 4 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） |  |  | 3 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  |  | 分配结果（5分） |  |  | 5 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） |  |  | 3 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） |  |  | 7 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |  |
|  |  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） |  |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） |  |  | 3 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |
|  |  |  | 管理制度（6分） |  |  | 6 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  |  | 产出质量（4分） |  |  | 4 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |  |
|  |  |  | 产出时效（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |  |
|  |  |  | 产出成本（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |  |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 社会效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 8 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 8 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |

- 六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

- 强化评价结果运用，2019年的年度决算和2020年预算已在网页上进行了公开，未收到任何不良反馈，2020年将严格执行项目支出绩效评价管理暂行办法相关规定，积极探索建立与预算编制相结合，多渠道应用评价结果的有效机制。

- 七、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验：先期对项目进行设计、评估、全程请第三方进行监理。

八、其他需说明的问题