附件4-4:

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

为进一步做好2020年呈贡区全面深化河长制各项工作，按照市政府关于加强河（渠）湖库管理，消除入滇河道及其支流沟渠污水，全面提升水环境质量的要求，开展呈贡区河渠库塘保洁管护、河渠湖库清淤维护及增绿补绿病虫害防治服务、河长公示牌制作安装等工作，预算经费400万元，调增经费308.7829万元，已支付654.343318万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

河长办2020年全面深化河长制工作经费708.7829万元。

2.项目绩效阶段性目标。

- 河长办2020年全面深化河长制工作经费708.7829万元，2020年已支付654.343318万元，完成支付92.32%。

二、项目单位绩效报告情况。

河长办2020年全面深化河长制工作经费708.7829万元，2020年已支付654.343318万元，完成支付92.32%。

支付云南永烨环境建设工程有限公司工程款49.86151万元；支付斗南街道办事处保洁员经费14.4000万元；支付雨花街道办事处保洁管护费32.4万元；支付洛龙街道办事处保洁管护费4.8万元；支付昆明一家人园林绿化有限公司河道维护管养费100.129546万元；支付乌龙街道办事处保洁管护费32.6万元；支付龙城街道办事处保洁管护费9.6万元；支付吴家营街道办事处保洁管护费16.8万元；支付昆明慧丰文化传播有限公司公示牌、警示牌安装费用8.6560万元；支付云南驰澔园林绿化工程有限公司河道维护管养费99.8233万元；支付云南奕展测绘有限公司测绘费0.5万元；支付云南浩海建设集团有限公司水泵维修费0.55万元；支付云南俊联科技有限公司设备采购费80.51万元；支付云南滇通市政工程有限公司零星工程款143.317103万元；支付保洁人员工资42.6万元；支付云南思煌文化传媒有限责任公司影视制作费9万元；支付云南云测质量检验有限公司检验费7.7270万元；支付四川易弘工程管理有限公司云南分公司监理服务费1.068859万元。

资金管理：资金管理、费用支出等制度健全；严格按照资金管理办法规范使用资金。

三、绩效评价工作情况

- 项目成本通过招标方式最大限度节约了成本，使年初的成本预算使用充分。

- 项目的实施按照招标中制定的实施计划严格完成，实施效果较好，完成质量较好，保质保量。

- 项目完成预期目标，很好发挥了项目经济和社会效益，获得人民群众的一致好评。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

河长办2020年全面深化河长制工作经费708.7829万元，2020年已支付654.343318万元，完成支付92.32%。

资金使用情况：支付云南永烨环境建设工程有限公司工程款49.86151万元；支付斗南街道办事处保洁员经费14.4000万元；支付雨花街道办事处保洁管护费32.4万元；支付洛龙街道办事处保洁管护费4.8万元；支付昆明一家人园林绿化有限公司河道维护管养费100.129546万元；支付乌龙街道办事处保洁管护费32.6万元；支付龙城街道办事处保洁管护费9.6万元；支付吴家营街道办事处保洁管护费16.8万元；支付昆明慧丰文化传播有限公司公示牌、警示牌安装费用8.6560万元；支付云南驰澔园林绿化工程有限公司河道维护管养费99.8233万元；支付云南奕展测绘有限公司测绘费0.5万元；支付云南浩海建设集团有限公司水泵维修费0.55万元；支付云南俊联科技有限公司设备采购费80.51万元；支付云南滇通市政工程有限公司零星工程款143.317103万元；支付保洁人员工资42.6万元；支付云南思煌文化传媒有限责任公司影视制作费9万元；支付云南云测质量检验有限公司检验费7.7270万元；支付四川易弘工程管理有限公司云南分公司监理服务费1.068859万元。

资金管理：资金管理、费用支出等制度健全；严格按照资金管理办法规范使用资金。

（二）项目实施情况分析。

2020年全面深化河长制工作经费项目绩效目标经费总计完成约92.32%，按预期完成。按照《昆明市全面深化河长制工作实施方案》、《呈贡区全面深化河（湖）长制工作实施方案》文件要求，做好呈贡区全面深化河（湖）长制各项工作，加强河（渠）湖库管理，消除入滇河道及其支流沟渠污水，全面提升水环境质量，实现“水清、河畅、岸绿、景美”的目标。

- （三）项目绩效情况分析。

- 项目成本通过招标方式最大限度节约了成本，使年初的成本预算使用充分。

- 项目的实施按照招标中制定的实施计划严格完成，实施效果较好，完成质量较好，保质保量。

项目完成预期目标，很好发挥了项目经济和社会效益，获得人民群众的一致好评。

五、综合评价情况及评价结论

综合评分：100分

六、绩效评价结果应用建议

根据2020年开展的全面深化河长制工作已取得的经验，在接下来每年的工作中，将延续以往做法，严格各项工作管理。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

1、严格按照资金管理办法规范使用资金。最大发挥财政资金的效用，在节省资金的同时将工作做好。项目从实施到结束，均严格按照相关法律法规及各种规定执行，在专项管理、资金分配、拨付、使用上均未有问题。

2、对绩效跟踪过程中发现的问题，涉及本科室的做好组织、管理、实施等工作，争取完成年度部门预算资金支出任务。

3、为确保呈贡区全面深化河长制工作有序开展，根据社会市场环境的变化情况，建议每年按照市场价格逐步增加预算。

八、其他需说明的问题。

无