附件4-4:

斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区污水截污治理工程支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为实现呈贡区村落污水的集中收集，2020年开始，区水务局开始实施斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区污水截污治理工程。该工程于2020年5月22日取得可研批复，可研批复投资3558.65万元；9月18日取得水保批复；10月20日取得环评批复；12月14日取得初设批复，初设批复投资3745.15万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标

2020年度，斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区污水截污治理工程收到区政府财政资金400万元，实际到位400万元，到位率100%。工程款支付严格依据签订的合同条款履行。

2.项目绩效阶段性目标

工程于2021年2月26日完成施工招标，预计2021年3月底施工队入场施工。

二、项目单位绩效报告情况

为做好项目实施过程中的管理工作，我局明确负责实施该项工作的部门，严格编制项目支出绩效评价，对工作过程中取得的经验和方法进行总结，以便于下一次项目实施借鉴。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。

评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备：我们于2021年3月初收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，由2020年3月成立的由局长任组长财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：3月15日至3月25日，各部门、各项目先结合要求进行摸底准备，各事业单位、各项目组于3月25日前完成整体支出绩效及项目自评工作；局评价工作小组于4月3日召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论，于4月15日前上报2020年度部门整体支出绩效评价及项目支出绩效评价情况。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

- 1.资金到位情况分析：2020年拨入资金400万元，支出400万元，年末结余资金0万元。

- 2.项目资金使用情况分析：2020年支出资金400万元，主要为项目工程款拨付。

- 3.项目资金管理情况分析：按政府投资项目相关规定进行管理。项目单独建账核算，资金支付时严格审批程序，核算规范，准确反映各项业务收支活动。资金支付严格执行合同条款，项目资金拨付及时，无截留、挤占、挪用、虚列资金现象，确保专款专用。

- （二）项目实施情况分析。

- 1.项目组织情况分析

- 各项工作严格执行国家及省市有关法律法规及规范，各项工作严格按照法定程序办理；项目初步设计等各专项设计方案均逐个组织专家评审，并严格按专家意见修改完善。通过公开招投标的方式选取勘察、设计、监理及施工等各单位，严格按照法律法规及规范签订合同并组织实施。

- 2.项目管理情况分析

- 成立领导小组，确定项目负责人，统一组织协调项目建设；负责组织协调项目各项工作，负责起草工作计划、总结、会议纪要等文书和档案管理；组织完善各类审批事项及手续，随时跟进项目进度，及时协调解决工作中出现的问题。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析：通过公开招投标选择项目勘察、设计、监理和施工单位，并通过招投标的方式选择造价咨询服务单位进行成本核算，控制项目成本，节约资金。

- 2.项目的效率性分析：该工程已于2021年3月20日施工队入场，计划2021年6月底完工。

- 3.项目的效益性分析：项目预期目标完成情况良好，通过开展斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区污水截污治理工程的绩效评价，确保该项工作圆满完成，确保了村庄污水有效收集，避免了辖区内及滇池的水体污染，同时全面消除劣Ⅴ类水体，收到最大限度的经济效益和社会效益。

五、综合评价情况及评价结论。

项目使用资金充分，各级各部门安排落实资金及时到位，通过施工招标方式，最大限度地节约了资金同时保证了施工质量。项目施工过程严格施工管理，按照相关规定严格制定了项目管理制度，全面落实相关主体责任，确保了项目顺利完成。项目自评得分100分。

六、绩效评价结果应用建议。

为确保呈贡区全面消除主要河道及支流劣Ⅴ类水体，避免滇池水体污染，建议在斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区污水截污治理工程全面完工后，每年考虑安排一定预算对截污干管进行清淤维护，对村庄污水截污情况进行巡查。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

通过招标实施斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区污水截污治理工程，能最大发挥财政资金的效用，在节省资金的同时将工作做好。根据实际情况，因时因地制宜，制定合理的施工方案，有利于项目按时按质保量完成。

项目实施过程中，严格按照相关法律法规及各种规定执行，在专项管理、资金分配、拨付、使用上均未有问题。

八、其他需说明的问题。

无。