附件4-4:

最严格水资源管理工作经费、农村饮水工程维修管护经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

- 2020年水资源管理科项目2个，下达项目资金共计25万元，分别为最严格水资源管理工作经费、农村饮水工程维修管护经费5万，小古城社区居委会自来水水费补助20万。

- 项目绩效目标。

充分利用财政下拨的专项资金，完成最严格水资源管理制度年度考核，完成最严格水资源管理工作年度目标任务，控制辖区内用水总量指标，提高生活、生产用水效率、提高农业灌溉有效系数；开展农村供水设施水池、水塔清洗、消毒；小古城水费补助。

- 项目单位绩效报告情况

完成最严格水资源管理制度年度考核，落实最严格水资源管理工作，完成年度目标任务，辖区内用水总量指标、用水效率、农业灌溉有效系数控制优于市级下达指标，形成节水、惜水的社会氛围，有效保护水生态环境；开展农村供水设施水池、水塔清洗、消毒，提高水质达标率,保障农村居民饮水安全；小古城水费补助提高生活、生产用水效率，减轻失地农民经济负，减少地下水开采，保护地下水资源。

三、绩效评价工作情况

民生项目, 得到较好的社会效益。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

区级财政已按年初预算拨付到区水务局实行专款专用。

- 2.项目资金使用情况分析。

已按年初预算支付完毕。

- 3.项目资金管理情况分析。

在资金使用过程中，严格按照政府采购和招投标相关程序规定，依法办理相关手续，严格程序管理，实行专款专用。

- （二）项目实施情况分析。1.项目组织情况分析。2.项目管理情况分析。

- 开展最严格水资源管理工作、农村饮水工程维修管护工作经费5万已按年初计划完成了该项工作、小古城自来水水费补助20万已拨付到小古城社区。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。（1）项目成本（预算）控制情况。（2）项目成本（预算）节约情况。

- 资金使用控制在预算指标内。

- 2.项目的效率性分析。（1）项目的实施进度。（2）项目完成质量。

- 已按预期目标完成该工作。

- 3.项目的效益性分析。（1）项目预期目标完成程度。（2）项目实施对经济和社会的影响。

- 已按预期目标完成该工作，落实最严格水资源管理工作各项控制优于市级下达指标，按计划完成了辖区农村集中式饮水设施水池、水塔清洗消毒工作，提高水质达标率保障农村居民饮水安全；完成对小古城水费补助，减轻失地农民经济负担，减少地下水开采，取得社会效益较好。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

六、项目实施情况分析（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

无新增项目按规定标准执行。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

做好涉及本科室的项目组织、管理、实施等工作，争取完成年度部门预算资金支出任务。

八、其他需说明的问题。

# 农村饮水设施水池、水塔清洗消毒工作1年清洗2次，分别为丰水期和枯水期，枯水期清洗消毒接近年末，按合同支付服务费在4季度，导致预算资金支付进度缓慢。

# 水资源管理科

# 2021年3月26日