附件4-4:

七彩云南第壹城七步场小塘子泄洪通道修复工程

支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

根据《昆明市呈贡区人民政府关于报请研究七彩云南第壹城七步场小塘子泄洪通道工程项目采用应急抢险工程实施的批复》（呈政复〔2019〕59号）要求，区水务局从2019年6月份起全力组织实施该应急抢险工程。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标

通过开展七彩云南第壹城七步场小塘子泄洪通道修复工程的绩效评价，确保该项工作圆满完成，提升呈贡区宜居生活环境水平，进而提高居民居住幸福感，为雨季防汛排涝工作提供有力保障，收到最大限度的经济效益和社会效益。

2.项目绩效阶段性目标

七彩云南第壹城七步场小塘子泄洪通道修复工程于2019年7月20日入场施工，2020年6月13日完成施工，2020年8月27日竣工验收，新建DN1200Ⅲ级顶管约640m，完成投资约822万元。

二、项目单位绩效报告情况

为做好项目实施过程中的管理工作，我局明确负责实施该项工作的部门，严格编制项目支出绩效评价，对工作过程中取得的经验和方法进行总结，以便于下一次项目实施借鉴。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。

评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备：我们于2021年3月初收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，由2020年3月成立的由局长任组长财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：3月15日至3月25日，各部门、各项目先结合要求进行摸底准备，各事业单位、各项目组于3月25日前完成整体支出绩效及项目自评工作；局评价工作小组于4月3日召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论，于4月15日前上报2020年度部门整体支出绩效评价及项目支出绩效评价情况。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.资金到位情况分析：2020年拨入资金260万元，支出260万元，年末结余资金0万元。

2.项目资金使用情况分析：2020年支出资金260万元，主要为项目工程款拨付。

3.项目资金管理情况分析：按政府投资项目相关规定进行管理。项目单独建账核算，资金支付时严格审批程序，核算规范，准确反映各项业务收支活动。资金支付严格执行合同条款，项目资金拨付及时，无截留、挤占、挪用、虚列资金现象，确保专款专用。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析

七彩云南第壹城七步场小塘子泄洪通道修复工程各项工作严格执行国家及省市有关法律法规及规范，各项工作严格按照法定程序办理；项目初步设计等各专项设计方案均逐个组织专家评审，并严格按专家意见修改完善。通过公开招投标的方式选取勘察、设计、监理及施工等各单位，严格按照法律法规及规范签订合同并组织实施。

2.项目管理情况分析

成立领导小组，确定项目负责人，统一组织协调七彩云南第壹城七步场小塘子泄洪通道修复工程建设；负责组织协调项目各项工作，负责起草工作计划、总结、会议纪要等文书和档案管理；组织完善各类审批事项及手续，随时跟进项目进度，及时协调解决工作中出现的问题。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析：通过公开招投标选择项目勘察、设计、监理和施工单位，并通过招投标的方式选择造价咨询服务单位进行成本核算，控制项目成本，节约资金。

2.项目的效率性分析：七彩云南第壹城七步场小塘子泄洪通道修复工程于2019年7月20日入场施工，2020年8月27日竣工验收，新建DN1200Ⅲ级顶管约640m，完成投资约822万元。

3.项目的效益性分析：项目预期目标完成情况良好，通过开展七彩云南第壹城七步场小塘子泄洪通道修复工程的绩效评价，确保该项工作圆满完成，提升了呈贡区宜居生活环境水平，进而提高居民居住幸福感，为雨季防汛排涝工作提供了有力保障，效果显著，收到最大限度的经济效益和社会效益。

五、综合评价情况及评价结论。

项目使用资金充分，各级各部门安排落实资金及时到位，通过施工招标方式，最大限度地节约了资金同时保证了施工质量。项目施工过程严格施工管理，按照相关规定严格制定了项目管理制度，全面落实相关主体责任，确保了项目顺利完成。项目自评100分。

六、绩效评价结果应用建议。

避免汛期再出现泄洪通道堵塞现象，建议在七彩云南第壹城七步场小塘子泄洪通道修复工程全面完工后，每年考虑安排一定预算对市政排水管网进行排查。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

通过招标实施七彩云南第壹城七步场小塘子泄洪通道修复工程，能最大发挥财政资金的效用，在节省资金的同时将工作做好。根据实际情况，因时因地制宜，制定合理的施工方案，有利于项目按时按质保量完成。

项目实施过程中，严格按照相关法律法规及各种规定执行，在专项管理、资金分配、拨付、使用上均未有问题。

八、其他需说明的问题。

区水务局将科学合理安排财政支出，确保各项资金正确使用。