昆明市呈贡区发展和改革局部门2023年数字应用典型案例建设补助资金项目

- 项目名称

数字应用典型案例建设补助资金

- 立项依据

国家的法律法规；部门的工作实施方案、工作管理办法

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区发展和改革局

组织机构代码：11530121015129608B

地址：昆明市呈贡区惠景圆D7栋18楼

联系电话：0871-67479741

法人代表：杨海

经费来源：财政拨款

单位概况：昆明市呈贡区发展和改革局是昆明市呈贡区人民政府工作部门，加挂昆明市呈贡区粮食和物资储备局、昆明市呈贡区人民政府国防动员办公室、昆明市呈贡区人民防空办公室牌子。中共昆明市呈贡区委财经委员会办公室（以下简称区委财经办）设在昆明市呈贡区发展和改革局。昆明市呈贡区发展和改革局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于发展和改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。昆明市呈贡区发展和改革局设下列内设机构：办公室（区委财经办秘书科）、发展规划科、投资管理科（行政审批服务科）、改革和能源科、价格管理科、粮食和物资储备监管科、国防动员科。纳入昆明市呈贡区发展和改革局部门编报的单位共2个。分别是：昆明市呈贡区发展和改革局（行政单位）、昆明市呈贡区经济发展服务中心（财政补助一类事业单位）。

- 项目基本概况

昆财建2022】140号年省级新型基础设施建设专项资金（第四批及数字应用典型案例建设补助）3个企业*200万元=600万元。

五、项目实施内容

于2023年1月18日，对小语智能信息科技有限公司的南亚东南亚语言机器翻译云岭翻译项目、昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司的数字云花平台建设项目、云南白药集团股份有限公司的数字中医药平台项目等三个项目各补助200万元，共计600万元。

- 六、资金安排情况

| 本级项目测算表 |  |  |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | 支出保障分类科目 | 部门预算经济科目 | 政府预算经济科目 | 测算数 |
| 2150516 工程建设及运行维护 | 805004 基础设施建设 | 31005 基础设施建设 | 50302 基础设施建设 | 6,000,000.00 |

- 七、项目实施计划

项目实施时间为2023年1月1日——2023年12月31日。

- 八、项目实施成效

通过数字化技术能提高劳动生产率和降低企业经营性成本，促进行业领域资源有效合理配置，带动上下游产业链发展或自主品牌市场推广，增加地方财政收入；通过信息技术的运用，能提升行业领域发展水平，推动规范化、标准化生产经营，促进建立新型服务机制和服务模式，更好的服务社会，促进社会公平正义，并能有效带动就业。

- 九、项目绩效目标表

| 南亚东南亚语言机器翻译（云岭翻译）项目绩效目标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |
| 项目名称 | 南亚东南亚语言机器翻译（云岭翻译） |  |  |  |
| 项目主管部门 | 云南省商务厅 | 项目实施单位 | 小语智能信息科技（云南）有限公司 |  |
| 下达投资计划单位 | 呈贡区发展和改革局 |  |  |  |
| 资金情况（万元） | 项目总投资 |  | 1563 |  |
|  | 本次下达的奖补资金 |  | 200 |  |
| 项目年度目标 | 按照云岭翻译项目建设要求，建设南亚东南亚机器翻译平台，实现中文-越南语、缅甸语、泰语等语种的机器翻译服务，研发南亚东南亚语言智能翻译机；多语言视频译制平台，在政府及有关部门、边境防控、文化传播、国际教育等领域推广应用。实现不少于200万元的经济效益。 |  |  |  |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增翻译语种数 | ≥6种 |
|  |  |  | 申请国家发明专利 | ≥2件 |
|  |  |  | 登记软件著作权 | ≥5件 |
|  |  |  | 生产移动终端智能翻译 | ≥50台 |
|  |  |  | 新增中文-南亚东南亚语言双语语料库 | ≥100万条 |
|  |  | 时效指标 | 年度建设目标完成率 | 100% |
|  |  |  | 年度省级财政奖励资金完成率 | 100% |
|  |  |  | 年度省级财政奖励资金支付率 | 100% |
|  |  | 质量指标 | 项目责任及日常监管直接责任按项目落实到位率 | 100% |
|  |  |  | 带动企业研发投入（收入占比） | ≥2% |
|  |  |  | 安全防护措施有效性 | 100% |
|  |  | 社会效益指标 | 带动相关企业就业人数 | ≥500人 |
|  |  | 经济效益指标 | 通过数据翻译服务、云岭翻译接口服务、云岭翻译系统账号服务、翻译APP、智能翻译终端等应用服务新增经济效益。 | ≥200万元 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计、督查、巡视等指出问题数 | 0 |
|  |  |  | 受益对象满意度 | ≥95% |

| 数字中医药云平台项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 数字中医药云平台 |  |  |  |  |  |
| 项目主管部门 | 呈贡区发展和改革局 |  | 项目实施单位 | 云南白药集团股份有限公司 |  |  |
| 下达投资计划单位 | 呈贡区发展和改革局 |  |  |  |  |  |
| 资金情况（万元） | 项目总投资 |  |  | 1430 |  |  |
|  | 本次下达的奖补资金 |  |  | 200 |  |  |
| 项目年度目标 | 云南白药集团股份有限公司积极响应落实相关文件精神，我们把中药领域作为核心赛道进行突破发展，把数字化作为集团战略发展的核心支撑，建设数字中医药云平台建设项目。实现以满足用户日常健康管理需求为核心，结合具有白药特色的中医药及现代医学服务手段，将中医智能诊疗、智能药事服务、慢病管理、大数据人工智能分析进行融合，实现健康监测、健康医疗服务、互联网诊疗、互联网医院业务的线上线下一体化平台。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 形成数字中医药云平台业务运营规范 | ≥35项 |  |
|  |  |  |  | 形成平台技术接入标准规范 | ≥80项 |  |
|  |  |  |  | 建成、优化数据汇集统计可视化模块 | ≥20个 |  |
|  |  |  |  | 服务机构 | ≥30家 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 年度建设目标完成率 | 100% |  |
|  |  |  | 质量指标 | 项目责任及日常监管直接责任按项目落实到位率 | 100% |  |
|  |  |  | 成本指标 | 人力投入、技术采购投入 | ≥800万元人民币 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 能够对外提供中医药数字化服务整体解决方案，促进中医药数字化服务整体水平提升 | 显著提升 |  |
|  |  |  |  | 提供基于人工智能、云计算、大数据的AI能力，联合医疗机构、中药产业链用户，共同探索基于数字中医的成果转化 | 显著提升 |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | 平台流水 | ≥1亿元人民币 |  |
|  |  |  |  | 交易笔数 | ≥120万笔 |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | 制定数据中心能效管理制度 | ≥20项 |  |
|  |  |  | 可持续性影响指标 | 持续提供智能化、融合化、科技化数字中医药综合解决方案 | 显著提升 |  |
|  |  |  |  | 持续速迭代平台工具和商业模式，帮助合作伙伴更精准地触达用户，更加直接地了解用户诉求。 | 显著提升 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 审计、督查、巡视等指出问题数 | 0 |  |
|  |  |  |  | 受益对象满意度 | ≥85% |  |
| 数字云花平台建设项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 数字云花平台建设项目 |  |  |  |  |
| 项目主管部门 |  | 呈贡区发展和改革局 |  | 项目实施单位 | 昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司 |  |
| 下达投资计划单位 |  | 呈贡区发展和改革局 |  |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 项目总投资 |  |  | 1625 |  |
|  |  | 本次下达的奖补资金 |  |  | 200 |  |
| 项目年度目标 |  | 按照花卉产业互联网平台战略，数字云花业务中台建设，完成电商OMS订单处理系统、拍前预售系统、产地供货商会员档案系统、售后管理系统、后台系统、云花大数据鲜切花产品百科系统等模块，构建花卉供应链服务体系，实现产品、品控、交易、产区小循环物流、信息发布、客户服务等环节数据的互联互通。 |  |  |  |  |
| 绩效目标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 | 完成业务支撑模块的建设 | ≥6个 |
|  |  |  |  |  | 存储扩容 | ≥50TB |
|  |  |  |  |  | 拍前预售交易区实现无线网络全覆盖，新增信息点 | ≥40个 |
|  |  |  |  |  | 建成税票系统 | 1个 |
|  |  |  |  |  | 形成鲜切花电商产品质量等级要求（企业标准） | 4项 |
|  |  |  |  |  | 完成信息安全管理体系认证 | 1项 |
|  |  |  |  | 时效指标 | 年度建设目标完成率 | 100% |
|  |  |  |  |  | 年度省级财政奖励资金完成率 | 100% |
|  |  |  |  |  | 年度省级财政奖励资金支付率 | 100% |
|  |  | 产出指标 |  | 质量指标 | 项目责任及日常监督直接责任按项目落实到位率。 | 100% |
|  |  |  |  | 成本指标 | 2023年度项目资金自筹到位率 | 100% |
|  |  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 深化数字云花建设，形成多数据融合与分析、供应链服务、金融服务为基础的花卉产业链供应链公共性服务平台 | 是 |
|  |  |  |  | 经济效益指标 | 交易量为15.31亿枝， | ≥15亿枝 |
|  |  |  |  |  | 交易额约18.78亿元 | ≥18亿元 |
|  |  |  |  | 生态效益指标 | 环境污染投诉 | 0次 |
|  |  |  |  | 可持续性影响指标 | 发布鲜切花交易指数 | ≥354次 |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 审计、督查、巡视等指出问题数 | 0项 |
|  |  |  |  |  | 供货商、购买商对平台服务满意度 | ≥85% |