公园管理服务科2023年公园管理项目

- 项目名称

- 《公园管理项目》。

- 立项依据

- 为保证洛龙公园、三台山公园、彩云公园的日常绿化管养，环境卫生管理，公园的安全生产及安全保卫工作设立此项目。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区市政管理综合服务中心公园管理服务科

组织机构代码：12530121MB1C48293A

地址：昆明市呈贡区市政管理综合服务中心公园管理服务科

联系电话：67413519

法人代表：卢林

经费来源：财政全额拨款

单位概况：昆明市呈贡区市政管理综合服务中心公园管理服务科共有管理人员25人，其中：在职在编事业人员12人，公务员1人，辅助性岗位12人，其中苗圃5人，主要负责对洛龙公园、三台山公园、彩云公园、苗圃的日常管理，其中洛龙公园占地530.712亩，其中水体面积约200亩；三台山公园占地面积74亩，绿化面积40亩；彩云公园占地面积约169371㎡，绿化面积约125096㎡；苗圃占地面积100亩。三个公园（洛龙公园、三台山公园、彩云公园）共有绿化面积297460.77平方米；游路、亭、台、楼、阁、廊、停车场等清扫保洁面积92511.94平方米；公厕11座；洗手台13座；水体面积146229.77平方米；路灯607组，游路、亭、台、楼、阁、廊的景观灯32座，路灯和景观灯共计8100盏。

- 项目基本概况

- 为加强公园绿地的日常养护管理,保持良好的园林植被景观；加强保洁人员和保洁力度,及时清理地面、座凳、座椅等设施干净清洁;公厕干净整洁；对公园破损设施进行更换修复；湖面清洁及水生植物管养；园内照明设施正常使用；苗圃苗木的施肥、修剪、病虫害防治、浇水等工作；做好重大节日期间公园高峰时段游客分流,保证节日游园秩序井然；加强24小时的安保工作,公园的治安管理得到改善。对公园健身器材、儿童游乐设施,抓好安全质量关。完成三个公园绿化提升改造，提高公园整体管理水平。

- 项目实施内容

- 用于洛龙公园、三台山公园、彩云公园、苗圃的日常绿化管养，环境卫生管理，公园的安全生产及安全保卫工作。保证三个公园和苗圃的日常运转的情况下，提高治安安全管理及绿化管养水平。

- 资金安排情况

- 2023年区财政安排公园管理项目资金1407928.25元，具体资金预算安排如下：

- 依据中标合同约定：59名安保人员服务费及保安公司的管理费59人*3526元/月=2496408元。绿化外包服务费469379.728元/月*12月=5632556.73元，新增加两座公厕6500元/座/年，于2023年1月6日起新增，约11916.74元，故绿化外包服务费约5644473.47元。

- 根据实际支出情况：2.2万元*12=26.4万元；电费4.8万元*12=57.6万元；苗圃水费：3万元*1年=3万元；苗圃电费：6万元*1年=6万元；

- 根据实际支出情况：苗圃日常管理费用：农药、化肥，预计需80000元；基础设施运维费，预计需30000元；2023年根据合同约定苗木基地管理用房租金9.8万元/年，苗木基地租金15万/年。苗木采购费30000元*1年=30000元；苗木种植辅材费34000元*1年=34000元；

- 做好公园设备、设施维护，保证公园景观效果：三个公园重大节日氛围营造、宣传氛围营造、宣传设施更新维护，需费用150000元；“春节、国庆”重大节假日公园立体花坛摆放、时令花卉更换，需资金1000000元；春节氛围营造采购灯笼32000元；洛龙公园塑胶跑道铺设年限较长、破损严重需进行更换，预计需资金1000000元；洛龙公园增加服务设施，预计需资金2800000元；洛龙公园儿童游乐区原有塑胶路面，出现破损、跳壳等情况，影响使用，需进行更换，预计需70000元；

- 按照昆明市园林建设工作计划，美丽公园提升改造预计需1500000元。

- 6.依据合同约定支付2021年尾款：三台山公园塑胶跑道建设项目20%尾款：64260元；呈贡区三台山公园东骧阁灯光亮化建设项目20%尾款：251022.04元；呈贡区彩云公园给排水建设项目20%尾款：234092.48元；昆明市呈贡区彩云公园给排水建设项目（监理合同）20%尾款：8190元；洛龙湖公园弯廊桥柱子糟朽、抱月廊屋面下滑、沐春亭翼角损坏、防腐木亭坐凳及屋面漏水隐患抢救性修缮工程项目20%尾款：32474.45元；呈贡春融公园（园博园）、彩云公园绿化景观提升项目20%尾款：268929.02元；洛龙湖公园西侧绿化车辆停车场提升改造10%尾款：13787.31元；罗汉松、清香木桩景采购项目20%尾款：47010.19元；洛龙湖公园增设休憩坐椅、石桌及淹积水点改造项目10%尾款：35793.98元。

- 7.依据合同约定支付2022年尾款：呈贡区属市政公园基础设施及附属改造项目监理项目费用134640元；呈贡区属市政公园基础设施及附属改造项目建安工程费用4632900元；呈贡区属市政公园基础设施及附属改造项目设计费用169300元；三个公园公益广告制作项目尾款138800元；2022年呈贡党建文化公园运营服务项目20%尾款：99980元；洛龙公园、三台山公园智慧公厕系统集成服务50%项目尾款：10500元。

- 公园管理项目所需资金与所给资金不符，存在较大资金缺口。

- 项目实施计划

- 用于2023年1至12月洛龙公园、三台山公园、彩云公园、苗圃的日常管理，保证园区绿化植物养护规范，景观优美，亭、廊、阁、景观灯等设施设备完好，环境卫生整洁，公厕按照要求达到标准，各项管理工作正常运转。

- 项目实施成效

- 绿化外包及安保全体工作人员认真工作，岗位职责明确且负责，工作效率高。园区绿化植物养护规范，景观优美，亭、廊、阁、景观灯等设施设备完好，苗圃苗木管养到位，环境卫生整洁，公厕按照要求达到标准，各项管理工作正常运转。

- 项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2023年-2025年) |  | 通过规范化的管理，有计划的对公园进行有必要的提升，促使公园景观效果良好，环境优美，满足人民群众对城市公园的实际需求，逐年提高辖区内公园的知名度。加强苗圃的苗木管养及基础设施维护。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2023年)目标 |  | 加强公园绿地的日常养护管理,保持良好的园林植被景观；对公园破损设施进行更换修复；加强保洁人员和保洁力度,及时清理地面、座凳座椅等设施干净清洁;公厕干净整洁；做好重大节日期间公园高峰时段游客分流,保证节日游园秩序井然；加强24小时的安保工作,公园的治安管理得到改善；对公园儿童游乐设施,抓好安全质量关。完成三个公园绿化提升改造，提高整体公园管理任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
|  |  | 洛龙公园、三台山公园、彩云公园）共有绿化面积297460.77平方米；游路、亭、台、楼、阁、廊、停车场等清扫保洁面积92511.94平方米；水体面积146229.77平方米 |  |  | 平方米 |  | （30分）洛龙公园、三台山公园、彩云公园）共有绿化面积297460.77平方米；游路、亭、台、楼、阁、廊、停车场等清扫保洁面积92511.94平方米；水体面积146229.77平方米；植物保存率、各岗位出勤率98%以上的得30分；达到95%的扣2分；90%的扣5分；公厕管理不规范、不达标的扣2分；环境卫生差，被投诉的每次扣2分。 | 三台山、洛龙、彩云公园、苗圃全体工作人员遵守工作纪律，人员在岗在位，工作效率高。园区和苗圃绿化植物养护规范，景观优美，亭、廊、阁等设施设备完好，环境卫生整洁，公厕按照要求达到标准，各项管理工作正常运转。 | 《昆明市公园条例》《昆明市园林绿化养护技术规范》《创建全国文明城市考核指标》《合同书》 |
|  |  | 洛龙公园、三台山公园、彩云公园、入城景观公园、环卫停车场、绿化灌溉车停车场安保服务管理等相关安全保障服务工作。安保人员59人。 |  | 59 | 人 |  |  |  |  |
|  |  | 路灯607组，游路、亭、台、楼、阁、廊的景观灯32座，路灯和景观灯共计8100盏。 |  | 8100 | 盏 |  |  |  |  |
|  |  | 苗圃管养面积100亩 |  | 100 | 亩 |  |  |  |  |
|  |  | 洗手台13座 |  | 13 | 座 |  |  |  |  |
|  |  | 公厕9座 |  | 9 | 座 |  |  |  |  |
|  |  | 水、电 |  |  | 吨、度 |  |  |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 环境优美、服务周到、环境干净整洁、设施完备 |  | 有所提高 |  |  | （20分）植物长势良好，设施完备，文明服务得20分；植物出现枯死的每株扣1分；公园内设施有损坏的扣1分；服务质量不好被投诉的扣2分。 | 公园内绿化环境靓丽美观；加强园内24小时安保工作监管，保证园内设施完好无损 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 一年 | 月 | 1至12月 |  |  | （10分）每月工作按计划进行的得10分；进度慢、效率不高的扣2分。 | 按照工作计划每月完成工作任务。 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 管理规范，工作高效 |  | 降低 |  |  | （10分）不发生安全生产事故，节约高效得10分；发生安全事故的扣5分。 | 各项管理费使用高效，严格财经纪律，费用支付规范。 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升城市形象，吸引投资，带动经济增长 |  | 有所提高 |  |  | （10分）提升城市形象，吸引投资，带动经济增长得10分；造成负面形象的扣2分。 | 促进失地农民就业问题，提升公园周边居住环境。 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善公园周边生态，提升城市品味。 |  | 有所促进 |  |  | （10分）市民乐于进入公园，身心健康，促进社会和谐得10分；市民对公园管理不满意的扣2分。 | 市民活动的场所服务对象越来越多,满意度提高了生活质量,对提高市民幸福指数有极大影响 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生态良好 ，管理规范 |  | 有所提高 |  |  | （5分）公园管理水平有所提高得5分；下降的扣1分。 | 提高公园治安安全管理及绿化管养水平。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对公园管理满意度 | ≧ | 95% | % |  | （5分）问卷调查满意度达95%的得5分；达90%的扣1分。 | 随机问卷调查满意度达95%以上 |  |