昆明市呈贡区市政管理综合服务中心园林绿化管理服务科2023年绿化管养项目

- 项目名称

- 绿化管养项目

- 立项依据

2023年昆明市园林绿化规划建设管理工作方案（征求意见稿）

- 项目实施单位

- 单位名称：昆明市呈贡区市政管理综合服务中心

- 组织机构代码：12530121MB1C48293A

- 地址：呈贡区春融西路呈贡新区管委会综合楼副楼

- 联系电话：0871-67482920

- 法人代表：卢林

- 经费来源：全额财政拨款

- 单位概况：根据《中共昆明市呈贡区机构编制委员会办公室关于组建昆明市呈贡区市政管理综合服务中心的通知》（呈编办通〔2019〕67号）文件，整合区园林绿化服务中心、区城市道路照明管理服务中心、区环境卫生管理服务中心，组建昆明市呈贡区市政管理综合服务中心，为区城市管理局所属事业单位，机构规格为正科级，昆明市呈贡区市政管理综合服务中心核定事业编制40名。

- 项目基本概况

为科学、有序推进呈贡区园林绿化建设，全面提升城市绿化美化水平，昆明市呈贡区市政管理综合服务中心实施2023年绿化管养项目。

- 项目实施内容

- 2023年绿化管养项目包括呈贡区彩云路城市综合管网及地铁通风口立体美化建设项目；2023年公园、道路端头节点、立体花坛时令花卉摆放及更换项目；2023年呈贡区城市道路园林景观提升及抑尘降噪建设项目。

- 资金安排情况

- 项目2023年部门预算80万元，资金来源为全额财政拨款。

- 项目实施计划

- 为贯彻落实云南省住房城乡建设厅《关于印发云南省绿美城市建设三年行动实施方案（2022-2024 年）的通知》（云建名〔2022〕96 号）精神及《昆明市人民政府办公室关于印发加快推进公园城市建设工作方案的通知》（昆政办笺〔2022〕16 号）“抓好重要城市节点、重要交通沿线的绿化美化，开辟城市绿色空间，充分展现春意盎然、四季飞花的“春城花都”靓丽形象”要求，进一步美化呈贡城市绿化景观，区城管局拟以EPC方式对彩云路呈贡段45个城市综合管网通风口及16个地铁通风口进行立体美化，实施呈贡区彩云路城市综合管网及地铁通风口立体美化建设项目；为完成年度道路绿化提升整治工作及市级下达的鲜花摆放任务，我科拟在2023年对呈贡辖区内公园、道路端头节点及立体花坛进行时令花卉摆放及更换，以更加优美的绿化景观展现呈贡新区形象；为有序推进呈贡区园林绿化建设，全面提升城市绿化美化水平，我科拟将2023年街头绿地小游园建设项目、2023年乔木增补项目及2023年喷雾系统建设项目打包列入2023年呈贡区城市道路园林景观提升及抑尘降噪建设项目。

- 项目实施成效

- 强化城市品质提升，统筹推进公园、绿地、景观、慢行道等设施建设，拓展城市生态休闲空间，营造优美的人居环境，构建绿量充沛城市空间，开创生态文明与高质量发展相融合的新局面。

- 项目绩效目标表

| 项目绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2023年-2025年) | 加强日常绿化管养工作的管理，认真细致的完成绿化管养，做好因人为、气候因素造成损害的枯死苗木更换补植，逐年完善辖区范围内绿化植物养护水平，提高绿地养护质量、提高生态效益，养护期间，植物无死株，成活率达到98%以上，绿化全覆盖，产生良好的社会效益、生态效益。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算年度(2023年)目标 | 加强日常绿化管养工作的管理，认真细致的完成绿化管养，做好因人为、气候因素造成损害的枯死苗木更换补植，逐年完善辖区范围内绿化植物养护水平，提高绿地养护质量、提高生态效益，养护期间，植物无死株，成活率达到98%以上，绿化全覆盖，产生良好的社会效益、生态效益。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 |  | 2500 | 株 |  | （30分）管辖区域绿地不被非法侵占，绿化资产保值、增值，按计划完成任务指标得30分；各项工作完不成一项扣2分； | 确实落实好市委市政府关于市容环境整治相关工作要求，我中心将对重点区域进行绿化环境营造。 | 《昆明市园林绿化养护技术规范》、《昆明市绿地质量标准》、《昆明市绿化养护管理考核标准》 |
|  |  |  | 15 | 个 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7500；9个 | 平方米 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 段 |  |  |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | ≧ | 98% | % |  | （20分）绿地内各类植物长势良好、无明显病虫害、成活率达98%以上得20分；出现苗木枯死每株扣1分；达不到技术规范的扣2分。 | 管养范围内苗木长势良好,无大面积干旱死苗、缺塘现象，无大面积病虫害发生，苗木成活率达98%以上。 |  |
| 产出指标 | 时效指标 |  | 1-12月 | 月 |  | （10分）各项目进度按计划完成得10分； 完成率达90%的扣2分。 | 严格按照工作计划，每月推进工作。 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | ≦ | 2% | % |  | （10分）严格按政府采购模式进行且低价合理的得10分；增加成本投入的每项扣2分。 | 通过对绿化植物的精细化管理，提高绿地保存率，减少自然原因对绿化植物造成的损失，避免一次又一次的复种，减少政府投入。 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | ≧ | 有所提高 | % |  | （10分）形成绿色健康的生活环境，吸引更多的企业入住得10分；所实施项目不规范，存在浪费或是重复建设扣2分。 | 节约政府投入，可以形成优良的气候，增加动植物多样性，吸引企业入住，带动地方经济发展。 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | ≧ | 有所提高 | % |  | （10分）促进人居环境，提升市民幸福指数得10分；周边群众对绿化环境不满意扣2分。 | 绿地面积的增加及景观升级，使城市形象更加整洁，调节城市温湿度，增加舒适感。 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | ≧ | 有所促进 | % |  | （5分）宜居城市，市民幸福感明显增强得5分；反之扣1分。 | 对城市可持续发展取到关健作用，提升人民群众的幸福指标。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≧ | 95% | % |  | （5分）受益对象的满意度达95%得5分；低于90%扣1分。 | 群众对绿化管养项目工作的满意度 |  |