洛龙街道办事处2019年区级预算支出
—白龙潭出水口水源点治理工程尾款

绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况

为全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立“绿水青山就是金山银山理念”，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代治水方针，以改善水源地环境，保障饮用水安全和供水安全为目标，结合“河湖长制”，加大水源地环境综合治理，为全面建成小康社会、加快建设区域性国际中心城市提供供水保障。我街道辖区的白龙潭出水口，是呈贡辖区内唯一的出水口，保护好白龙潭水源点，加大水源地环境综合治理，对保护洛龙河乃至滇池治理具有重要意义。水是人类的生命之源，是人类赖以生存的重要物质，是工、农业发展的重要自然资源和宝贵物质基础，是生态环境的关键因素。加强管理和有效保护水资源，保证水资源的可持续利用，对于呈贡新区（县）建设现代城市示范区，保障工农业生产和人民生活用水，提高饮用水量安全保证率，改善水环境，实施可持续发展战略，促进经济、社会和生态的协调发展具有重要的现实意义。

按照昆明市政府《关于2018年集中式饮用水源点保护管理工作的实施意见》（昆政办〔2018〕54号）工作部署，为进一步深入推进全市集中式饮用水原地保护管理工作，全面推行“河湖长制”，提升水源地生态环境，保障饮用水源安全。2018年1月26日下午，区委常委、区委办主任包雪松同志主持召开了白龙潭水源地保护项目建设现场会，会议要在2018年5月31日前完成白龙潭水源地的保护绿化工作，并就白龙潭水源地保护项目相关事宜进行了明确。

白龙潭是呈贡母亲河（洛龙河）两大水源头之一，也是滇池补水的主要水源之一，是白龙潭、王家营、洛龙社区以及下游的龙城、古城、江尾村等各社区居委会的重要农田灌溉水源地，同时也是呈贡新区“中央公园”水景观的唯一水源，白龙潭水域最深达3米左右，白龙潭龙洞出水口多年平均出流量1678万立方米，每秒最小出流量0.294立方米，每秒最大出流量0.873立方米，目前周边的火车新南站建设的各项目施工的生产生活用水都从白龙潭水源地取水 （其中供生活用水0.35万立方米、供生产用水4.56万立方米），每年下游白龙潭水库蓄水147万立方米，其余水流进入洛龙河，流入滇池，形成常年径流。
由于目前新昆明南站的建设施工，各项目工程在紧锣密鼓迅速推进，大量的建筑垃圾随着施工开挖隧道出来的泥浆浑水进入龙潭水源地，堵塞了龙潭出水口，对龙潭水源造成了污染。随着新南站面临即将开始营运通车，进入南站的人流量将增大，为了进一步保护好白龙潭水源地及周边环境，为了保护好出入新昆明南站站人员的安全，洛龙街道决定对白龙水源地实施工程措施保护及周边环境综合整治
洛龙街道办事处根据《关于2018年集中式饮用水源点保护管理工作的实施意见》（昆政办〔2018〕54号）、白龙潭水源地保护项目建设现场专题会的要求，上报了工程的立项资料，申报资料完整、齐全，批复文件齐备，立项手续规范。

（二）项目绩效目标设定及指标完成情况

项目绩效总目标为：在2018年5月31日之前，完成绿化工程，并将项目建设总价控制在400万元以内。

白龙潭水源地保护项目工程符合省、市、区各级政府进一步深入推进全市集中式饮用水原地保护管理工作，全面推行“河湖长制”工作部署及呈贡区经济发展的需求，白龙潭水源地保护项目工程完改善了水源地环境，同时做到了与白龙潭山、昆明火车南站等周边环境浑然一体、自然和谐，同时也为昆明新南站周边生态环境的改善及附属工程的安全使用提供保障，项目实施内容和目标任务合理。

绩效目标明确，时间节点的要求明确，指标编制明确。

二、项目资金使用及管理情况

2019年5月，我街道完成了项目验收、审计工作，区级下拨预算48.52万元，已全部用于支付该项目尾款。

街道制定了《洛龙街道办事处财务管理规定（试行）》的通知，规范了会计核算和经费支出、审批等事项，符合相关财务制度的规定。
街道与项目有关的款项支出均有合同（协议）依据、内部资金拨付审批表并作了相应的账务处理，资金支出清晰明了、专款专用，资金管理情况较好，未发现资金挪用、截留、挤占情况。

目前该项目已完工并已投入使用，辖区生态提升效果明显，项目资金得以充分使用，发挥了最大效益。

该项目经费街道进行了独立核算，项目资料建档归口管理，项目档案资料齐全。

  三、项目组织实施情况

发挥街道水源地保护项目工作领导小组的作用，确保工程顺利收工。
街道多次召开会议对白龙潭水源地保护项目存在问题、安全隐患、进展情况进行专题研究，及时召集相关部门负责人，商定整改方案，通过相关职能部门的监督、配合，及时消除存在的问题和安全隐患，有效避免了安全生产事故及人民群众的生命财产安全，体现出了较强的工作责任心。

实行工程监理制，工程监理方按照相关要求对施工进度、工程质量进行监督管理，保证的工程质量。项目完工后组织相关部门及时验收，质量管控工作较好。

工程完工后，街道将从加大对《水法》及《水污染防治法》等有关水资源管理方面的法律，法规的宣传教育力度，增强人民群众保护水、节约水的意识；制定饮用水水源地保护和管理对策，加强对水源区的巡视检查和监控保护、密切监视水质变化，水体污染情况，确立保护范围、水质保护目标，建立、建全饮用水水源地的安全保障机制，对饮用水水源地实施有效。加强对生态与环境的保护措施与制度建设，制止对生态与环境的破坏，逐步修复生态与环境，控制水土流失造成的面源污染；加强水质检测，定期请具有资质的部门对水质常规指标进行检测，确保水质标准不低于现有二类地面水质标准四个方面加强管理。
三、项目绩效情况分析

1、项目完成情况

现该工程已经完工并已完成决算审计。

2、项目的效益性分析

（1）经济效益

白龙潭水源地保护项目工程完改善了水源地环境，与白龙潭山、昆明火车南站等周边环境浑然一体、自然和谐，不仅有效的改善了市容，更保障了水源地居民的饮水安全。对进一步实施“一带一路”倡议，提升呈贡新区的投资环境，吸引更多投资、促进城市经济发展具有重大意义。

（2）社会效益

白龙潭水源地保护项目的实施，有效地改善了呈贡区、特别是水源地环境和周边景观，改善了高铁站乘客的乘车体验和附近社区群众的居住环境，对昆明火车站的周边环境、整体形象得到大幅度的提升，为呈贡区的生态文明建设增添魅力。

（3）生态效益

白龙潭水源地保护项目工程通过工程与生物相结合的措施对项目区内水源地保护，有效促进了受损裸露山体景观生态系统的快速修复；乔木、地背、耐生草等的种植使得水源地的生态环境得以明显改善，饮用水安全得到了进一步保障。

（4）可持续影响

随着该项目的进行，水源地环境得到改善，植被绿化的恢复，必将影响周边生态环境，植物的生长环境，居民的生活环境，从而使居民饮用水源得到净化、空气质量得到改善。为全面建成小康社会、加快建设区域性国际中心城市提供供水保障。

                        洛龙街道办事处
                              2020年3月17日
