附件4-2:

2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项资金项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项资金涉及昆明市外国语学校呈贡校区建设项目，总建筑面积为84849.42㎡与七甸小学食堂新建项目，总建筑面积为566㎡。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

1.绩效目标设定情况

2021年，共收到义务教育薄弱环节改善与能力提升省级专项资金共计1706.95万元，其中：1536.26万元下达的昆明市外国语学校呈贡校区建设项目目标任务数为84849.42㎡；本次资金覆盖省厅口径统计的10个街道，经与昆明高新技术产业开发区、昆明经济技术开发区及阳宗海管委会对接，本次下达资金须转拨10%即170.695万元，下达的七甸小学食堂新建项目目标任务数为566㎡；

2.指标完成情况

截至2021年12月底，1536.26万元全部拨付至项目代建单位（即：昆明呈贡新区教育发展投资有限公司），用于支付学校项目建设进度款；170.695万元全部转拨付阳宗海管委会，由阳宗海管委会拨付至项目代建单位（即：阳宗海开发有限公司）用于支付学校项目建设进度款。

二、项目资金使用及管理情况

项目执行过程中，严格按照2019年修订的《昆明市呈贡区教育体育局财务管理规定》对项目经费实行专款专用，强化资金使用的监督，包括经费预算和计划的审核审批，预算执行情况和程序的监督，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

对于基础设施建设项目能够严格执行勘察、设计、项目法人责任制，招投标制、合同制、工程监理制、工程质量监督制等基本建设程序，严防工程质量问题及安全事故发生，严格按建筑规范要求进行规划建设及施工，确保工程按质按量实施，并聘请了造价单位对项目施工过程进行了跟踪审计，项目结束后由区审计局安排中介机构对竣工决算进行最终审计，确保投资的真实合理。

（二）项目管理情况分析

昆明市外国语学校呈贡校区建设项目经区政府批准同意委托区级平台公司（即：昆明呈贡新区教育发展投资有限公司）代建、七甸小学食堂新建项目经经管委会批准同意委托区级平台公司（即：阳宗海开发有限公司）代建，代建单位分别负责项目前期阶段、施工阶段、竣工阶段所有工程相关事项，直至工程竣工验收交付使用。

四、项目绩效情况

（一）项目经济性分析

1.项目成本（预算）控制情况

项目成本控制在预算范围内。

2.项目成本（预算）节约情况

无

（二）项目的效率性分析

项目实施进度符合绩效目标要求。项目质量均符合国家及地方验收标准。

（三）项目的有效性分析

就项目绩效总目标而言，支出进度符合预期目标要求。项目的实施改善了在校师生学习生活环境。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题

无

（二）资金分配方面的问题

无

（三）资金拨付方面的问题

无

（四）资金使用方面的问题

无

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

下一步我局将继续加强项目资金使用与管理，认真谋划好项目，稳步推进学校项目建设建设。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等

无