昆明市呈贡区保障性安居工程补助资金

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

2021年10月，昆明新置投资发展有限公司申报雨花四号二期城市棚户区改造项目纳入2022年棚户区改造计划，申报任务为1000套。2021年12月，经省住建厅组织专家评审，同意将该项目纳入国家棚户区改造计划。雨花四号二期棚户区改造项目，用地面积39.35亩，总建筑面积：150410.94㎡，其中：地上建筑面积116482.52㎡，地下建筑面积33928.42㎡，预计建成1227套安置房。

滇池明珠广场三期保障性租赁住房项目位于云南省昆明市呈贡区核心区滇池明珠广场三期地块，用地性质为昆明发展投资集团依法取得的出让用地，用地类型为商务金融用地，相关市政基础设施配套完善。项目总用地面积为13543.52平方米（约20.3亩），概算总投资10.24亿元，共计1栋，由裙楼、附楼、塔楼三部分组成，总建筑面积约112501.02平方米，其中：塔楼部分为保障性租赁住房建筑面积50499.26平方米，建设保障性租赁住房约742套，分为6个户型，A户型套内面积76.3平方米，共计52套；B 户型套内面积51.18平方米，共计52套；C户型套内面积52.78平方米，共计116套；D户型套内面积30.36平方米，共计348套；E户型套内面积43.4平方米，共计116套；F户型套内面积83.9平方米，共计58套。其中建筑面积为70平方米以下套数为632套，占总套数的85.2%；70平方米以上套数110套，占总套数的14.8%。裙楼、附楼部分为保障性租赁住房配套商业，体量约为30987.36平方米，配套商业占项目建筑总面积的27.45%。最终项目建设经济指标以规划核定指标为准。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

雨花四号二期城市棚户区改造项目的建成使呈贡居民的居住条件得到了改善，而且促进了存量土地的有效利用，节约了宝贵的土地资源，有利于政府更好地规划、建设城市，对于呈贡新区的城市面貌建设及基础配套完善无疑将起到巨大的推动作用，为呈贡新区的进一步发展打下了良好的基础。

滇池明珠广场三期保障性租赁住房项目建设是解决新市民、青年人（包括各行业产业工人、新业态就业人员、教育及医疗卫生等行业新就业大学生）等群体的住房困难问题，是重要的民生工程，加快建设保障性租赁住房，对于改善民生、促进社会和谐稳定具有重要意义。

- 2、项目绩效阶段性目标

雨花四号二期城市棚户区改造项目的建成使呈贡居民的居住条件得到了改善，而且促进了存量土地的有效利用，节约了宝贵的土地资源，有利于政府更好地规划、建设城市，对于呈贡新区的城市面貌建设及基础配套完善无疑将起到巨大的推动作用，为呈贡新区的进一步发展打下了良好的基础。

滇池明珠广场三期保障性租赁住房项目建设是解决新市民、青年人（包括各行业产业工人、新业态就业人员、教育及医疗卫生等行业新就业大学生）等群体的住房困难问题，是重要的民生工程，加快建设保障性租赁住房，对于改善民生、促进社会和谐稳定具有重要意义。

二、项目单位绩效报告情况

2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助专项资金1767.25万元、2022年城镇保障性安居工程省级补助资金500万元、中央财政城镇保障性安居工程补助资金1481万元，合计收入3748.25万元，实际支出3748.25万元。雨花四号二期城市棚户区改造项目估算投资8.42亿元，总支出7291.37万元；滇池明珠广场三期保障性租赁住房项目总投资10.24亿元。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。

评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备：我们于2022年3月14日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2、组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2022年3月20日成立由党组书记、局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3、分析评价： 3月14日至3月20日，各事业单位及各项目组先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。4月5日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况，进行综合分析形成评价结论，于4月10日前上报2022年各单位整体支出绩效及项目支出绩效自评。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

根据《关于下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（昆财建〔2022〕6号）、《昆明市财政局关于下达2022年城镇保障性安居工程省级补助资金的通知》（昆财建〔2022〕57号）文件，雨花四号二期城市棚户区改造项目争取了中央和省级补助资金共计2267.25万元，其中中央补助资金为1767.25万元，省级补助资金为500万元。结合项目实际进展，该项目补助资金已分别于2022年3月4日、2022年6月拨付至昆明新置投资发展有限公司，项目如实申报绩效。

根据《昆明市保障性安居工程建设领导小组办公室关于调整2022年保障性租赁住房目标任务的通知》文件，将省城乡投公司2022年度3000套保障性租赁住房建设任务，调整至呈贡区500套(滇池明珠广场三期地块)。该项目补助资金1481万元已于2022年12月28日拨付至昆明发展投资集团有限公司，项目如实申报绩效。

2、项目资金使用情况分析

雨花四号二期城市棚户区改造项目争取了中央和省级补助资金共计2267.25万元，其中中央补助资金为1767.25万元，省级补助资金为500万元。结合项目实际进展，该项目补助资金已分别于2022年3月4日、2022年6月拨付至昆明新置投资发展有限公司；滇池明珠广场三期保障性租赁住房项目补助资金1481万元已于2022年12月28日拨付至昆明发展投资集团有限公司。

3、项目资金管理情况分析

项目建设资金实行专人、专账、专户“三专”管理，专款专用，工程实施和资金使用计划严格按照上级批复，确保项目资金按规定的范围使用。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

项目按照正常政府流程办理了各项手续，已取得可行性研究批复、不动产权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、环境批复、人防工程施工图设计审查批复等相关手续。并且完成了施工总承包、监理、造价等主要单位的招标工作。

2、项目管理情况分析

为保证项目管理顺利进行，建立了四方工作制度，工作制度作为规范建设单位、监理单位、施工单位、造价咨询等单位工作关系的行为准则。对各单位的工作责任及工作内容划分清晰，要求各方需要认真执行，加强相互配合及监督，保证工作规范。目前，各单位始终保持严格按照制度内容进行工作，保证了项目正常进行。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目严格执行工程招标管理制度，通过公开招标、直接委托等方式确定了EPC工程总承包、造价工程监理等24个项目服务单位。项目严格执行工程监理制度。通过公开招标方式确定了监理单位开展监理工作，监理单位根据合同及相关规范要求对工程质量、工程进度、工程成本、工程变更、工程安全、工程检测、测试工作等方面实施监督和管理。

（2）项目成本（预算）节约情况

委托造价咨询单位进行全过程跟踪服务，有效控制建设投资，节约资金。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

雨花四号二期城市棚户区改造项目正在开展基坑支护施工及土方开挖工作；滇池明珠广场三期保障性租赁住房项目正在开展项目规划提请审议相关工作。

（2）项目完成质量

项目严格执行工程招标管理制度、工程监理制度。建设行政管理主管部门对该项目的建设进行监督管理。未发生质量安全事故。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

良好完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

该项目完成后，对于改善民生、改善城乡居民消费环境、促进社会和谐稳定具有重要意义。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分97分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评指标评分表”。

- 绩效评价结果应用建议

- 以后年度预算安排、评价结果公开。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议。

将继续督促昆明新置投资发展有限公司、昆明发展投资集团有限公司按照文件规定进行使用及管理；持续跟进项目进展情况，督促施工单位顺利开展后续施工。

八、其他需说明的问题。

无。