呈贡区龙四地块一期城市棚户区改造项目

专项债券支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

“呈贡区龙四地块一期城市棚户区改造项目”为呈贡区重点保障性住房建设项目，建成后将用于呈贡区洛龙街道吴家营社区安置。项目位于洛龙街道吴家营社区，共计2060套。项目净用地面积159.81亩，总建筑面积455122.9平方米，其中：地上建筑面积318923.90平方米，地下建筑面积136199.00平方米，项目容积率3。

工程正在有序施工当中，A1和A2地块正在分别进行外墙保温施工和内墙抹灰施工；A5和A6地块正在进行消防管道安装工作及电梯安装工作；A7地块正在进行消防管道安装工作；A8地块正在消防管道安装工作及电梯安装工作。基本按照设定目标完成项目施工。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标：龙四地块一期城市棚户区改造项目的建成使呈贡居民的居住条件得到了改善，而且促进了存量土地的有效利用，节约了宝贵的土地资源，有利于政府更好地规划、建设城市，对于呈贡新区的城市面貌建设及基础配套完善无疑将起到巨大的推动作用，为呈贡新区的进一步发展打下了良好的基础。

2、项目绩效阶段性目标：项目按照正常政府流程办理了各项手续，已取得可行性研究批复、不动产权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、环境批复、人防工程施工图设计审查批复等相关手续。并且完成了施工总承包、监理、造价等主要单位的招标工作。目前正在进行施工阶段，暂未涉及后期竣工验收。

二、项目单位绩效报告情况

根据《昆明市呈贡区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（呈财行〔2022〕80号）文件，年初安排预算资金2.2亿元，结合项目实际进展，当年支出约2.2亿元，项目如实申报绩效。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。

评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备：我们于2022年3月14日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2、组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2022年3月20日成立由党组书记、局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3、分析评价： 3月14日至3月20日，各事业单位及各项目组先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。4月5日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况，进行综合分析形成评价结论，于4月10日前上报2022年各单位整体支出绩效及项目支出绩效自评。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

该笔棚改专项债券资金2.2亿元，目前，累计使用2.2亿元。项目资金到位、使用按以下程序进行：

1、项目资金到位情况分析

根据《昆明市财政局关于提前下达2022年新增地方政府债务限额的通知》( 昆财债[2022]5号)要求，务必于2022年1月30日前将资金拨付到具体项目。为落实市财政局关于专项债券资金相关要求，加快推进项目实施，尽早形成实物工作量，我局已于2022年1月29日将专项债券资金2.2亿元拨付至昆明新置投资发展有限公司，专项用于昆明市2013-2017年城市棚户区改造统贷建设项目(三期)一呈贡区龙四地块城市棚户区改造子项目建设。

2、资金使用管理分析

为切实规范呈贡区政府专项债券资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，根据《试点发行地方政府棚户区改造专项债券管理办法》，区政府结合呈贡实际，制定了《昆明市呈贡区专项债券资金管理规定（暂行）》，依据《昆明市呈贡区专项债券资金管理规定（暂行）》相关规定，呈贡区住建局、呈贡区财政局、项目实施单位及资金存放银行正在协商拟定相应的专项债券资金监管协议，并计划签订正式的监管协议。项目实施单位应加强资金使用管理，确保专款专用，严格按照《财政部 住房城乡建设部<关于印发试点发行地方政府棚户区改造专项债券管理办法>的通知》(财预〔2018〕28号)，自觉接受上级财政、审计等部门的监督检查，确保债券资金使用规范、高效；严禁截留、挪用、挤占和改变债券用途等违法违规行为。

- （二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

依据《昆明市呈贡区专项债券资金管理规定（暂行）》相关规定，呈贡区住建局、呈贡区财政局、项目实施单位及资金存放银行正在协商拟定相应的专项债券资金监管协议，并计划签订正式的监管协议。

- 2、项目管理情况分析

为保证项目资金合法合规使用，保证项目顺利进行，项目实施单位应加强资金使用管理，确保专款专用，严格按照《财政部 住房城乡建设部<关于印发试点发行地方政府棚户区改造专项债券管理办法>的通知》(财预〔2018〕28号)，自觉接受上级财政、审计等部门的监督检查，确保债券资金使用规范、高效；严禁截留、挪用、挤占和改变债券用途等违法违规行为。

- （三）项目绩效情况分析。

1、项目经济性分析

该笔棚改专项债券资金2.2亿元，目前，累计使用2.2亿元。可以拉动钢材、水泥消费。且还为今后扩大消费创造了有利条件，都将有利于城乡居民特别是低收入居民扩大消费。

2、项目的效率性分析

目前A1、A2、A5-A8地块已建设完成，基本具备交房条件；A4地块装饰装修已施工完成，正在进行室外总图工程施工；A3地块主体结构已施工完成，正在进行二次结构和装修工程施工。基本按照设定目标完成项目施工。

- 3、项目的效益性分析

改善城市低收入居民的居住条件，是重要的民生问题，加快建设保障性安居工程，对于改善民生、促进社会和谐稳定具有重要意义。加快建设保障性住房，大力推进公租房建设、棚户区改造、农村危房改造工程，都是改善城乡居民消费环境和条件的有效举措。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分96分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评指标评分表”。

六、绩效评价结果应用建议:以后年度预算安排、评价结果公开等。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议：无

八、其他需说明的问题：无