建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费主要内容为：为完成辖区建设工程监管任务，外聘管理人员经费、现场检查出行服务费、办公费、远程视频监控系统平台运行、维护、故障排除和各种业务技术服务费、建设工程危险性较大的分部分项第三方技术服务费。主要职责严格按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《云南省建设工程安全生产管理条例》、《云南省建设工程质量管理条例》等法律法规和地方建设法规、方针政策、标准规范，对行政辖区权限范围内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程、商品房装饰装修工程、人防工程进行工程质量、安全生产、消防安全、文明施工及扬尘污染防治进行监督。

1、昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站建筑工程质量安全生产监督主要职能

（1）贯彻执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《云南省建设工程安全生产管理条例》、《云南省建设工程质量管理条例》等法律法规。依照国家和地方建设法规、方针政策、标准规范，对行政辖区权限内建筑工程质量、安全生产、文明施工及扬尘污染防治进行监督。

（2）建设工程质量监管。协助主管部门对行政辖区权限范围内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程质量监督。对房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程办理质量监督注册，竣工验收备案。对工程质量投诉、工程质量事故进行处理。

（3)建设工程安全监管。协助主管部门对行政辖区权限范围内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程安全监督，对房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程的安全生产措施进行备案，对工程安全生产的投诉和工程安全事故进行处理，及时发布全区建筑安全生产动态。

(4)建设工程文明施工监督。协助主管部门对行政辖区权限范围内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程、轨道交通工程的文明施工及扬尘污染防治进行监督，并对建设工程扬尘污染投诉进行处理。

2、机构情况：

按照《中共昆明市呈贡区委机构编制委员会关于组建昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站的通知》（呈编办通〔2019〕47号）、《中共昆明市呈贡区委机构编制委员会关于调整昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站机构编制事项的通知》（呈编通〔2019〕9号）文件，重组昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站，隶属昆明市呈贡区住房和城乡建设局管理，加挂昆明市呈贡区建设工程项目招标投标办公室、昆明市呈贡区建设工程消防技术中心牌子，事业编制23名（含昆明市呈贡区建设工程项目招标投标办公室、昆明市呈贡区建设工程消防技术中心编制）。设站长1名（副科级），列入公益一类事业单位。内设6个机构：办公室、总工办、质量监督科、安全监督科、消防工程技术科、消防工程质量监督科。

3、人员情况：

2022年末在职在编19人，其中退休2人，新招2人。

4、重点工作概述

（1）建设工程施工质量监管：严格落实工程质量安全手册和建设单位工程质量首要责任等国家、省、市、区级重要文件要求，履行房屋市政工程实体质量检查、质量强区、预拌混凝土质量专项检查、民用建筑工程节能施工质量监督等工作，严格执行分部分项验收标准和程序要求，对基础分部、主体分部、建筑节能分部、工程联合竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督。2022年共下发《工程质量行为抽查记录》18份、《工程质量监督巡查、抽查记录》189份、《工程质量整改通知》32份，针对下发的整改时限，督促责任单位限时整改，整改回复率100%。积极组织项目开展“质量月”活动，强化工程质量首要责任意识。

（2）建设工程安全监管：认真开展重要节日期间检查、汛期安全检查、三年安全专项整治行动、房屋市政工程安全专项治理行动、百日攻坚行动等专项检查、建筑起重机械安拆告知，采取购买技术服务、联合检查、专项检查、日常抽查等方式对建筑工地深基坑、脚手架、临时用电、大型机械设备、高处作业、食品安全、消防安全、汛期安全、应急处置、疫情防控等进行重点检查。对涉及危大工程的48个项目进行危大工程作业检查和设备检测，共开展检查68频次，检测塔吊40台，动臂吊2台，电梯40台，吊篮38台，爬架1栋，共计121台。2022年共计发出建设工程施工安全整改通知书289份、下发《建设工程施工停工整改通知书》3份，共约谈5个项目，14家企业，对1个隐患整改不力的项目报告城管部门进行了处罚。同时全面做好应急准备工作，积极开展“安全月”活动。

（3）人防工程质量监管：严格按照人防工程质量监督标准规范要求执行，依照程序在昆明市人防工程建设管理平台核查注册资料及资质进行审查，组织人防工程质量交底，确定隐蔽验收次数，对首块地板、首次墙柱、首次顶板浇筑、管路管线安装进行现场检查，对其他隐蔽验收执行网上审批。2022年开展人防交底11次，工程质量监督检查50余次，筏板验收11次，外墙验收9次，顶板验收9次，主体完成1个，实体验收1个。

（4）建筑工地文明施工管理：全面做好建筑工地文明施工监管，2022年共计出动357人次，107车次对全区建筑工地进行督查检查，发出《呈贡区建筑工程文明施工检查限期整改通知书》178份，发现问题307条，整改率达98%；建筑工地红黑榜一期；约谈扬尘防控不到位项目3个；办理夜间施工工艺证明241份。呈贡区在建建筑工地43个，已完成三池一设备、喷淋、PM10设备安装；动态达标率保持在98%左右，文明施工、扬尘防治管理水平持续提升，参建企业落实措施的自觉性进一步加强，为今年空气质量优良率提供了有力保障。

- （二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

按照国家和地方建设法规、标准、政策、方针规定，依法对辖区行政区域内建设工程质量和安全生产进行监督及管理。全年监管频次达4.5次/项目，完成目标监管任务。

2、项目绩效阶段性目标

加强在建68个（113个标段）工程的管理，强化（开）复工前安全管理工作、建筑工地安全文明施工及消防安全监管，开展季节性、深基坑、特种设备、高大模板等专项整治、检查工作、“三类人员”培训、开展安全生产大检查专项整治行动、开展安全标准化工地建设工作、安全生产月、开展呈贡区建筑施工安全生产危险性较大的分部分项工程监理报告工作及创建全国文明城市工作。开展房建工程、市政基础设施工程实体质量检查、质量强区、预拌混凝土质量专项检查、民用建筑工程节能施工质量监督检查外，推行呈贡区标准化评选及推荐工作。每季度监管频次达1-1.2次/项目，完成目标监管任务。

二、项目单位绩效报告情况

2022年我单位预算经费为186万元，共收到财政拨款收入为105.5511万元，财政拨款支出决算数105.5511万元，其他支出11.42万元，预算与实际支出存在一定差距。 其中建设工程质量、安全监督管理人员的管理经费支出为88.4624万元，主要用于外聘监督员人员工资的发放和办公用纸的采购；支付2022年上半年出行服务费12.0887万元；建设工程危险性较大的分部分项第三方技术服务费支付5万元。实际支出与预算资金存在差异主要原因为一是本年度专业技术辅助性岗位人员第四季度工资应拨付25.1040万元，预审会同意拨付15.0624万元，10.0416万元为工资缺口，导致外聘专业技术辅人员工资支付存在差异。二是本年度由于疫情影响，未召开全区安全生产大会，会议经费未支出。三是由于资金短缺，为确保“三保”资金有所保障，9月份之后项目资金缩减，因此2022年下半年的出行费用、远程视频监控管理系统运营费用都暂未支付，建设工程危险性较大的分部分项第三方技术服务费仅支付5.0万元。

2022年工程质量安全生产措施查验、工程质量监督注册、竣工验收、竣工验收备案、施工现场工程质量、安全生产、消防工程质量、文明施工等监督工作有序开展。开展危险性较大分部分项工程管控工作。不定期进行汛期专项检查、设备、临时用电、深基坑、高支模等专项检查，开展日常巡查。权限范围内的工程质量监督覆盖率及监督工程质量验收合格率达到100%。通过各项工作的积极开展，杜绝一般安全生产事故和较大以上安全生产事故，确保了工程质量安全生产、保障了人民群众的生命财产安全。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，反映单位年度绩效目标设定、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。

- 绩效评价工作过程

1、前期准备：我们于2022年3月14日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2、组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2022年3月20日成立由党组书记、局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3、分析评价： 3月14日至3月20日，各事业单位及各项目组先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。4月5日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况，进行综合分析形成评价结论，于4月10日前上报2022年各单位整体支出绩效及项目支出绩效自评。

四、绩效评价指标分析情况

1、经济性分析

2022年收入支出平衡，各项工资及费用支出均按厉行节约的原则严格控制，切实保证了工作经费高效使用，未有扩大。

2、效率性分析

2022年度我单位项目支出绩效结合我单位年度主要工作目标任务及实际工作的开展情况，按质按量及时完成各项工作。

3、效益性分析

通过对工程质量安全生产进行管理、监督，减少工程质量通病，杜绝工程质量、安全事故，提升管理对象的技术管理水平，促进行业发展。

五、综合评价情况及评价结论

该项目综合得分为96分，评定等级为优。

- 绩效评价结果应用建议

无

- 主要经验及做法、存在的问题和建议

无

八、其他需说明的问题

无