龙城街道2022年置信银河广场烂尾楼化解

整治工作经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

- 昆明置信银河广场项目因昆明丰泽商业管理公司经营不善，无力按协议约定支付返租款给商铺业主，导致部分业主多批次分别到国家信访局，省市区信访部门集体上访维权，造成较大的信访维稳压力。根据区府院联动烂尾楼清理整治化解工作联席会议精神和区政府关于置信银河广场项目相关专题推进会议要求，为快速推进该项目问题清理化解维护社会稳定，经呈贡区政府研究决定，由龙城街道办事处作为主体，聘请资产评估公司、工程造价咨询公司及律师事务所，对置信银河广场项目进行资产负债财务状况调查、剩余房产价值估算、2148户小业主房产估值、工程项目造价咨询及相关法律问题调查。并聘请第三方机构对置信银河广场项目相关法律问题进行法律尽职调查，分析研究置信银河广场项目整体情况及相关法律风险，对置信银河广场资产情况进行调查、评估，摸清置信银河置信银河广场项目整体情况。

- （二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

一是聘请资产评估公司、工程造价咨询公司及律师事务所，对置信银河广场项目进行资产负债财务状况调查、剩余房产价值估算、2148户小业主房产估值、工程项目造价咨询及相关法律问题调查。二是聘请第三方机构对置信银河广场项目相关法律问题进行法律尽职调查，分析研究置信银河广场项目整体情况及相关法律风险，对置信银河广场资产负债财务状况调查、剩余资产价值估算、2148户小业主房产评估、工程项目造价咨询，摸清置信银河置信银河广场项目整体情况。三是做好重点信访业主的信访维稳工作，按信访工作条例对信访事项做到三到位一处理；对重点人员实行包案化解，严防重点信访人员到北京及省市政府部门越级上访，确保信访人员吸附在当地。四是通过府院联动一揽子解决置信银河广场项目三期烂尾楼及一二期小业主经济合同纠纷问题。

- 2.项目绩效阶段性目标

- 对置信银河广场开发房地产项目整体情况做调查，调查报告将对项目资产账面情况、负债情况、项目前期预售款资金使用情况等进行了解，在了解项目基本情况后分析估算项目剩余房源市场价值、分析可能回收账面资产价值、分析估算项目全部产品实现销售后应该缴纳的相关税费等，并在此基础上分析项目在未来完成全部建设及销售后情形下项目经济情况，并形成分析结果；上述工作成果和项目前期预售款占用单位财务状况形成调查报告提供委托方决策参考。

一是2021年11月，按照分散采购、询价比选方式选聘第三方法律服务机构及造价机构、评估公司三家机构对云南中置信房地产开发有限公司及相关公司进行调查，为政府制定解决置信银河广场楼盘停工和小业主物业纠纷方案提供决策基础，2022年2月完成，并出具相关报告。二是持续做好信访维稳工作，对重点信访人员及挑头人员进行稳控，对进京越级上访人员及时开展进京劝返工作。三是开展重大事项风险评估，通过破产重整一揽子解决问题。2022年5月前完成清算组备案，8月15日召开中置信公司一债会；9月15日召开丰泽公司一债会；12月招募重整投资人制定重整草案。2023年召开二债会。

- 二、项目单位绩效报告情况

- 根据《龙城街道办事处关于选取置信银河广场项目相关服务单位的请示》（龙街请〔2021〕39号）和《昆明市呈贡区人民政府关于选取置信银河广场项目相关服务单位的批复》（呈政复〔2021〕221号）等文件要求，严格按照程序选取安永资产评估（上海）有限公司云南分公司负责置信银河广场项目调查评估咨询服务工作，选取安永中恒造价咨询有限公司负责置信银河广场项目造价咨询服务工作，两家公司于2021年12月进驻现场，开始调查工作，按期完成一二三期项目资产评估报告、造价报告。

- 三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

进一步加强预算绩效管理，全面分析和综合评价置信银河广场烂尾楼化解整治工作经费项目支出绩效，强化支出责任，切实提高财政资金的使用效益和项目管理水平。一是通过对云南中置信房地产开发有限公司项目全部完成建设和销售后的经济状况、小业主物业（2148户）售后回租违约情况，为政府制定解决置信银河广场楼盘停工和小业主物业纠纷方案提供决策基础。二是做好信访诉求的答复、办理工作，对业主合理诉求答复到位，不合理诉求解释到位，确有困难的帮扶到位；上访过程中违法人员打处到位，确保辖区社会面稳定、和谐。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

- 1.绩效评价原则

遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

- 评价指标体系

主要从产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）、满意度指标进行评价。

- 评价方法

采用自评以及核查法对置信银河广场烂尾楼化解整治工作经费项目进行绩效考评。

- （三）绩效评价工作过程

- 1.前期准备

按照绩效自评工作要求，组成了以主要领导为组长的绩效评价工作小组，组织街道各部门对相关预算绩效管理文件进行了认真学习，掌握政策，根据部门项目收支情况制定了部门项目支出绩效评价实施方案。一是龙城街道收集2148户小业主信访诉求，制定信访维稳工作方案，成立工作专班，搭建平台，协调小业主代表与中置信丰泽公司进行面谈。二是做好重点信访人员的情绪疏导，稳控工作，引导业主通过司法途径维护个人利益。三是及时向区委、区政府报告，在区委区政府指导下开展工作。

- 2.组织实施

采用自评以及核查法对我街道财政项目进行实地绩效考评。一是常态化开展推进会，对置信银河广场项目信访工作进行分析研判；二是与区信访局、区住建局、区城管局、公安局呈贡分局等部门开展联调联动，对信访诉求进行答复；三是开展领导带案接访下访面访约访等工作，倾听小业主诉求，宣传法律法规，讲解信访事项中政府开展的工作；四是成立进京劝返工作专班，对越级上访人员开展劝返工作；五是推进破产重整工作，配合资产管理人引导业主进行债权申报。

- 3.分析评价

对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的绩效评价指标体系进行评分，形成项目绩效书面报告。通过资产评估，中置信公司与丰泽公司已严重资不抵债，不能按约偿还小业主商铺收益款，2个公司已按《破产法》向法院提请破产重整申请，2022年5月19日，区法院已受理并做出立案决定，并指定资产管理人，依法开展破产重整工作。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析

- 1.项目资金到位情况分析

- 项目经费是区人民政府拨付的呈贡区烂尾楼化解整治前期工作经费，资金已正常到位，严格按区财政相关项目资金支出进度要求，结合年初制定的工作计划，合理、合法、合规地使用项目资金。置信银河广场专项法律服务按照单位内部控制制度进行采购，项目调查评估咨询服务和项目造价咨询服务采用竞争性磋商方式分别进行采购，相关费用共计约 134.75万元，从呈贡区烂尾楼化解整治前期工作经费中据实列支。

- 2.项目资金使用情况分析

- 置信银河广场项目造价咨询服务费合同价67万元，按照合同约定已拨付给安永中恒造价咨询有限公司50%的服务费用33.50万元；置信银河广场项目调查评估咨询服务费合同价92.5万元，按照合同约定已拨付给安永资产评估（上海）有限公司云南分公司50%的服务费用46.25万元。支付法律尽职调查服务费35万元；支付丰泽公司破产重整风险评估法律服务费10万元；支付中置信公司破产重整风险评估法律服务费10万元。

- 3.项目资金管理情况分析

- 项目组织、项目管理严格按照街道财务管理制度，5000元以上资金支出事前上行政办公会，10万元以上资金支出事前上党工委会，由项目支出的部门汇报使用资金的事由、金额、用途及产生的效果等，由街道会议集体审议通过后方可予以支付。

- （二）项目实施情况分析

- 1.项目组织情况分析

按照“一项目一对策”的思路，积极化解稳控置信银河广场项目涉稳隐患，维护呈贡区房地产领域正常秩序，成立由区委政法委、区人民法院、市公安局呈贡分局、区信访局、区司法局、区自然资源局、区住房城乡建设局、区商务和投资促进局、区税务局、龙城街道办事处、洛龙湖社区组成的工作专班，由呈贡区人民政府副区长朱明同志任专班组组长。工作专班组下设办公室在龙城街道，办公室主任由街道党工委书记兼任，副主任由街道办事处主任及政法委员担任，负责化解昆明置信银河广场项目问题的日常工作。各成员单位根据部门工作职责，推进项目化解工作。

- 根据工作方案，由安永资产评估（上海）有限公司云南分公司负责置信银河广场项目调查评估咨询服务工作，由安永中恒造价咨询有限公司负责置信银河广场项目造价咨询服务工作，两家公司于2021年12月进驻现场，开始调查工作，按期完成一二三期项目资产评估报告、造价报告。

- 2.项目管理情况分析

- 服从服务于区委、区政府、区信访局及置信银河广场项目领导小组的工作安排部署。

- 遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好地保障职责履行。

- （三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目在预算范围内开展，无超出预算金额和范围的支出。严格按照《龙城街道“三重一大”事项集体决策制度》、《龙城街道党工委会议议事规则》、《龙城街道行政办公会议事规则》、《龙城街道办事处财务管理制度》等内部管理制度，控制项目成本。

- 项目成本（预算）节约情况

- 严格按照财务管理规定，专款专用，实报实销。

- 2.项目的效率性分析

- 项目的实施进度

目前置信银河广场一二三期项目资产评估报告、造价报告已完成。2022年2月完成置信银河广场项目上法律尽职调查报告，1、2、3期项目工程资产清查、造价评估报告；2022年4月中置信公司、丰泽公司向法院申请破产重整，4月20日，清算组成员已到区市场监管局备案；5月7日清算组对重整可行性分析报告及计划推进时间表进行细化，并递交区法院；5月12日，街道通过询价比选，确定云南满谕法律咨询服务有限公司开展破产重整事宜社会稳定风险评估工作；5月19日法院做出立案决定，并指定管理人，按程序开展破产重整工作；8月15日开展中置信公司第一次债权人会议；9月15日召开丰泽公司第一次债权人会议；自5月25日每周三、五定点接访上访业主，引导业主债权申报，依法维权并处理突发事件及进京越级上访事件。

- 项目完成质量

- 龙城街道在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，开拓创新，凝心聚力，只争朝夕、狠抓落实，全力推动项目实施。 按时限推进，已全部劝返进京越级上访业主。

- 3.项目的效益性分析

- （1）项目预期目标完成程度

- 项目按预期目标推进。

- （2）项目实施对经济和社会的影响

一是债权申报情况。管理人已实审确认中置信公司919笔债权，已认可中置信公司购房人债权328笔，提交异议的债权共40笔。管理人已实审确认丰泽公司2240笔债权。已认可丰泽公司委托经营收益债权407笔，提交异议的债权共75笔。二是破产重整风险评估情况，有效访谈中置信公司和丰泽公司业主2365人，支持破产重整的有1296人，占比54.79 %，明确反对的有789人，占比33.36%。态度不明保持中立的有280人，占比11.84 %。三是重点人员管控。2022年共接到公安推送预警信息206条，排查稳控700人次。带案下访接访业主代表77次180余人次(约60余名业主)，置信接访点共接访置信银河广场商铺业主1649余人次。组织进京劝返越级上访人员9批14人次。四是认真办理信访件。2022年信访系统信访件173件，人大交办件1件，国务院督办件2件，及时受理、核查、回复、评价并制定重复信访件回流处置方案，按一人一策进行管理。五是打处违法上访人员3人次。

- 五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

综合评分95分。

设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化；符合实际问题和需求，机构健全、分工明确；项目按计划开工，按计划进度开展；项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行。

- 六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

- 无

- 七、主要经验及做法、存在的问题和建议

置信银河广场项目信访事项属于典型涉法涉诉问题，呈贡区委、区政府多次召开专题会议，研究化解路径，联合劝返工作组实地分析研判，积极开展劝返工作。但仍存在以下困难：

一是业主维权途径欠妥，业主建立了多个微信群，散布不实言论或相约形成群体上访事件并通过到省、市各级信访部门反映诉求，不愿意通过法律途径依法依规理性解决问题，甚至存在信访不信法、信上不信下，缠闹访、制造舆论、跳楼等极端行为及扬言到境外报道、在抖音等社交平台拍摄、直播扭曲事实言论，以求扩大影响等多种形式维权，意在壮大群体，倒逼政府答应不合理诉求，以访施压、以访谋利的意图较为明显。二是业主群体庞大，诉求与期望值过高，部分业主不同意中置信公司与丰泽公司破产重整，坚持退铺退款或要求执行返租合同的回购条款，但根据目前中置信和丰泽公司的现状，已经无力退款退铺或回购商铺，不可能按照原合同履行义务。三是房地产市场持续低迷，加大了剩余资产销售及商场运营难度。

下一步将紧紧围绕“事要解决”的要求，充分依托“府院联动”机制，在中置信公司、丰泽公司破产重整工作已完成破产清算组成立、破产重整立案、召开第一次债权人会议等工作的基础上，倒排工期、挂图作战、加快进度，高效快速推动破产重整工作，实现一、二期商铺尽早正常经营、三期项目尽快复工续建，有效保护广大业主群体的合法权益。一是加快表决通过《重整计划草案》，并严格执行《重整计划》，二是全程做好破产重整执行期间及执行完毕后的矛盾化解工作。针对有可能出现的少数业主不同意经广大业主群体审议表决通过的《重整计划》，在破产重整执行期间及执行完毕后，仍以无理诉求进行非访的情况，严格按照“三到位一处理”原则答复、处理到位，全力引导业主回归到依法维权的正轨上来，直至全部涉访矛盾完全化解。

- 八、其他需说明的问题

置信银河广场涉及人员多，区域广，业主维权途径欠妥，业主建立了多个微信群，散布不实言论或相约形成群体上访事件并通过到省、市各级信访部门反映诉求，不愿意通过法律途径依法依规理性解决问题，甚至存在信访不信法、信上不信下，缠闹访、制造舆论、跳楼等极端行为及扬言到境外报道、在抖音等社交平台拍摄、直播扭曲事实言论，以求扩大影响等多种形式维权，意在壮大群体，倒逼政府答应不合理诉求，以访施压、以访谋利的意图较为明显。信访维稳工作将持续存在，而街道经费有限，需要上级部门给予资金支持。

龙城街道办事处

2023年4月6日