附件4-2:

项目支出绩效报告

一、项目基本情况

（一）根据昆明市呈贡区发展和改革局《关于昆明市呈贡区松茂水库及入滇河道水环境综合治理（美丽河湖）建设项目可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2020〕28号）文件，可研批复投资4980万元。开展昆明市呈贡区松茂水库及入滇河道水环境综合治理（美丽河湖）建设项目。

（二）开展松茂水库、马料河、洛龙河、捞鱼河美丽河湖建设并完成竣工验收工作。2022年预算经费200万元，到位资金200万元，已支付200万元。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金：美丽河湖奖补专项资金，2022年预算经费200万元，到位资金200万元，已支付200万元。

资金使用情况：2022年预算经费200万元，到位资金200万元，已支付200万元。完成支付100%。

具体支付情况：支付云南旭瑞市政工程（集团）有限公司工程款300000元；昆明市保宇建筑有限公司工程款1700000元。

资金管理：资金管理、费用支出等制度健全；严格按照资金管理办法规范使用资金。

三、项目组织实施情况

2020年5月22日取得可研批复，2020年9月20日施工单位进场施工，2020年12月30日工程完工，2021年9月完成竣工验收工作，2022年7月完成审计。

四、项目绩效情况

项目成本通过招标方式最大限度节约了成本，使年初的成本预算使用充分。

项目的实施按照招标中制定的实施计划严格完成，实施效果较好，完成质量较好，保质保量。

项目完成预期目标，很好发挥了项目经济和社会效益，获得人民群众的一致好评。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。专项立项依据充分，严格按照资金管理办法规范使用资金。

（二）资金分配方面的问题。资金分配合理，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符等。

（三）资金拨付方面的问题。拨付及时，无滞留、闲置等现象。

（四）资金使用方面的问题。资金使用合规，无截留、挪用等现象。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

下一步将加强工作开展力度，确保年度项目建设任务顺利完成。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。

严格按照资金管理办法规范使用资金。项目从实施到结束，均严格按照相关法律法规及各种规定执行，在专项管理、资金分配、拨付、使用上均未有问题。