昆明市呈贡区防汛抗旱指挥部办公室

防汛抗旱专项资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）支出概况

2022年呈财农〔2022〕2号文安排给呈贡区防汛抗旱指挥部办公的财政资金为35.07万元，预算项目为防汛物资储备费用9.07万元，抗旱、防汛队伍建设费3万元，山洪灾害防治预测预警系统日常运行通讯费专线费用12.2万元，抗旱车辆运行费用5.5万元，防汛车辆租赁、运行费7万元，计五个项目。

支出构成：

防汛物资储备费用：用于购置采购、储备2022年度防汛物资、主要物资有防洪袋，水衣、水靴，防汛抢险工具、修理工具等。

抗旱防汛队伍建设费：对防汛队伍建设进行劳动技能、安全生产知识培训，开展抢险应急演练，后勤保障。

山洪灾害防治预警系统日常运行通讯费专线费用：用于山洪灾害防治预警系统日常运行维护，短信费，数据费。

抗旱车辆运行费用：用于两辆抗旱送水车的日常运行油费、修理费、年检费，保险费用。

防汛车辆租赁、运行费：租用车辆6个月的租金及运行费用。

截至2020年底共支出182.98万元，完成率100.0%，收支平衡。

（二）支出绩效目标

6月份按程序办理防汛物资政府采购手续，按规格、型号、数量全部入库。购进防洪袋20000条，水衣水裤25套，工作服50套，雨伞80把等。

2022年年初，区防汛抗旱指挥部办公室组建了抗旱服务队伍，参与抗旱送水工作。

4月底组建防汛应急抢险队伍，5月1日人员正式上岗，实行全天24小时轮流值班待岗工作制度，开展防汛抢险工作。截止10月15日，共出动防汛抢险人员1900余人次，出动车辆巡查385辆次，及时对淹积水点进行处置20次，辖区未因洪涝灾害发生人身安全事故。

山洪灾害防治预测预警系统日常运行通讯包括维持10条视频监控专线、1条视频会议专线、1条机房服务器数据专线、自动雨量站数据流量传输、短信网关的正常运行。

完成抗旱送水工作后，对相关车辆、设备进行清洗维护，更换配件，补充燃油，保证车辆、设备正常运行。

2022年汛期气候异常、单点暴雨突发，全区未发生大的防汛安全事故，区防汛办较好的履行了工作职责。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

呈贡区防汛抗旱指挥部办公室2022年财政拨款项为35.07万元，资金由部门申报，经区领导审批后从区财政局拨到区水务局财务科专户管理，使用时按照财务管理的规定只能用公务卡，事后填写报销单经相关人员签字报销，转入经办人员公务卡，2000元以上的支出只能采用转账、支票结算方式。

区防汛办2022年部门资金使用合理，合规，用途与所开展业务相附，无截留、挪用现象，资金使用与资金管理办法相符。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

1、部门整体支出的合理性、时效性，资金到位，使用情况；

2、部门整体支出过程中的管理制度、采取的措施是否健全有效；

3、部门整体支出的经济效益、社会效益；

4、部门整体支出的资金使用、结余情况。

（二）绩效评价工作过程

按照《昆明市呈贡区财政局关于对2022年度预算支出开展绩效自评工作的通知》要求，由区防汛抗旱指挥部办公室根据部门实际支出开展绩效评价，局财务科配合提供资金到位、资金使用、资金结余情况，最后报分管领导审核上报。

三、主要绩效及评价结论

1、经济性分析

2022年区防汛抗旱指挥部办公室严格控制经费支出，按工作开展时间申请拨付经费，注重资金使用的时效性，厉行节约。

2、效率性分析

2022年汛期气候异常、单点暴雨突发，全区未发生大的防汛安全事故，区防汛办按照计划完成各项工作任务，较好的履行了防汛抗旱工作职责，通过年终考核。

3、效益性分析

2022年区防汛办较好的履行了工作职责，全区未发生大的防汛安全事故，保证了全区防汛安全，产生了较好的社会效益，特别是8月份应急拖车排水水泵到位后，参加了城市内涝抽排水演练，并在“7•29”“9•16”等城市内涝中发挥较大效益，保证了主要城市道路交通顺畅，促进了社会经济的发展。

四、存在的问题

无

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

绩效评价依据实际情况，结合实地核查进行项目评价，评价项目绩效发挥较好，自评分98分。