附件4-4:

项目支出绩效评价报告（文物管理所）

一、基本情况

- （一）项目概况

- 2022年文物保护项目分为两块，一块是区级财政拨款2100174.38元，包括5项：文物安全专项资金93985.48元、博物馆展览展陈专项资金364894.45元、王家营槐荫寺修缮工程专项资金35000.00元、下庄万丰寺修缮工程专项资金130000.00元、下可乐来青寺修缮经费1426294.45元。另一块是2021年结转的文物保护专项补助30000.00元和2021年春融同心昆明市统战文化基地创建工作经费20000.00元。

- 项目绩效目标

- 面向社会免费开放呈贡文庙、冰心默庐、大古城魁阁、张天虚故居等辖区文物点，为参观人员开展免费讲解和博物馆展陈介绍及其他历史文化普及宣传服务，帮助公民更好地了解呈贡历史、呈贡文物，促进社会精神文明程度的提高。2022年绩效目标设定准确实际，目标明确。具体为：文物安全、博物馆展览展陈、王家营槐荫寺修缮工程、下庄万丰寺修缮工程、下可乐来青寺修缮。均已完成。

- 二、项目单位绩效报告情况

- 1.项目实施对经济和社会的影响

- 项目实施保障了呈贡区文物点免费开放及正常运行，满足人民对呈贡历史文物学习和了解的精神文化需要，保障人民基本文化权益。

- 2.项目的效率性分析

- 加大文物保护力度，弘扬优秀传统文化。

- （1）做好文物“四有”保护工作。完成区级文物保护单位罗彩故居、费孝通旧居保标志碑、说明碑的安装；基本完成67项登记一般不可移动文物核心保护区实地测绘，提交拟划定核心范围2000坐标地形图、67项一般不可移动文物记录档案。

- （2）加强文物安全工作。与各文物单位产权人、使用人签订《文物安全“四防”责任书》151份；151项文物直接责任人公示牌制作安装；建立文物安全巡查制度，开展4个季度文物消防巡查工作；已完成下庄万丰寺修缮勘察设计、郞家营凤鸣寺排危防护。

- （3）已完成冰心默庐、呈贡文庙、大古城魁阁、张天虚故居文物点免费开放。

- （4）王家营槐荫寺修缮工程已完成修缮施工单位招投标工作。

- （5）已完成下可乐来青寺修缮尾款支付。

- （6）已完成2021年结转市级消防、2021年结转文物保护和2021年春融同心昆明市统战文化基地创建工作。

- 3.项目的可持续性分析

- 文物点是公益性窗口服务单位，国家及地方财政每年均全额拨款,保障文物点免费开放的可持续性。

三、绩效评价工作情况

文物保护项目由呈贡区文化和旅游局负责组织实施，严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范，无违规收费现象。

四、绩效评价指标分析情况

- 1.项目资金到位情况分析

2022年区级财政预算项目资金2100174.38元，实际到位资金2100174.38元，资金到位率100%。

- 2.项目资金使用情况分析

- 2022年完成资金支出2100174.38元，项目资金使用率100%。

- 3.项目资金管理情况分析

2022年区级财政预算项目资金拨款2100174.38元资金使用情况：文物安全专项资金支出93985.48元；博物馆展览展陈专项资金支出364894.45元；王家营槐荫寺修缮工程专项资金支出35000.00元；下庄万丰寺修缮工程专项资金支出130000.00元；下可乐来青寺修缮经费支出1426294.45元。

- 2021年结转市级补助经费使用情况：

- 1.2021年结转文物保护专项补助30000.00元，已按要求用于市级文物保护标志碑制作，支出30000.00元。

- 2.2021年春融同心昆明市统战文化基地创建工作经费20000.00元，已按要求支出20000.00元。

- （二）项目绩效情况分析

- 1.项目实施对经济和社会的影响

- 项目实施保障了呈贡区文物点免费开放及正常运行，满足人民对呈贡历史文物学习和了解的精神文化需要，保障人民基本文化权益。

- 2. 项目的效率性分析

- 加大文物保护力度，弘扬优秀传统文化。

- （1）做好文物“四有”保护工作。完成区级文物保护单位罗彩故居、费孝通旧居保标志碑、说明碑的安装；基本完成67项登记一般不可移动文物核心保护区实地测绘，提交拟划定核心范围2000坐标地形图、67项一般不可移动文物记录档案。

- （2）加强文物安全工作。与各文物单位产权人、使用人签订《文物安全“四防”责任书》151份；151项文物直接责任人公示牌制作安装；建立文物安全巡查制度，开展4个季度文物消防巡查工作；已完成下庄万丰寺修缮勘察设计、郞家营凤鸣寺排危防护。

- （3）已完成冰心默庐、呈贡文庙、大古城魁阁、张天虚故居文物点免费开放。

- （4）王家营槐荫寺修缮工程已完成修缮施工单位招投标工作。

- （5）已完成下可乐来青寺修缮尾款支付。

- （6）已完成2021年结转市级消防、2021年结转文物保护和2021年春融同心昆明市统战文化基地创建工作。

- 3. 项目的可持续性分析

- 文物点是公益性窗口服务单位，国家及地方财政每年均全额拨款,保障文物点免费开放的可持续性。

- 五、综合评价情况及评价结论

附件4-1：

| 项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) | 目标内容（4分） |  |  | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） | 决策依据（4分） |  |  | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  | 决策程序（4分） |  |  | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） | 分配办法（3分） |  |  | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  | 分配结果（5分） |  |  | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理(20分） | 资金 到位 （4分） | 到位率 （2分） |  |  | 2 | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(6分） | 资金使用（3分） |  |  | 3 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣3分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3分 超标准开支扣2分 超预算扣2分 |  |
|  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
|  | 组织 实施(10分） | 组织机构（1分） |  |  | 1 | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |
| 项目 管理(25分） | 组织 实施(10分） | 项目实施（3分） |  |  | 2 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |
|  |  | 管理制度（6分） |  |  | 6 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效(60分） | 项目 产出(20分） | 产出数量（5分） |  |  | 4 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出质量（5分） |  |  | 5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出时效（5分） |  |  | 5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） |  |
|  |  | 产出成本（5分） |  |  | 5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） |  |
|  | 项目 效果(40分） | 经济效益（8分） |  |  | 7 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 社会效益（8分） |  |  | 8 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 8 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |

- 六、存在的问题和建议

- 由于政府2022年经费困难，只能保民生支出，导致文物保护经费不足。

- 七、其他需说明的问题

（一）搞好预算编制，强化预算执行

在科学编制部门预算的基础上，严格规范预算调整和追加，有效控制预算调整和追加规模，强化部门预算编制的严肃性。切实加强预算执行力，杜绝“重预算，轻执行”倾向。

（二）规范业务管理，提升业务效果

规范相关业务流程。呈贡区文物点继续做好文物维护修缮工作，增进民俗博物馆展陈，为参观人员学习呈贡文物及文化历史做好支持工作。